# DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 1293-2017-505207

(dále jen „Dodatek“)

  - uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husovo nám. 2938 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík tel. 724 179 204 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená |
| Adresa: | Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor |
| Telefon: | 724 179 203 |
| E-mail : | d.silena@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |  |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem |  |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |  |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |  |
| Telefon: | xxxxx |  |
| E-mail : | xxxxx |  |
|  | ekc85xd |  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |  |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |  |
| IČO: | 25233025 |  |
| DIČ: | CZ25233025 |  |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950 |  |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxx |  |
| Osoba odpovědná za geodetické práce | xxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 10. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Tímto Dodatkem dochází v položkovém výkazu činností k opravě termínu dle čl. 5.1 Smlouvy u dílčí části díla 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v k.ú. Hlavatce a v k.ú. Vyhnanice tak, aby termín uvedený v položkovém výkazu činností byl v souladu s termínem dle čl. 5.15. Smlouvy.

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

původní termín:	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

nový termín:	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hlavatce, Vyhnanice – Dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka Tábor

Místo: Tábor

2.12.2024

Elektronicky podepsáno

___________________________

Ing. David Mišík

vedoucí Pobočky Tábor

GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ  ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

2.12.2024

Elektronicky podepsáno

________________________________

Pavel Vostracký

jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Za správnost:

2.12.2024

Elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hlavatce - Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12+4 | 1 000 | 16 000 | 31.08.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2 000 | 6 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 542 | 800 | 433 600 | 31.10.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 182 | 800 | 145 600 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 4 000 | 0 | 31.10.2018 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | ha | 0 | 4 000 | 0 | 31.10.2018 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 211* | 1 300 | 274 300 | 31.01.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 4 000 | 0 | 31.01.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 4 000 | 0 | 31.01.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 724 | 500 | 362 000 | 31.01.2019 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 4 000 | 0 | 31.01.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 724 | 900 | 651 600 | 31.01.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 889 100 | 31.1.2019 |
| * započtena společná hranice s k.ú. Vyhnanice, hranice s k.ú. Debrník převzata s KoPÚ Debrník |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 724 | 1 000 | 724 000 | 30.11.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 42 | 1 000 | 42 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 54 | 1 000 | 54 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 1 000 | 3 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 724 | 1 000 | 724 000 | 31.10.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 13 000 | 39 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 586 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 724 | 400 | 289 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 289 600 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 5 | 1000 | 5 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 889 100 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 586 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 289 600 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 769 700 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 791 637 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 561 337 Kč |  |