| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vyhnanice - Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8+4 | 1 000 | 12 000 | 31.08.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 000 | 10 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 295 | 800 | 236 000 | 31.10.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 379 | 800 | 303 200 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 4 000 | 0 | 31.10.2018 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | ha | 269 | 1 000 | 269 000 | 31.10.2018 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 133* | 1 300 | 172 900 | 31.01.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 17 | 4 000 | 68 000 | 31.01.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 15 | 4 000 | 60 000 | 31.01.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 674 | 500 | 337 000 | 31.01.2019 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 4 000 | 0 | 31.01.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 674 | 900 | 606 600 | 31.01.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 074 700 | 31.1.2019 |
| * hranice s k.ú. Hlavatce započtena v obvodech KoPÚ Hlavatce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 674 | 1 000 | 674 000 | 30.11.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | 1 000 | 12 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 16 | 1 000 | 16 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 674 | 1 000 | 674 000 | 31.10.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 13 000 | 39 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 415 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 674 | 400 | 269 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 269 600 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 5 | 1000 | 5 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 074 700 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 415 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 269 600 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 764 300 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 790 503 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 554 803 Kč |  |