Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 565-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Pavlišem, Dis., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Pavliš, Dis., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov |
| Adresa: | Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov |
| Telefon: | + 420 725 901 519 |
| E-mail : | z.bachorcova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

Společná nabídka:					Reprezentant zhotovitele:

| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |

a

| Další zhotovitel: | GEOS Litoměřice s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Janem Nedomou |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 9vjhm85 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 115-4380790267/0100 |
| IČO: | 06035159 |
| DIČ: | CZ06035159 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Předmět a účel dodatku smlouvy

- Předmětem dodatku č. 8 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona – změna počtu měrných jednotek.

V důsledku této změny se mění příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

1.2 	Změna měrných jednotek

3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení se mění z původních 170 MJ na 169 MJ.

Cena dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění z původní 153 000 Kč bez DPH na 152 100 Kč bez DPH.

3.5.i a) – Výskopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění  z původních 25 MJ na 36 MJ.

Cena dílčí části 3.5.i a) se mění z původních 12 500 Kč bez DPH na 18 000 Kč bez DPH.

3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění z původních 100 MJ na 39 MJ.

Cena dílčí části 3.5.i.b) se mění z původních 45 000 Kč  bez DPH na 17 550 Kč bez DPH.

# 1.3	Čl. VI, bod  6.1 se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 627 4000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce celkem bez DPH | 282 150,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 102 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 011 550,00 Kč |
| DPH 21 % | 212 425,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 223 975,50 Kč |

Ke změně na měrných jednotkách došlo na základě skutečně provedených prací.

# Článek II.

# Závěrečná ustanovení

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 –  Položkový výkaz činností.

  - Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a z dodatků č. 1 až 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 02.12.2024 | V Praze dne 02.12.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ .......................................................... Ing. Jiří Pavliš, DiS zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | .......................................................... Ing. Zbyněk Řezník, jednatel Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č. 8 SoD KoPÚ v k. ú. Kadaňský Rohozec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 500,00 | 3 500,00 | 30.5.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 152 | 850,00 | 129 200,00 | 30.6.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 16 | 1 050,00 | 16 800,00 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 30.7.2021 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 25 | 1 800,00 | 45 000,00 | 30.10.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 90 | 2 400,00 | 216 000,00 | 30.3.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 16 | 4 500,00 | 72 000,00 | 30.3.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 8 500,00 | 0,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 168 | 400,00 | 67 200,00 | 30.1.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 8 500,00 | 0,00 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 170 | 450,00 | 76 500,00 | 30.8.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 627 400,00 | 30.8.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 169 | 900,00 | 152 100,00 | 30.10.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 36 | 500,00 | 18 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 39 | 450,00 | 17 550,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 15 000,00 | 0,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 169 | 500,00 | 84 500,00 | 28.2.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 282 150,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 170 | 600,00 | 102 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 627 400,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 282 150,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 000,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 011 550,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 212 425,50 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 223 975,50 Kč |  |
| V Teplicích dne 02.12.2024 |  | V Praze dne 02.12.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Pavliš, Dis. |  | Ing. Zbyněk Řezník |  |  |  |  |
| zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  | jednatel |  |  |  |  |