dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

I.

### Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Se sídlem: 			Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Městský obvod:		městský obvod Vítkovice

Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen:	Richard Čermák, starosta městského obvodu

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:		19-1649309349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“)

Ristorispetto s.r.o.

se sídlem:		U Stanoviště 57, 73553 Dolní Lutyně

zastoupena:	Boris Finkral - jednatel

IČO:	05321719

DIČ:	CZ05321719

bankovní spojení:	KB v Karviné

číslo účtu:	115-3106980207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 67094

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Boris Finkral, Tel: / email:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2024 smlouvo o dílo na provedení nových chodníků na veřejném pohřebišti. Při provádění prací byla zjištěna potřeba většího množství zemních prací z důvodu zajištění únosnosti podloží a bezvadného provedení předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se rozsah prací upřesňuje a rozšiřuje. Navýšení rozsahu prací má vliv na lhůtu plnění, kterou smluvní strany taktéž upravují. Přesný rozsah prací je definován oceněným změnovým výkazem výměr, který odsouhlasily obě smluvní strany.

- Tento dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 01. 12. 2024 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena CELKEM bez DPH | 9 354 975,00 Kč |
| --- | --- |
| vícepráce dle dodatku č. 1 | 1 414 073,78 Kč |
| DPH 21% | 2 261 500,24 Kč |
| Cena CELKEM vč. DPH | 13 030 549,02 Kč |

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.

- Dodatek je vyhotoven elektronicky.

- Ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 64 schůzi konané dne 23.10.2024 pod č. usn.2096/RMOb-Vit/2226/64.

| V Ostravě dne |  | V Dolní Lutyni, dne |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: …………………………. Richard Čermák starosta |  | Za zhotovitele: ……………………. za zhotovitele Boris Finkral – jednatel Ristorispetto s.r.o. |