SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Správa Národního parku Šumava

sídlo:	1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupený:	Mgr. Pavel Hubený, ředitel

IČO:	00583171

DIČ:	CZ 00583171

kontaktní adresa: 	1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

- a

Zhotovitel:	MILOTA Kladno, spol. s r.o.

sídlo/bydliště :	Huťská 1557, 272 01 Kladno

zastoupený:	Ing. Milan Molík, prokurista

IČO:	47550961

DIČ:	CZ47550961

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

na vypracování projektové dokumentace, vč. inženýrské činnosti na akci

„Demolice objektu Borová Lada č.p. 7 “

(dále jen jako „smlouva“)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas předá dílo s požadavky zadávací dokumentace, které jsou uvedeny v Příloze A Podrobná specifikace díla (dále jen „Dílo“).

Předmětem smlouvy je zhotovení díla v následujícím rozsahu:

- Průzkumové práce

- Polohopis a výškopis

- Průzkum výskytu azbestu

- Projektové práce

  - Projektová dokumentace pro demoliční výměr, vč. zaměření stávajícího stavu objektu, BOZP, výkazu výměr a rozpočtu

- Inženýrská činnost

  - Demoliční výměr pro objekt Borová Lada č.p. 7

Předmětem smlouvy nejsou správní poplatky, náklady na majetkoprávní vypořádání, zjištění stávajících inž. sítí, havarijní plán, speciální studie či průzkumy vyžádané investorem nebo DOSS, průzkumové práce seismické, balneologické práce, inženýrsko-geologický průzkum, TDI, jiné stupně PD.

Požadovaná součinnost objednatele:

Zajištění přístupu na dotčený pozemek/do objektu, poskytnutí všech dostupných podkladů, apod.

- Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem v souladu s toto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 3 této smlouvy.

- ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- Termín zahájení: uveřejněním smlouvy v Registru smluv.

- Lhůta dodání:

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé stupně PD následovně:

Zahájení prací:	po podpisu smlouvy a dodání veškerých potřebných podkladů, nejdříve však dle odst. 1) tohoto článku

Polohopis a výškopis:	do 6 týdnů od podpisu smlouvy v závislosti na klimatických podmínkách

Průzkum výskytu azbestu:	do 6 týdnů od podpisu smlouvy v závislosti na klimatických podmínkách

PD pro demoliční výměr objektu, vč. VV a rozpočtu:

do 6 týdnů od odevzdání průzkumových prací

IČ – demoliční výměr:	do 6 týdnů od odevzdání PD k podání žádosti o demoliční výměr; Termín podání žádosti se může změnit s ohledem na nepředvídatelné překážky – např. prodloužení lhůty pro vyjádření Dotčených orgánů.

Veškeré termíny jsou závislé na celostátní situaci Covid a s tím spojenými opatřeními.

- Zhotovitel je povinen provádět Dílo postupně tak, aby byly splněny požadavky uvedené v Příloze A Podrobná specifikace Díla.

- Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, že Dílo jako celek nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze A - Podrobná specifikace díla. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení s plněním závazků z této smlouvy.

- O dodání Díla bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání Díla podepíší.

- Místem plnění je Borová Lada na Šumavě.

- Místem předání je Vimperk, 1. Máje 260

Počet paré:

Projektová dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Nad rámec těchto vyhotovení si objednatel zajistí u zhotovitele vícetisky proti úhradě.

- Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.

- Nedodržení termínu dodání Díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

- CENA DÍLA

- Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši 255 300,- Kč. Sjednaná cena není včetně DPH.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

- Cenová nabídka

A) PrŮZKUMové práce

B) PROJEKTOVÉ PRÁCE

C) INŽENÝRSKÁ ČINNOST

REKAPITULACE

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

          - Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

          - Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu v případě řádného a včasného dodání Díla objednateli.

          - Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Díla či jeho části podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

          - Faktura bude doložena kopií předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

          - Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

          - Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v příloze B – Kontaktní údaje této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

- ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu se všemi platnými právními předpisy.

- Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo po dobu 36 měsíců.

- Bude-li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, odpovídá za tato plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám a je povinen zajistit splnění všech závazků z této smlouvy.

- Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný a přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

- Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamace Díla k odstraňování vad nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku vedle svých nároků z vad Díla.

- Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli.

- Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících v podstatném porušení smlouvy některou ze stran.

- Překročení sjednaného termínu dodání Díla o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

- Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla s vadami. Nároky objednatele z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského zákoníku.

- Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, popř. krajský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.

- Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

- Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

- Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu jím zřizovaných právnických osob.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

  - nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

  - zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha A - Podrobná specifikace díla: Předběžná kalkulace zhotovitele č. 0031-2024

Příloha B - Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne ………………….			V Kladně dne ……....…………

objednatel:						zhotovitel:

Správa Národního parku Šumava			MILOTA Kladno, spol. s r.o.

podpis:	……………………………			podpis:……………………………

Mgr. Pavel Hubený, ředitel				       Ing. Milan Molík, prokurista

Správy Národního parku Šumava	                             MILOTA Kladno, spol. s r.o.

Příloha B Kontaktní údaje

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:				Správa Národního parku Šumava

sídlo:					1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: 				Mgr. Pavel Hubený

zastoupený ve věcech technických: 	Ladislav Kočí

IČO:					00583171

DIČ:					CZ 00583171

bankovní spojení:			xxx

číslo účtu:				xxx

kontaktní adresa: 			1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

kontaktní osoba:			xxx

e-mail:				xxx

telefon:				xxx

Zhotovitel:	MILOTA Kladno, spol. s r.o.

sídlo/bydliště :	Huťská 1557, 272 01 Kladno

zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Milan Molík, prokurista

zastoupený ve věcech technických:	Ing. Zbyněk Novák

IČO:	47550961

DIČ:	CZ47550961

- Zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 22277

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

plátce DPH	ano

kontaktní osoba:        	xxx

e-mail:            	xxx

telefon: 	xxx