III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-51-2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1
ze dne 27. 05. 2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | ORSTOWN s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | U rybníka 798/9, 664 41 Troubsko |
| zastoupený: | Peterem Kosturou, jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89411

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 04334370 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ04334370 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-51-2023,

ze dne 27. 05. 2024, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Bylo provedeno frézování a ACO části poškozené navazující silnice. Nebyla realizována přeložka vodovodu a nebyla provedena obnova plotu výsadby.

III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1

g sfdi

STATW FOND DOPH

STATNI FONO DOPF íNFRKSTHCKTURT

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-51-2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým lisem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

7 727 091,24 Kč

17 323,20 Kč

- 809 052,89 Kč

6 935 361,55 Kč

1 456 425,93 Kč

8 391 787,48 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1

Méněpráce ZL 1

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1

III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-51-2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Troubsku: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Digitálně podepsal Peter Koštu ra

Datum:

2024.11.28

12:31:55 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.02 13:59:32 +01'00'

Peter Kostura, jednatel

ORSTOWN s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

ftjAspe"

Změnový list č. 1

624 646,72

Soupis prací objektu

Stavba:	III/12824 Mnich most ev. č. 12824-1

Objekt:	001 Bourání stávajících konstrukcí

Rozpočet:	1 Základní rozpočet CÚ 2023

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství Dod. č. 1 | Rozdíl | Jednotková | Cena VCP | Cen Cena MNP | a Celkem SoD | Cena Dod č. 1 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 014101 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014101 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 014101 | C | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 014101 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  | izolace nebyla |
| 1 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 113524 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11353A |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11353B |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA | TKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 966128 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 966158 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | izolace nebyla |

^Aspe’

Soupis prací objektu

Stavba III/12824 Mnich most ev. č. 12824-1

Objekt:	201 Most ev. č. 12824-1

6 159 557,13

Rozpočet:	1 Základní rozpočet CÚ 2023

| Poř. číslo | Kód položky | Vari anta | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství Dod. č. 1 | Rozdíl | Cena |  |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jednotková | Cena VCP | Cena MNP | Celkem SoD | Cena Dod č. 1 |  |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 014101 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014101 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | zabudováno do stavby |
| 3 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11110 |  | ODSTRANĚNÍ TRAVIN | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 112228 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 113328 | A | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 113328 | B | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 113728 | A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | navýšení 32*0,05=1,6m3 |
| 7 | 113728 | B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11512 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN | HOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11523 |  | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11525 | A | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11525 | B | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12960 |  | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 131731 | A | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 131731 | B | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 131734 | A | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 131734 | B | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 131734 | C | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 131738 | A | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 131738 | B | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 131738 | C | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 131738 | D | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 171103 | A | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 171103 | B | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 17180 | A | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 17180 | B | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 17180 | C | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 17290 | A | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 17290 | B | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 17411 | A | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 17411 | B | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 17481 | A | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 17481 | B | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 18090 |  | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 184A1 |  | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  | nebylo poškozeno |
| 39 | 184B14 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 184D15 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  | nebylo poškozeno |
|  | 2 |  | Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 21341 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21450 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | nebyla výměna |
| 4 | 227841 |  | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 26184 |  | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 272313 | A | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 272313 | B | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 28997 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Poř. | Kód | Vari |  | MJ | Množství SoD | Množství Dod. | Rozdíl |  |  | Cena |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | položky | anta | Název položky |  |  | č. 1 |  | Jednotková | Cena VCP | Cena MNP | Celkem SoD | Cena Dod č. 1 | 1 |
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  |  |  | 0,00 | -210 700,00 | 1 415 655,00 |  |  |
| 1 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 317325 | A | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 317325 | B | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  | dle RDS |
| 5 | 327215 |  | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  | dle RDS |
| 8 | 33811 |  | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | nebylo poškozeno |
| 9 | 33817C |  | SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK | KS |  |  |  |  |  |  |  |  | nebylo poškozeno |
| 10 | 389325 |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 389365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  | dle RDS |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 56434 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | neprovádělo se |
| 5 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 572741 |  | ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 57475 | A | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | neprovádělo se |
| 8 | 57475 | B | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | neprovádělo se |
| 9 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | navazujííc úsek |
| 10 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 575C43 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 76291 |  | DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | nebylo poškozeno |
| 7 | 767911 |  | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | nebylo poškozeno |
| 8 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9112A1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 91345 |  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 914122 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  | dle skutečnosti |
| 6 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | neprovádělo se |
| 8 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 919111 | A | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 919111 | B | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 91913 |  | ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 931182 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 931328 | A | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 931328 | B | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 93136 |  | PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 93631 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 93650 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 94890 |  | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ | M3OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Soupis prací objektu

Stavba: III/12824 Mnich most ev. č. 12824-1

Objekt:

Rozpoče

301 Přeložka vodovodu

1 Základní rozpočet CÚ 2023

254 587,39

Poř. číslo

Kód položky

zz

0 02730

Varia
nta

Název položky

MJ

Množství SoD

Množství Dod. č. 1

Rozdíl

I

Všeobecné konstrukce a práce

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Jednotková

Cena VCP

Cena

Cena MNP

Celkem SoD

Cena Dod č. 1

Poznámka

KPL

1,000

0,000

-1,000

254 587,39

0,00	-254 587,39

0,00

0,00

-254 587,39

-254 587,39

254 587,39

254 587,39

254 587,39

0,00

0,00

0,00

-254 587,39 Kč

nebylo dotčeno

Digitálně podepsal Peter Koštu ra

Datum:

2024.11.28

12:32:09 +01'00'