Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

horikd24j000ec			Objednávka č.  2024/INV/189

Objednatel	Dodavatel

Město Hořice	Obchodní firma : Samko Milan

náměstí Jiřího z Poděbrad 342	Sídlo :	 66/

508 01 HOŘICE			Holovousy

Bank. spojení: 			 50801 Holovousy

Číslo účtu :

IČ : 00271560	IČ : 	10769650

DIČ : CZ699005965	DIČ :

Plátce DPH

Objednáváme u Vás : INV – Biograf na Špici invalidní WC - vícepráce Objednáváme u Vás z důvodu nepřesné projektové dokumentace (nedostatečné existující podklady) bourací práce – vyřezání kovových prvků v podlaze, vyvrtání a vybourání otvoru v podlaze a stropu do sklepa pro kanalizační a vodovodní potrubí, dodání a navaření asfaltové lepenky, vybourání rýhy v betonové podlaze ve sklepě, výšková úprava podlahy – odsekání betonu, zasekání kabelu do zdi u baru, demontáže sádrokartonu, doplnění výztuh OSB deskami a sdk profily, více protipožárního sádrokartonu, dodávka a montáž protipožární zárubně včetně protipožárních dveří, kování, samozavírače …... Cena: 70 050 Kč Termín dodání: listopad 2024 Kvalita díla, záruka a odpovědnost za vady: 60 měsíců Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění :

Cena s DPH : 70 050,00Kč

Vyřizuje / tel. : XXXXXXXXXXXXX

Dne: 20.11.2024

| (oprávněná osoba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG |  | Kč |  |  |
| 3313 | 6121 |  |  | 0016 | 00202323 |  | 70 050,00 |  |  |
| Vystavil: |  |  |  |  |  | Datum: 20.11.2024 |  |  |  |
| Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |
| Předběžná řídící kontrola číslo: |  |  |  |  |  | Datum: 20.11.2024 |  |  |  |

Schválil Ing. arch. Martin Pour dne  20.11.2024