- Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 1469/MO/2024 ze dne 2.10.2024, týkající se akce „DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava – oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 70 a 73“

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:  Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátora

IČ: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka  Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel:  OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Zastoupená: Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze,

Oddíl C,  vložka 178539

IČO: 24832898

DIČ: CZ24832898

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Ing. arch. Martin Laštovička

náměstek primátora

za zhotovitele:   Ing. Otakar Trmal, jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:  XXXXXXXXXXXXXXX

za zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXX

II. PŘEDMĚT DODATKU

V článku II. 2. se doplňuje odstavec d) v tomto znění:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení změn a dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Předmět díla se zužuje o neprovedené práce, které byly obsaženy v původní projektové dokumentaci. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ve smlouvě o dílo.

Provedení víceprací v celkové hodnotě  58.389,66 Kč bez DPH

Méněpráce v celkové hodnotě 29.362,32 Kč bez DPH

V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1.	Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH                                                                 985.379,74 Kč

Méněpráce                                                                                              -29.362,32

Vícepráce                                                                                                 58.389,66 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1                      1.014.407,08 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1469/MO/2024 uzavřené dne 2.10.2024, týkající se akce „DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava – oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 70 a 73“.

V Jihlavě dne: 2.12.2024                                             V Jihlavě dne: 28.11.2024

............................................ 			            ..............................................

za objednatele:					          za zhotovitele:

Ing. arch. Martin Laštovička                                                 Ing. Otakar Trmal, jednatel

náměstek primátora