MZE-84800/2024-12122

mzedms028656298

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-84800/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 3. 12. 2024

Prodloužení termínu dodání 854_PZ_PRAIS_III_2024_IZR_Odsuny na docasna hospodarstvi_(Z38518-1)

Dobrý den, pane xxx,

prodlužujeme tímto termín dodání Prodloužení termínu dodání 854_PZ_PRAIS_III_2024_IZR_Odsuny na docasna hospodarstvi_(Z38518-1) nově do 18.12.2024

Zdůvodnění: Plnění je hotové, z testování od uživatelů MZe vzešly připomínky, které jsou aktuálně zapracovávány a prodloužení je tak třeba, aby MZe mělo dostatečný čas na otestování těchto zapracovaných připomínek.

S výše uvedeným souhlasí garant aplikace pan Němec.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

v z. Ing. Vladimír Velas

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy