**Smlouva o dílo**

**„Oprava světlíků na střeše Katastrálního pracoviště v Lounech“**

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Ústecký kraj**

se sídlem: Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 7118519

DIČ: není plátce DPH

jejímž jménem jedná: Mgr. Michal Havelka, ředitel úřadu

bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 8829411/0710

tel: 475 246 501

ID DS: scdadnq

*(dále jen „objednatel“)*

na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **Solution Construction s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 17708095

DIČ: CZ17708095

jejímž jménem jedná: Yan Bilobrovenko

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: xxx

tel.: xxx

*(dále jen „zhotovitel“)*

na straně druhé

1. **Úvodní ujednání**

Smluvní strany se výslovně dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník), pokud není sjednáno jinak  
a uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva).

1. **Předmět smlouvy**
   1. **Oprava světlíků na střeše Katastrálního pracoviště v Lounech, Pod Nemocnicí 2504,** dle soupisu prací, který je přílohou této smlouvy (dále jen „dílo“).
   2. Zhotovitel provede všechny práce a služby, případně zajistí dodávky všech materiálů, které nejsou specificky uvedeny ve smlouvě, ale u nichž je možno ze smlouvy odvodit, že jsou nutné pro řádnou funkci díla, tak, jako kdyby tyto služby nebo materiály byly ve smlouvě výslovně uvedeny a to na své náklady bez dopadu na cenu díla uvedenou ve smlouvě.
   3. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. **Doba a místo plnění**

Zahájení prací: 19. listopadu 2024

Dokončení prací: 15. prosince 2024

Místo plnění: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, Pod Nemocnicí 2504, Louny.

1. **Cena za dílo**
2. Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s občanským zákoníkem a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a dle zpracované cenové nabídky:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 331 029,48Kč |
| DPH 21% | 69 516,19 Kč |
| **Cena díla celkem vč. DPH** | **400 545,67 Kč** |

1. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, činnosti a dodávky, které cenová nabídka neobsahovala (dále jen „vícepráce“), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen položek uvedených v cenové nabídce (zahrnující veškeré náklady zhotovitele), pokud jsou zde tyto položky uvedeny. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena dohodou smluvních stran za cenu v místě a čase obvyklou.
2. Na nutnost víceprací upozorní zhotovitel objednatele neprodleně **předem elektronickou poštou na adresu xxx a xxx.** Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele a to na základě dodatku ke smlouvě.
3. **Platební podmínky**
4. Fakturace díla se uskuteční fakturou na základě podepsaného předávacího protokolu po skončení realizace. Splatnost faktury je 21 dní. Dnem úhrady je den odpisu příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli doručit fakturu do sídla objednatele, a to do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení.
6. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.**
7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vystavení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.
9. Způsob plateb v případě zjištěných vad a nedodělků:
10. objednatel zaplatí 90% z celkové smluvní ceny na základě faktury vystavené zhotovitelem na tuto částku,
11. 10% z celkové smluvní ceny bude uhrazeno do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků na základě faktury vystavené zhotovitelem na tuto částku.
12. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenými platebními a fakturačními podmínkami souhlasí.
13. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými podmínkami.
14. **Podmínky provedení díla**
15. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti postupovat s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku stanoveného touto smlouvou a k dodržování předpisů vztahujících se k předmětu sjednané práce.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.
17. V případě, že se jedná o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem telefonicky nebo elektronickou poštou na adresu xxx a xxx.
18. Po dobu provádění prací jsou pověření pracovníci objednatele xxx  
    a xxx oprávněni provádět kontroly postupu prací.
19. Předmětné práce budou zhotovitelem prováděny dle dodaného harmonogramu prací.
20. Převzetím díla je pověřen xxx.
21. Objednatel zajistí možnost připojení na zdroj elektrického proudu (230V, 400V) a odběr užitkové vody.
22. Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz kouření v celém areálu a v budově katastrálního pracoviště, vyjma prostor vyhrazených ke kouření. Za porušení tohoto zákazu je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ.
23. Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz konzumace alkoholu v celém areálu a v budově katastrálního pracoviště. Za porušení tohoto zákazu je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ.
24. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením prací, protokolárním předáním  
    a převzetím předmětného díla objednatelem. Objednatel prohlédne dílo co nejdříve   
    a o vadách díla podá zhotoviteli zprávu bez zbytečného odkladu. Objednatel je povinen dílo převzít i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve svém souhrnu nebrání řádnému provozování a užívání díla. Takové vady musí být odstraněny do dne určeného v předávacím protokolu pro předání a převzetí díla.
25. Zhotovitel je povinen zajistit v pracovním prostoru veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
26. Zhotovitel je povinen doložit seznámení pracovníků s právními předpisy v oblasti PO a BOZP.
27. **Odstoupení od smlouvy**
28. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
    * převedení svých závazků, povinností nebo práva plynoucího z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu objednatele,
    * přerušení díla bez udání důvodu, a to na dobu delší než 20 kalendářních dnů,
    * prodlení se zahájením prací delším než 10 kalendářních dnů,
    * soustavně nebo zvlášť hrubé porušování podmínky jakosti díla,
    * soustavně nebo zvlášť hrubé porušování provozních podmínek pracoviště zhotovitele, k jejichž dodržování se v této smlouvě zavázal.
29. V případě odstoupení je zhotovitel povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů opustit prostor díla a vyklidit zařízení. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho hodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad*.*
30. Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
31. Odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení nezaniká povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.
32. **Odpovědnost za škody, záruka**
33. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží a služeb. Záruční lhůta je stanovena v tomto případě na 60 měsíců. U zboží doplněného či vyměněného v rámci záruky běží záruční doba samostatně.
34. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a zavazuje se takovou škodu objednateli uhradit. Výše náhrady škody není omezena.
35. Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny v záruční lhůtě, která začíná běžet dnem následujícím po předání díla.
36. Zhotovitel je povinen odstranit případné vady díla zjištěné v záruční době nejpozději do 10 dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se písemně smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak.
37. Za vady zjištěné v záruční lhůtě zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční lhůtě provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů. Do doby, než zhotovitel prokáže, že za vadu nese odpovědnost objednatel, se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel a zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal.
38. Neodstraní-li zhotovitel vady díla dle odst. 4, čl. VIII., může objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli v souvislosti s odstraněním vady, a to do 30 dnů po obdržení příslušné faktury objednatele.
39. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem následujícím po uvedení vyměněné nebo nově dodané části díla do provozu. Toto se nevztahuje na rychle se opotřebující části díla.
40. **Smluvní pokuty a ujednání**
41. V případě prodlení zhotovitele v plnění jeho závazku řádně a včas odevzdat dílo v termínu dohodnutém v čl. III. této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli slevu ve výši 0,25 % z ceny předmětu díla dohodnuté v čl. IV. této smlouvy za každý započatý den prodlení, ledaže prokáže, že nepředání díla ve sjednané době bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost (živelná pohroma apod.).
42. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury dle čl. V. smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,25 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
43. V případě prodlení zhotovitele v plnění jeho závazku řádně a včas odstranit vady a nedodělky poskytne zhotovitel objednateli slevu výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, počítáno od data určeného k odstranění vad a nedodělků v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.
44. Ostatní smluvní pokuty jsou splatné na základě vyúčtování (vystavené faktury) oprávněnou stranou ve lhůtě 21 dnů od vystavení uvedeného vyúčtování. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu skutečně vzniklé škody v plné výši.
45. **Další ujednání**
46. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou pověřenými zástupci smluvních stran:

###### za objednatele jednají:

###### ve věcech smluvních: Mgr. Michal Havelka, ředitel úřadu

###### ve věcech technických: xxx, vedoucí OHS

tel.: xxx, e-mail: xxx

**xxx, referent OHS**

tel.: xxx, e-mail: xxx

###### za zhotovitele jednají:

###### ve věcech smluvních: Yan Bilobrovenko

###### tel.: xxx,

###### e-mail:xxx

###### ve věcech technických: xxx

###### tel.: xxx

###### e-mail: xxx

1. **Závěrečná ujednání**
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná, zůstává tím nedotčena platnost ostatních ustanovení. V takovém případě bude neúčinné ustanovení nahrazeno nebo změněno tak, aby byl v maximální míře dosažen účel zamýšlený neplatným ustanovením. Totéž platí, jestliže se při provádění této smlouvy objeví mezera, kterou je třeba doplnit. Všechny případné změny mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou řešeny u místně a věcně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
4. V případě zániku kterékoliv smluvní strany přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na právního nástupce zaniklé strany.
5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
6. Tuto smlouvulze změnit pouze výslovnýmoboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů omezení nebo rozšíření dohodnutých prací. Uzavření písemného dodatku smlouvy je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny v důsledku změny rozsahu prací.
7. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně jejích příloh v Registru smluv.
8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne objednateli v souvislosti s touto smlouvou, nejsou informace důvěrné a nejsou obchodním tajemstvím.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v ISRS v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
10. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v Registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail: **xxx.**
11. Zhotovitel si je vědom, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
13. Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je uzavřena jasně a srozumitelně a podepsaní zástupci prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní stranu zavazovat. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 18.11.2024 V Ústí nad Labem dne: 18.11.2024

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………. ………………………………

Mgr. Michal Havelka Yan Bilobrovenko

ředitel úřadu jednatel Solution Construction s.r.o.

Přílohy:

1x soupis prací