SMLOUVA O DíLO

ev. č. Zhotovitele: 1200457950		ev. č. Objednatele: B 0012/24

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, osobami, dle svých prohlášení způsobilými k právním úkonům, níže uvedeného roku, měsíce a dne mezi:

Smluvní strany

Zhotovitel:

ABB s.r.o.

IČO: 49682563	DIČ: CZ49682563

se sídlem BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4,

zapsané v OR, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79391,

jednotka servis technologií NN / VN (ELSE)

(s místem doručování veškerých dodávek a písemností s výjimkou faktur)
Vídeňská 117, 619 00 Brno

Bankovní spojení:   Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, č.ú. 3161400009/7910 ,

IBAN: CZ0679100000003161400009

(dále jen „Zhotovitel“)

zastoupená:	xxx

xxx

zástupce ve věcech smluvních: xxx

xxx

zástupce ve věcech technických: xxx

xxx

Objednatel:

Název společnosti: Povodí Odry, státní podnik

IČO: 70890021	DIČ: CZ70890021

Se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná u Krajského Soudu v v Ostravě, oddíl A XIV , vložka 584

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1320871002/5500

(dále jen „Objednatel“)

Zastoupená: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Oprávněný zástupce pro věcná jednání:

ve věcech obchodních:	xxx

xxx

ve věcech technických: 	xxx

xxx

Předmět plnění

Na základě nabídky Zhotovitele číslo OPP-24-7143071_rev.1 ze dne 8.11.2024 se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele Dílo „VD Sl. Harta - rekonstrukce ochran G1 (č. st. 4346)“ jehož specifikace je uvedena níže:

Výměna ochranných relé F10, F20, F30 dle nabídky ABB číslo OPP-24-7143071_1 Varianta A ze dne 8.11.2024, a dle PD „VD Slezská Harta - rekonstrukce ochran RO1 Výměna ochran F10, F20 a F30 ve skříni ochran R01“ č. zak. 022-000326 fy Puttner, s.r.o.

- 2.1. Dodávka zahrnuje – rozsah Díla

Příprava a ukončení servisního výjezdu v ABB Brno

- Varianta A: ochranné relé typu REX615

Služba v ABB Brno

- Studie výpočtu nastavení ochranných funkcí

- Konfigurace ochranných relé

Služba v místě

Demontáž původních přístrojů a ochran, montáž nových ochran a vybavení nn skříně včetně úpravy dveří rozváděče

Nastavení a otestování ochranných relé se systémem dálkového dohledu a ovládání

Nastavení, otestování a uvedení do provozu v místě instalace

- Otestování ochranných funkcí sekundární zkouškou

- Primární zkouška měření

- Test místního a dálkového ovládání a indikace

- Vystavení protokolu o zkouškách

Materiál:

2ks ochranné relé generátoru, objednací kód

- REX615B10GN+ADD1+AIM5+AIM6+APP1+APP5+APP9+BIO5+BIO5+BIO5+CMP2+COM12+HMI1+PCL1+PSM3+SCT1

Ochranné relé transformátoru, objednací kód:

- REX615C10GN+AIM4+AIM4+APP1+APP10+APP5+BIO5+BIO5+CMP2+COM12+HMI1+PCL1+PSM3+RTD2+SCT1

Přístroje a instalační materiál pro panel (podružný materiál)

1ks Průmyslový switch pro ethernet Hirschmann, objednací kód: RSP20-11003Z6ZT-TCCV9HSI2SXX.X.XX

4ks Vkládací modul pro komunikační optický kabel, objednací kód: SFP-FAST-MM/LC-EEC

4ks Optický kabel skleněný duplex MM 62,5/125 nebo 50/125 mm (délka bude určena při realizaci projektu)

- Dále pak v rozsahu výkazu výměr a technické specifikace PD č. zak. 022-000326 fy Puttner, s.r.o.

- Předpokládaný rozsah instalace ochran technika servisu vn je max. do 10 pracovních dnů po sobě jdoucích.

- Předpokládaný rozsah prací inženýra ochran je max 7 pracovních dnů po sobě jdoucích.

Služby společnosti Invelt-elektro s.r.o., Plzeň

- Přípravné práce u zhotovitele:

Úprava projektové dokumentace zapojení rozváděčů DT1 a DT2

Úprava SW v ŘS DT1

- Zrušení významu těch binárních vstupů, které budou převedeny do komunikace, přejmenování významu binárních vstupů z elektrických ochran a definování nových signálů v komunikaci s elektrickými ochranami. Celkem se jedná o 22 binárních signálů.

- Změna komunikace Modbus RTU na Modbus TCP, definování komunikačních oblastní

- Úprava vizualizace webového panelu (úprava a doplnění alarmových textů)

Úprava SW v ŘS DT2

- Zrušení významu těch binárních vstupů, které budou převedeny do komunikace, přejmenování významu binárních vstupů z elektrických ochran a definování nových signálů v komunikaci s elektrickými ochranami. Celkem se jedná o 13 binárních signálů.

- Změna komunikace Modbus RTU na Modbus TCP, definování komunikačních oblastní

- Úprava vizualizace webového panelu (úprava a doplnění alarmových textů)

Úprava vizualizace na obou operátorských stanicích

- Úprava a doplnění alarmových textů

- Úprava obrazovky pro rozvodny

- Práce na stavbě – v místě

Instalace upraveného SW do ŘS DT1 a ŘS DT2

Instalace upraveného SW pro vizualizaci (Promotic)

Zkoušky komunikace s ochranami F10, F20, F30 – simulace jednotlivých signálů na straně elektrických ochran, ověření adres

- Předpokládaný rozsah instalace a zkoušek SW je 16 hodin pro činnosti na stavbě – 1 specialista

- 2.2 Dodávka nezahrnuje (předmětem nabídky není):

Ostatní činnosti, které nejsou vyjmenovány výše

Vytvoření a odpovědnost za „Příkaz B“

Jakékoliv opravy, které nejsou součástí bodu 2.1

A dále viz. protiplnění objednatele

Cena Díla a platební podmínky

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková cena za Dílo podle této smlouvy činí 1.412.240,- Kč bez DPH (slovy jeden milion čtyři sta dvanáct tisíc dvě stě čtyřicet korun českých). Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna rozsahu předmětu Díla.

- Zhotovitel, jako plátce daně z přidané hodnoty, připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno a objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu o DPH navýšenou.

- Dohodnutá cena Díla zahrnuje veškeré práce a plnění Zhotovitele, k nimž se podle této smlouvy zavázal – viz nabídka zhotovitele.

- Po dodání zařízení a služeb bude vystavena faktura - daňový doklad (+ příslušná výše DPH) na základě potvrzeného předávacího protokolu/montážní zprávy. Splatnost faktur – daňových dokladů je 30 dní od data doručení objednateli.

- Po předání a převzetí hotového Díla Zhotovitel vystaví fakturu. Faktura bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných zákonů a náležitostí dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Na faktuře bude navíc uvedeno číslo smlouvy a datum splatnosti. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí Díla.

- Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat chybné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti. V takovém případě je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

- V případě, že Zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce podle ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo bude na faktuře uveden jiný než registrovaný účet podle § 96 citovaného zákona, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 odst. 3 citovaného zákona.

- Cena za čekací doby a vícepráce

a) Zhotovitel má právo v průběhu prací u objednatele fakturovat objednateli všechny čekací doby, které nejsou zapříčiněny zaměstnanci zhotovitele. Tyto čekací doby musí být oboustranně odsouhlaseny (v servisním výkazu a/nebo v montážním deníku a/nebo v předávacím protokolu) a budou účtovány dle aktuálních sazeb zhotovitele platných pro dané období.

b) Celková cena neobsahuje náklady spojené s vícepracemi, které mohou vzniknout nedokonalou projekční nebo montážní přípravou, eventuálně změnou požadavku objednatele. Tyto vícepráce musí být předem oboustranně odsouhlaseny (v servisním výkazu a/nebo v montážním deníku a/nebo v předávacím protokolu) a budou účtovány dle aktuálních sazeb zhotovitele platných pro dané období.

c) Oboustranně odsouhlasené a uvedeným způsobem oceněné čekací doby a vícepráce je objednatel povinen zaplatit.

d) V případě požadavku na provedení prací o víkendech, svátcích nebo v době od 22:00 do 6:00 hod bude tato sazba navýšena dle legislativních požadavků. K vypočtené částce za čekací doby a/nebo vícepráce budou připočteny skutečně vynaložené náklady zaměstnanců zhotovitele např. na ubytování a cestovné.

e) V případě většího rozsahu poškození VN zařízení zjištěných v průběhu montážních prací může dojít k navýšení ceny za montážní materiál, práce a cestovné. Navýšení ceny musí předem odsouhlasit objednatel.

f) Výše uvedené ceny za sazby neobsahují DPH, proto je objednatel povinen zaplatit k ceně DPH ve výši dle příslušných zákonných ustanovení.

g) Dle ČSN EN 50110 v platném znění, musí být při testování vysokým napětím (v našem případě nad 5kV) přítomna na pracovišti druhá osoba. Jestliže není zajištěna přítomnost ze strany objednatele, je dodavatel oprávněn zajistit osobu a účtovat náklady dle hodinové sazby.

- IV. Součinnost Objednatele a Zhotovitele

- Objednatel:

Zajištění nutných provozních stavů zařízení pro provedení prací

Zajištění pracoviště dle ČSN EN 50110-1,2 ed. 3 pracovníkem s příslušnou kvalifikací dle

- NV 194/2022 Sb.

Vystavení příkazu „B“ pracovníkem objednatele

Zajištění pracoviště dle soupisu rizik vyplývajících z činnosti zhotovitele

Zajištění dokumentace k zařízení, na kterém budou prováděny práce

Zajištění kontaktní a oprávněné osoby v místě práce

Zajištění vjezdu do areálu a vstupu do rozvodny pro specialistu ABB

Zabezpečení pracoviště dle pravidel bezpečnosti práce

Zajištění manipulací v rozvodnách pro účely zkoušek oprávněnou osobou objednatele

Vystavení příkazu k práci na pracovníka objednatele

Dle ČSN EN 50110 v platném znění, musí být při testování vysokým napětím (v našem případě nad 5kV) přítomna na pracovišti druhá osoba. Jestliže není zajištěna přítomnost ze strany objednatele, je dodavatel oprávněn zajistit osobu a účtovat náklady dle hodinové sazby.

- Zhotovitel:

Zhotovitel bude konzultovat se zástupcem objednatele výpadky komunikace a systémů řízení, které mají návaznost na bezpečnost VD a obsluhu veškerého el. zařízení, včetně systémů pohonů a ovládání.

Zhotovitel je povinen realizovat dílo podle této smlouvy pouze v prostoru vymezeném obvodem předaného staveniště. Bez náležitého schválení příslušného vlastníka nebude vstupovat do objektů, instalací a infrastruktury, které nejsou součástí díla budovaného na předaném staveništi. Vymezení staveniště bude písemně řešeno v protokolu o předání stavby.

Veškerá projektová dokumentace vypracovaná zhotovitelem a jeho poddodavateli, majícími vztah k plnění díla, se stává v plném rozsahu (vlastnictvím) majetkem objednatele, a ten je oprávněn používat projektovou dokumentaci jakýmkoliv způsobem bez omezení.

Zhotovitel předloží objednateli návrh simulace poruchových stavů ochran pro funkce testování vybavení ochrany ve vztahu k prvkům soustrojí.

Zhotovitel provede zaškolení obsluhy.

- V. Dodací termín

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 30.6.2025.

- 2. Místem plnění Díla je vodní dílo - elektrárna Slezská Harta.

- 3. V případě, že předmět plnění Zhotovitele bude závislý na dalším technickém upřesnění a splnění sjednaného protiplnění ze strany Objednatele, počítá se uvedený dodací termín ode dne předání tohoto upřesnění v takovém rozsahu, který umožňuje objednání subdodávek a zahájení přípravy výroby včetně zpracování projekčních podkladů.

- 4. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené a předané Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení Zhotoviteli dohodnutou cenu.

- VI. Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí Díla sepíší předávací protokol, ve kterém uvedou zejména:

- souhlas Objednatele s převzetím Díla nebo zdůvodnění odmítnutí převzetí,

- datum převzetí,

- soupis případných zjištěných vad a nedodělků, včetně termínu jejich odstranění,

- předání souvisejících podkladů Díla.

2. K podpisu předávacího protokolu jsou oprávněny osoby, které mají právo jednat ve věcech technických, resp. provozních na základě svého pracovního zařazení či pověření.

3. Převzetí Díla nebrání, pokud vykazuje jen takové drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla k obvyklému účelu. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele tyto vady a nedodělky na své náklady v přiměřené lhůtě odstranit.

4. Objednatel v předávacím protokolu uvede veškeré vady a nedodělky, které Dílo v době jeho předání má včetně termínu jejich odstranění.

5. Splněním smlouvy je stav úspěšného připojení G1 a G2 MVE VD Slezská Harta k distribuční soustavě a jejich chod po instalaci ochran.

6. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla:

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání zejména tyto doklady:

- doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., a vládního nařízení č. 163/2002 Sb.,

- projektová dokumentace skutečného provedení - (jedno paré s vyznačenými ručně psanými změnami). Dokumentace skutečného provedení díla v počtu 3 paré v tištěné podobě a 1 x elektronicky, bude předána dle zápisu o předání a převzetí díla. Elektronicky ve formátech dwg., pdf, doc, a xls. Dokumentace se po předání stává majetkem objednatele.

- zápisy a výsledky předepsaných měření,

- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle této smlouvy,

- revizní zprávu

7. Dílo nebo část díla bude předáno ve stavu, který je vyznačen v předávacím protokolu.

8. Není vyloučeno, že předávané Dílo bude obsahovat skryté vady nebo vady, které nebylo možné s ohledem na povahu díla nebo z jiného důvodu zjistit v čase předání a převzetí Díla nebo jeho části.

- VII. Záruka

- Záruční doba na provedené dílo je 36 měsíců ode dne podpisu předání díla předávacím protokolem.

- VIII. Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

- Smlouva může být ukončena dohodou obou smluvních stran. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem je tento povinen uhradit Zhotoviteli již vynaložené náklady od dne započetí do dne odstoupení od smlouvy.

- Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku.

- Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. III. a v čl. V. smlouvy.

Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy také v případě, že se druhá smluvní strana ocitla v úpadku a insolvenční soud:

    - Rozhodl o prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany.

    - Rozhodl o povolení reorganizace druhé smluvní strany.

- Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy příslušné smluvní straně.

- Odstoupení od smlouvy nemá vliv na eventuální nárok některé ze smluvních stran na náhradu škody.

- Odstoupením od smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků.

- IX. Vyšší moc

- Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vyšší moci. Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvídala (dále jen “Vyšší moc”). Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží, embargo, blokáda, zákaz vývozu nebo zákaz dovozu zboží, surovin nebo služeb, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie i jakákoliv jiná překážka způsobená úkony nebo opomenutím orgánů veřejné moci, teroristický útok apod.

- Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.

- Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá rozumná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních povinností.

- V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od smlouvy písemně odstoupit.

- X. Náhrada škody a pojištění odpovědosti za škodu

1. Zhotovitel není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinnosti v souvislosti se smlouvou.

2. Za nepřímé a následné škody se považují zejména: ušlý zisk, energetické ztráty z výroby, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zajištění náhradních energetických dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dokončení, předání a převzetí výkonů, nedosažení plné shody výkonů se smlouvou, nedosažení zaručených parametrů výkonů apod.

3. Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována maximální částkou ve výši 7,5 % celkové ceny Díla bez DPH.

- Celková souhrnná povinnosti zhotovitele k náhradě veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením jednoho nebo více povinností zhotovitele nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 100% celkové ceny díla bez DPH.

- Žádné z výše uvedených omezení náhrady škody se nevztahuje na škodu, kterou zhotovitel způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

- XI. Smluvní pokuty

- Prodlení Objednatele se zaplacením jeho peněžních závazků opravňuje Zhotovitele k uplatnění smluvní pokuty vůči Objednateli ve výši 0,5% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

- Tato smluvní pokuta nahrazuje úroky z prodlení a v případě, že k prodlení s placením faktur dojde, bude Zhotovitel požadovat pouze smluvní pokutu.

- V případě nedodržení sjednaných termínů Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu, a to za každý den prodlení ve výši 0,5% z ceny Díla, s kterými je Zhotovitel v prodlení.

- Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována maximální částkou ve výši 7,5 % celkové ceny Díla bez DPH.

- V případě, že Objednatel bude k Zhotoviteli v prodlení s úhradou závazků vyplývajících z plnění řádně uzavřených smluv a/nebo s poskytnutím součinnosti a/nebo pokud podle názoru Zhotovitele není prokazatelně zajištěna bezpečnost nebo zdraví jeho pracovníků při provádění prací, má Zhotovitel právo pozastavit poskytování prací a provádění Díla v souvislosti s touto smlouvou a sjednané termíny plnění se prodlužují minimálně o dobu prodlení Objednatele s plněním povinnosti, není-li objektivně nutná doba delší z důvodu demobilizace a opětné mobilizace výrobních zdrojů a vstupů na straně Zhotovitele spojená s pozastavením a obnovením plnění Zhotovitele.

- Od uplatnění smluvní pokuty lze po dohodě obou stran odstoupit.

- Případným uplatněním smluvních pokut, které se v této smlouvě vyskytují, není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod.

- XII. Řešení sporů

- Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Jakékoli spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany budou snažit řešit především vzájemnou dohodou.

- Pokud ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy ke smírnému urovnání sporu jedné ze smluvních stran nebo v jiné lhůtě stranami písemně dohodnuté nedojde k písemné dohodě o urovnání sporu, je ujednáno, že v případě sporu rozhodne soud, jehož příslušnost bude založena českým občanským soudním řádem.

- XIII. Ostatní ujednání

- Obchodní zvyklosti nemají při výkladu této nabídky a smlouvy založené na základě této nabídky přednost před ustanoveními zákona. Zhotovitel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkami, za jaké se považuje též přijetí s odkazem na jiné obchodní podmínky. Uzavření smlouvy je požadováno v písemné formě (doručení písemné akceptace). Smlouva vznikne pouze přijetím nabídky v celém jejím rozsahu beze změn. Smlouva založená na základě nabídky, včetně jejích příloh, může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Tato nabídka je součástí obchodního tajemství Zhotovitele a Zhotovitel má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití. Takovým užitím se rozumí i zpřístupnění textu nabídky třetím osobám.

- Objednatel prohlašuje, že si je vědom, že Zboží může podléhat českým nebo za hraničním předpisům o kontrole exportu, které mohou zakazovat prodej, pronájem nebo jiný způsob převodu nebo použití Zboží bez povolení pro export či reexport. Objednatel se zavazuje dodržovat tyto platné předpisy. Objednatel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše uvedené předpisy mohou doznat změn a že se uplatní na smluvní vztah mezi Zhotovitel a Objednatelem ve znění platném v konkrétním čase.

- Objednatel odpovídá za škody, které byly způsobeny jeho personálem. Výjimku tvoří případy škod vzniklých prokazatelně hrubou nedbalostí zhotovitele.

- Cena v této nabídce je platná pro zahájení realizace projektu do 6 měsíců od objednávky. Při zahájení realizace v delším časovém období bude nabídka znovu posouzena obchodním oddělením servisu ABB a nabídka bude upravena podle aktuálních cen komodit. U tohoto projektu bude uplatněna eskalace ceny a bude vystavena nová nabídka. Dokud se obě strany nedohodnou na cenových podmínkách, bude projekt považován za „odložený“ a ABB nebude nakupovat materiály pro tento konkrétní projekt.

- XIV. Závěrečná ujednání

- Právní vztahy obou smluvních stran, touto smlouvou blíže neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy.

- Tato smlouva může být na základě vzájemné dohody smluvních stran měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. Veškeré dodatky k této smlouvě musí být řádně očíslovány a jako dodatek označeny.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. Tuto smlouvu lze podepsat i elektronicky.

- Dle § 1765 OZ smluvní strany tímto prohlašují, že na sebe podpisem této smlouvy berou nebezpečí změny okolností, a žádná ze smluvních stran tedy není oprávněna domáhat se po druhé smluvní straně anebo soudně obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

- Smluvní strany se dohodly, že § 577 OZ se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Tato smlouva nahrazuje jakákoliv předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu tohoto smluvního vztahu.

- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

# Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

- Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

- Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:

a. proti němu, jeho přímým či nepřímým vlastníkům, ani jeho poddodavatelům (včetně jejich přímých nebo nepřímých vlastníků), kteří mu jsou ke dni podpisu této smlouvy známi, nejsou uvaleny

i.  mezinárodní finanční sankce ve smyslu rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činnosti Ruska narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i destabilizující situaci na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 a č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 (dále jen „Základní nařízení“), dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Základní nařízení, popřípadě jež samostatně zavádí další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako ty ze Základních nařízení nebo

ii .jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla dodavatele, kterými je sledován stejný účel jako těmi ze Základních nařízení;

- zajistí po celou dobu plnění této smlouvy, že

- k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na nějž byly takové sankce uvaleny, a to ať už se budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých vlastníků, a

- v případě uvalení sankcí na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění dle této smlouvy takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním smlouvy na veřejnou zakázku jiným poddodavatelem, na něhož nebyly uvaleny finanční sankce dle písm. a) tohoto bodu smlouvy.

- XV. Přílohy

Veškeré přílohy připojené k této smlouvě tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu znění této smlouvy se zněním příloh k této smlouvě mají ustanovení této smlouvy přednost. Příloha č. 1 tvoří obchodní tajemství zhotovitele, proto nebude tato příloha zveřejněna v registru smluv.

Příloha č.1:	Nabídky servisních služeb číslo  OPP-24-7143071_rev.1 ze dne 8.11.2024 včetně všech příloh.pdf

Příloha č.2:    Obchodní podmínky společnosti ABB OP SoD Sl/2024_cz.pdf

Za Objednatele:			Za Zhotovitele

v Ostravě dne 3.12.2024			v Brně dne 2.12.2024

xxx				xxx

…………………………………………………………………		…………………………………………………..

Ing. Jiří Tkáč		                                        xxx

generální ředitel			xxx

V Brně dne 2.12.2024

xxx

…………………………………………………….

xxx

xxx