Nadační fond SmetaNOVÝ sál

IČ 221 70 260

se sídlem: Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

Spisová značka N587, Kr. soud Hradec Králové

jednající Ing. Pavel Kysilka, CSc., předseda správní rady a Michal Kortyš, člen správní rady

Kontaktní osoby:

-  ve věcech smluvních: Jan Pikna, 724 300 502

-  ve věcech technických: Michal Kortyš, 724 339 000, Miloš Filipi 724 063 040

jako „objednatel“ na straně jedné

a

## Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

státní příspěvková organizace

IČO 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

## zastoupen Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

## Doručovací adresa:

## Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Kontaktní osoby:

ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

jako „zhotovitel“ na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník), tuto

dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel je subjektem oprávněným k uzavření dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v souvislostí s realizací následující stavby: Národní kulturní památka zámek v Litomyšli, Záměr revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli: II. nádvoří na pozemku parc. č. st. 5/1,  k. ú. Záhraď (dále jen „staveniště“), která je realizována na území s archeologickými nálezy, kde v souvislosti se stavební činností musí být proveden záchranný archeologický výzkum.

- Zhotovitel je subjektem oprávněným ve smyslu § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, k provedení ZAV dle této dohody. Zhotovitel garantuje, že tento ZAV provede v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na úrovni odpovídající současným oborovým standardům.

čl. II.

Účel dohody

- Účelem této dohody je úprava práv a povinností smluvních stran za účelem řádného provedení ZAV na staveništi, tj. zejm. identifikace archeologických situací na staveništi a jejich dokumentace, dále záchrana movitých prvků archeologického dědictví a zpracování informací získaných z těchto primárních archeologických pramenů do zprávy o výsledcích ZAV.

čl. III.

Předmět dohody

- Předmětem dohody je závazek zhotovitele provést za podmínek upravených touto dohodou ZAV vyvolaný stavbou a závazek objednatele zaplatit za provedení ZAV sjednanou cenu.

- Prostor staveniště, tedy celková plocha zkoumaná v rámci kde bude proveden ZAV, je vyznačen na plánu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody.

- ZAV se sestává z následujících dvou výkonových fází, a to

  - archeologických prací v terénu (dále jen „terénní část ZAV“) a

  - prací souvisejících se zpracováním terénní dokumentace a se základním zpracováním movitých archeologických nálezů (dále jen „základní zpracování ZAV“).

- Terénní část ZAV zahrnuje:

  - odborný dohled při zemních pracích prováděných na staveništi a cílený k identifikaci dochovaných archeologických situací,

  - ruční rozebrání dochovaných archeologických situací až na nejnižší úroveň prováděných zemních zásahů (na dno stavebních jam a výkopů),

  - průběžnou dokumentaci stratigrafie ručně rozebíraných archeologických situací a odkrytých stavebních konstrukcí,

  - provedení podrobné dokumentace včetně fotogrammetrického a geodetického zaměření,

  - vyzvednutí movitých nálezů, jejich základní ošetření a evidenci.

- Základní zpracování ZAV zahrnuje:

  - revize a kompletace terénní dokumentace a získaných dat,

  - digitalizaci a přípravu obrazové dokumentace do podoby zprávy o výsledcích výzkumu (nálezové zprávy),

  - dokumentaci movitých nálezů,

  - provedení základních specializovaných analýz a výběrové konzervace,

  - administraci ZAV v evidenčních systémech Archeologického ústavu a Národního památkového ústavu,

  - zpracování základní a konečné zprávy o výsledcích výzkumu (nálezové zprávy).

- Zhotovitel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni.

čl. IV.

Termíny plnění dohody

- Doba provádění ZAV je závislá na přípravě plochy pro ZAV .

- ZAV bude probíhat souběžně a v těsné součinnosti se stavebními pracemi prováděnými na staveništi.

- Nejpozději ke dni 4. 11. 2024  bude staveniště připraveno k zahájení ZAV, což znamená, že zde bude k dispozici technické zázemí pro zaměstnance zhotovitele dle čl. VI. odst. 1.4, z plochy staveniště bude odstraněna povrchová vrstva štěrku, budou odstraněny betonové patky stávající konstrukce zastřešení, bude odstraněna  stavební suť z prostoru zaniklého orchestřiště (bude vybíráno za archeologického dohledu.

- Předpokládaný termín zahájení ZAV ze strany zhotovitele je stanoven na 4. 11. 2024; tato skutečnost bude zaznamenána do deníku archeologického výzkumu (viz čl. V. odst. 1 a násl.). Délka terénní části ZAV v případě, že bude možné pracovat nerušeně na celé ploše výzkumu, činí cca 44 pracovních dní. Doba, při které nebude možné provádět výzkum na dílčích plochách v důsledku jejich nepřístupnosti pro pracovníky zhotovitele, se nepočítá do celkové doby terénní části výzkumu. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v každém případě, kdy dojde ke skutečnostem, které by mohly prodloužit dobu plnění dle této smlouvy.

- V případě nepříznivého počasí (zejména při dešti a nočních teplotách nižších než 0°C) se výzkumné práce přeruší na dobu nezbytně nutnou pro obnovení podmínek potřebných pro kvalitní plnění dle této smlouvy. Doba trvání ZAV se o tuto dobu přerušení automaticky prodlužuje. Skutečnosti zakládající oprávnění zhotovitele přerušit ZAV budou zaznamenány v deníku archeologického výzkumu (viz čl. V. odst. 1 a násl.) a potvrzeny odpovědným zaměstnancem objednatele.

čl. V.

Způsob provádění prací v rámci ZAV

- Zhotovitel bude po celou dobu trvání ZAV vést deník archeologického výzkumu (dále jen "výzkumný deník") a zaznamenávat do něho všechny skutečnosti podstatné pro naplnění účelu této dohody a pro její kvalitní a bezvadné plnění.

- Ujednání zaznamenaná ve výzkumném deníku a oboustranně odsouhlasená jsou pro obě strany závazná, avšak nemohou jimi být jakkoliv měněna jednotlivá ustanovení této dohody.

- Ve výzkumném deníku se eviduje každá přítomnost zaměstnanců zhotovitele na staveništi, přičemž povinnou součástí příslušného zápisu jsou následující údaje

  - doba příchodu zaměstnanců zhotovitele na staveniště a doba jejich odchodu ze staveniště,

  - stav počasí v době přítomnosti na staveništi.

  - evidence zaměstnanců zhotovitele (jména, příjmení a profese),

  - popis provedených pracovních činností,

  - evidence odpracovaných hodin u jednotlivých zaměstnanců zhotovitele,

  - podpis odpovědného zástupce objednatele (technického dozoru objednatele nebo stavbyvedoucího).

- Takto zpracovaná a odpovědným zaměstnancem objednatelem odsouhlasená evidence přítomnosti zaměstnanců zhotovitele na staveništi bude podkladem pro fakturaci nákladů zhotovitele na terénní část ZAV.

- Odpovědný zaměstnanec zhotovitele na požádání předloží výzkumný deník odpovědnému zaměstnanci objednatele ke kontrole.

- Ve výzkumném deníku bude zaznamenán výsledek ZAV.

čl. VI.

Práva a povinnosti stran dohody

- Objednatel se zavazuje

  - poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení ZAV, a dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavby prováděny,

  - seznámit zhotovitele s riziky spojenými s výkonem práce na staveništi, dále se stavebnětechnickými parametry staveniště, a to zejména s trasami sítí technické infrastruktury,

  - umožnit zaměstnancům zhotovitele vstup na staveniště po jejich předchozím ohlášení u stavbyvedoucího nebo technického dozoru objednatele,

  - zajistit technické zázemí pro zaměstnance zhotovitele v následujícím rozsahu: uzamykatelná místnost (může být unimobuňka), hygienické zařízení (mobilní WC), přistup ke zdroji vody a elektrické energie – 220V,

  - zajistí řádné zabezpečení staveniště, vertikální a horizontální přesun výkopku a jeho deponii nebo odvoz.

  - V případě, že stavební práce nebudou bezprostředně navazovat na ukončení terénní fáze ZAV, zajistí objednatel výkopy proti destrukci okolních prostor do doby zahájení stavby.

- Zhotovitel se zavazuje seznámit své zaměstnance s povinností

  - neprodleně po příjezdu na staveniště se ohlásit stavbyvedoucímu nebo technickému dozoru objednatele,

  - dodržovat zásady bezpečnosti práce na staveništi a předpisy vztahující se požární ochraně, hygieně a ochraně životního prostředí,

  - respektovat při provádění archeologických prací pokyny stavbyvedoucího týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny a ochrany životního prostředí.

čl. VII.

Cena plnění a obchodní podmínky

- Předpokládané maximální celkové náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení ZAV činí 1 919 840 Kč bez DPH (dále jen „cena“).

- K ceně ZAV dle odst. 1 bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena ZAV byla stanovena na základě předpokládaného počtu hodin výkonu práce jednotlivých profesí zapojených do ZAV vynásobeného sazbami uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.

- Konečná cena ZAV bude stanovena podle skutečně provedené práce evidované ve výzkumném deníku.

- Cena ZAV dle odst. 1 nezahrnuje náklady na provedení archeologických prací vyvolaných výkopovými pracemi, které nejsou specifikovány v této dohodě a její Příloze č. 1. Pokud by taková situace vznikla, bude řešena zvláštním písemným dodatkem k této dohodě jako vícepráce a za stejných smluvních a cenových podmínek.

- Objednatel uhradí zhotoviteli faktury vystavené za vykonané práce ve dvou splátkách:

a)	po ukončení terénní etapy

b)	po odevzdání Nálezové zprávy

- Objednatel se může k objemu fakturovaných jednotek vyjádřit do tří pracovních dnů od jejich předložení a nestane-li se tak, má se za to, že s ním souhlasí. V případě nesouhlasu s návrhem je objednatel povinen se ve stejné lhůtě vyjádřit s odůvodněním svých námitek a zhotovitel bez zbytečného odkladu svolá jednání s cílem vyřešit sporné otázky.

- Doba splatnosti faktury se stanovuje na 14 dní od doručení objednateli. Faktura může být vyhotovena v elektronické podobě a zaslána elektronicky.

- Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel je povinen vrátit fakturu neprodleně, nejpozději však do data splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,35 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně.

- Po dobu prodlení objednatele s úhradou faktury není zhotovitel v prodlení s prováděním prací ZAV. Zhotovitel je oprávněn v případě prodlení delším než 5 dní práce ZAV až do doby zaplacení přerušit.

čl. VIII.

Předání staveniště a odborných výstupů ZAV

- Zhotovitel předá archeologické práce provedené na staveništi a zprávu o výsledcích záchranného archeologického výzkumu objednateli následujícím způsobem:

  - terénní část ZAV bude ukončena zápisem do výzkumného deníku a do stavebního deníku, přičemž oba zápisy budou potvrzeny podpisem odpovědného zástupce objednatele.

Po ukončení terénní části ZAV zhotovitel vydá objednateli potvrzení o provedení ZAV a základní zprávu o provedení ZAV s uvedením skutečností známých k datu jejich vystavení.

  - konečnou zprávu o výsledcích ZAV zhotovitel zpracuje a objednateli předá nejpozději do 12 měsíců od ukončení terénní části ZAV. O ukončení ZAV a předání konečné zprávy bude mezi stranami podepsán předávací protokol.

čl. IX.

Závěrečná ustanovení

- Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami dohody a postupně vzestupně číslovanými.

- Ustanovení této dohody mají vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném nebo stavebním deníku.

- Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. // Tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí zhotovitel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Vztahy mezi stranami dohody touto dohodou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

- Strany dohody vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Strany dohody se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

- Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a potvrzují, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V ……………… dne ………………...… | V ………………. dne ………………...… |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |

Přílohy:

- projekt výzkumu, předpokládaný harmonogram, kalkulace ceny