**Smlouva o dílo**

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)

v platném znění

**evidovaná pod číslem**

u objednatele: u zhotovitele:

# Smluvní strany

**1.1. Objednatel:**

Název: **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie   
a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace**

Sídlo: Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov

Zastoupený: Ing. Lenkou Demjanovou, ředitelkou školy

IČO : 41324641

Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 2111340277/ 0100

Telefon, email: +420 474 471 111, info@esoz.cz

Pracovník pověřený jednáním:

a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků:   
Ing. Lenka Demjanová, ředitelka školy, tel.: +420 474 471 120, email: lenka.demjanova@esoz.cz

b) v záležitostech technických, inženýrských a organizačních, vč. přejímání zhotoveného díla   
Mgr. Josef Lancoš, +420 474 471 142, josef.lancos@esoz.cz

**1.2. Zhotovitel:**

Obchodní firma: ALTECH, spol. s r.o.

Sídlo: Bánov 479, 687 54 Bánov

Zastoupený: Ing. Antonín Machala, jednatel společnosti

IČO / DIČ: 463 44 861 / CZ46344861

Bankovní spojení: 1044662/0300, ČSOB a.s., Uherské Hradiště

Telefon, email: +420 572 420 515, [altech@altech.cz](mailto:altech@altech.cz)

Pracovník pověřený jednáním: a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků:   
Ing. Milan Morkus, vedoucí prodeje ČR (pozn.: na základě plné moci ze dne 16.04.2018, plná moc byla předložena v nabídce zhotovitele) nebo Ing. Antonín Machala, jednatel společnosti

b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských a organizačních záležitostí, vč. předávání zhotoveného díla:

Ing. Miloš Beníček, obchodní technik, +420739085744, [mbenicek@altech.cz](mailto:mbenicek@altech.cz)

# Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka šikmé zvedací plošiny**“** (dále jen „VZ“) vč**.** zhotovitelem předložené nabídkové ceny uvedené   
na krycím listu zakázky.

Název zakázky: **Dodávka šikmé zvedací plošiny**

Místo dodávky a montáže: Na Moráni 4803, 430 01 Chomutov, Ústecký kraj, Česká republika

Základní ustanovení: Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad   
a nebezpečí dohodnutý předmět plnění dle článku 3. této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

# Předmět plnění

Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2. této smlouvy zavazuje:

* 1. Zhotovitel provede dílo, tj. dodávku, montáž a zprovoznění šikmé zvedací plošiny v objektu objednatele. Zhotovitel provede veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, odstranění zjištěných vad a nedodělků   
     a zaškolení osob z organizace objednatele.
  2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle bodu 3.1 vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
  3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, a technickým vybavením, které jsou k provedení díla dle čl. 3.1 nezbytné.

# Podmínky provádění díla

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že na staveništi, které mu bylo nebo bude předáno objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných poddodavatelů.
  2. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době.
  3. Objednatel, jím pověřený zástupce a další relevantní osoby jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
  4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
  5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
  6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
  7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo,   
     je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  9. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání místa plnění seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou v zadávacím řízení, předcházejícím podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět dílo pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. Předložený seznam poddodavatelů je konečný   
     a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.
  10. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a souvisejících prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti.

# Doba plnění

* 1. Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

**Termín zahájení provádění díla: bez zbytečného odkladu po předání staveniště**

**Termín dokončení díla: 110 kalendářních dnů od předání staveniště**

**Předání staveniště:** zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnů   
od písemné výzvy objednatele. Předání staveniště bude řešeno samostatně protokolem.

* 1. Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.
  2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě.
  3. Lhůty provádění budou prodlouženy:
* jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
* jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem,

# Cena díla

* 1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH = 885 000,00 Kč

DPH = 185 850,00 Kč

**Celková cena včetně DPH** = **1 070 850,00 Kč**

* 1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje na straně zhotovitele, které jsou nutné k řádnému provedení díla, které jsou spojené s realizací předmětu smlouvy a **je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná včetně DPH**.
  2. Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu díla či termínu, ke změně kvality provádění díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
  3. Veškeré možné změny, v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 3. této smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny odpovědnými zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku k této smlouvě.

# Platební podmínky

* 1. Fakturace a placení ceny za dílo bude po protokolárním předání předmětu díla objednateli.
  2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
  3. Splatnost faktury - daňového dokladu je sjednána v délce čtrnáct (14) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.
  4. Platební doklad bude obsahovat tyto údaje:
* označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
* název zakázky, číslo platebního dokladu
* registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23\_006/0000277
* den odeslání a den splatnosti faktury
* označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
* účtovanou částku včetně DPH
* splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
* razítko a podpis případně elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát) oprávněné osoby
  1. V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.4 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
  2. Daňové doklady k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli do jeho datové schránky,   
     IDDS: d2k34p5
  3. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše 90 %. Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude uhrazeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne odstranění poslední drobné vady   
     či nedodělku.
  4. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků, bude celková cena díla uhrazena v plné výši.

# Záruční doba a odpovědnost za vady

* 1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
  2. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
  3. Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek po dobu 24 měsíců**.** V případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen předat záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude záruční doba uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší 24 měsíců, platí, že záruční doba je 24 měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
  4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.), odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
  5. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 15 pracovních dnů ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle 1. článku této smlouvy.
  7. Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran, vyšší mocí nebo použitím díla (tj. šikmé zvedací plošiny) v rozporu s návodem k používání.
  8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace,   
     je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
  9. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuznává. Prokáže-li se ve sporných případech,   
     že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele   
     a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

# Spolupůsobení objednatele

* 1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla.

# Spolupůsobení zhotovitele

* 1. Zhotovitel bude dodržovat zákon 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších novelizací a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel. Zhotovitel bude na konci každého pracovního dne ukládat vzniklé odpady (odpady související s instalací plošiny, obalové materiály apod.) do vhodných nádob.
  2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru.
  3. Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.
  4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
  5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
  6. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,   
     je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

# Kontrola provádění díla

* 1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě.
  2. Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN nebo bezpečnostními předpisy, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel nebo jeho zástupce oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.
  3. Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou o dílo.
  4. Připomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení a bezpečnosti pracovníků školy a žáků školy, bude zhotovitel respektovat neprodleně.
  5. Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezbavuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
  6. Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.
  7. Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN nebo jinými právními předpisy. Po dokončení instalace a provedení předepsaných zkoušek zařízení před uvedením do provozu předloží zhotovitel prohlášení o shodě.

# Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

* 1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
* příslušnými českými technickými normami;
* určeným použitím výrobků dle funkce;
* zadávacími podmínkami;
* nabídkou zhotovitele;
* ostatními pokyny objednatele a/nebo jeho zástupce.
  1. Kvalitativní podmínky dle odstavce 12.1 jsou zárukou toho, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému má být provozován, popř. vlastnosti lepší.
  2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a technickým vybavením, které je k provedení díla nezbytné.

# Vyklizení staveniště

* 1. Zhotovitel vyklidí staveniště neprodleně po předání dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků.

# Předání díla

* 1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo, tj. dílo bez vad a nedodělků, převezme a zaplatí   
     za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
  2. O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla. Přesný termín pro předání a převzetí dokončeného díla bude stanoven dohodou obou smluvních stran.
  3. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí,   
     že dílo není podle podmínek této smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
  4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
  5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací, dodávek a služeb uvedených v čl. 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech ploch tvořících místo plnění je vyčištěn   
     a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
  6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě   
     ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
  7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
  8. Všechny dokumenty, na které je v této smlouvě o dílo odkazováno, budou předány v českém jazyce.

# Odpovědnost za škody

* 1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace,   
     tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení   
     či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

# Smluvní pokuty

* 1. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajících z předmětu díla, vůči konečnému termínu sjednanému v této smlouvě o dílo.
  2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
  3. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit,   
     resp. se svého práva na smluvní pokutu vzdát.
  4. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.

# Vyšší moc

* 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která   
     se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní   
     a podnikové stávky apod.

# Odstoupení od smlouvy

* 1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
  2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy,  
      je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému   
     se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
  3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- neplnění sjednaných termínů;

- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí a doložení skutečností o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele), a to ani poté, co byl na nekvalitně či vadně prováděné dílo písemně upozorněn a vyzván k nápravě.

* 1. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.

* 1. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění.
  2. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) prokazatelně,   
     a to písemnou formou.
  3. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku v platném znění.

# Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

# Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

# Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

# Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

# Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

# Úmluva č. 29 o nucené práci

# Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

# Úmluva č. 138 o minimálním věku

# Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

# Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování

# Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání

# Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

# Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

# Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

# Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

# Závěrečná ujednání

# Smlouva je vypracována v elektronické podobě.

# Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.

# Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy zejména Občanským zákoníkem v platném znění.

# Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

# Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

# Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

# Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy v souladu s výše uvedeným zákonem. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel (jakožto povinný subjekt), a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf a je označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

# Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů Zhotovitele

|  |  |
| --- | --- |
| V Chomutově. | V Bánově |
|  |  |
| za objednatele: | za zhotovitele: |
| …………………………………… | ………………………………………. |
| Ing. Lenka Demjanová  Ředitelka školy | Ing. Antonín Machala  Jednatel společnosti |