Návrh změnového požadavku (ID48) IS DTM PSK

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

# Nové služby R30 – R34 (ID48), přeshraniční editace

## Požadavek

- Implementace nových služeb R30-R34 dle specifikace ČÚZK - Popis služeb (cuzk.cz)

- Úprava procesu aktualizace ZPS pro přeshraniční editace SVÚ

  - Proces iniciován v systému SVÚ

  - Proces iniciován přijetím GAD od AZI

## Návrh řešení

- Implementace nových služeb R30-R34 bude implementovaná dle specifikace  ČÚZK – Popis služeb (cuzk.cz)

- Implementace procesu aktualizace ZPS bude realizovaná dle specifikace Přeshraniční editace

- Součástí implementace bude aktívní účast na společných krajských a SVÚ testováních

# Detailní kalkulace

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení

| ID | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) |
| --- | --- | --- |
| ID48 | Analýza, detail design | 24 |
| ID48 | Implementace R30a - Výdej synchronizačních datových sad ZPS; 2,5. R30b - Výdej synchronizačních dat ZPS; 2,5. R30c - Služba pro předání URL syn. dat ZPS; 1,25. R31 - Informační služba seznam AZI; 1,25. R32 - Služba pro validaci souborů JVF; 2,5. R33 - Informační služba pro čtení registru krajů; 1,25. R34 – WFS služba pro sdílení rozsahu území editace při přeshraniční editaci – příprava dat pro publikaci v mapové službě (vytvoření nového VIEW v databázi); 2. R34 – WFS služba pro sdílení rozsahu území editace při přeshraniční editaci – publikace služby; 4. R11 a R12 Dočasná ID; 7. Proces aktualizace ZPS pro SVÚ-kraj, kraj-SVÚ (implementace, testování); 18,75. | 43 |
| ID48 | Test | 8 |
| ID48 | PM | 9 |
| Suma |  | 84 |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 756 000,- Kč bez DPH