Návrh změnového požadavku (IPRS-385, 405, 408) IS DTM PSK

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

# Editační klient – drobné úpravy (IPRS-385, 405, 408)

## Požadavek

https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-385 WMS s VÚ do mapového okna

- přidání WMS s vymezeným územím ŘSD a SŽ do mapového okna nastálo jako je WMS ortofoto. Přidání do editačního klienta i do okna pro přehled pro správce na produkci i testu.

https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-405 Editace - Výběr defaultní nastavení na Přidat

- úprava defaultního nastavení režimu nástroje výběr objektu na “Přidat”

https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-408 Editace - PB defaultní nastavení určení Z

- defaultní nastavení určení Z souřadnice při kreslení podrobného bodu na “Z digitálního modelu terénu”.

## Návrh řešení

Bude realizováno dle zadání

# Detailní kalkulace

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení

| ID | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) |
| --- | --- | --- |
| IPRS-385 | WMS s VÚ do mapového okna | 3,9 |
| IPRS-405 | Editace - Výběr defaultní nastavení na Přidat | 2,4 |
| IPRS-408 | Editace - PB defaultní nastavení určení Z | 2,4 |
| Suma |  | 8,7 |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 78 300,- Kč bez DPH