RÁMCOVÁ DOHODA

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „Dohoda“)

číslo smlouvy zhotovitele: z91/24

číslo smlouvy objednatele: 1296/2024

„Rámcová dohoda na potápěčské práce pro roky 2023 a 2024“

Tato dohoda byla uzavřena mezi:

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu dohody

a k jednání o věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel: Potápěčská stanice, a.s.**

sídlo: Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

oprávněn k podpisu dohody:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:

IČO:

47285532

CZ47285532

u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 20037

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“)

Strany Dohody berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz Dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění Dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto Dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. **ÚČEL DOHODY**
2. Rámcová dohoda (dále „Dohoda“) upravuje podmínky pro zadávání jednotlivých veřejných zakázek na potápěčské práce a jejich plnění na základě opakujících se Prováděcích smluv o dílo (dále „Prováděcí smlouvy“) po dobu platnosti Dohody. Jedná se o rámcovou dohodu bez obnovení soutěže, tzn. že zadavatel oslovuje vybraného dodavatele napřímo k dílčímu plnění zakázky. Specifikace plnění je vymezena v příloze č. 1 – Ceník potápěčských prací pro roky 2025-2026.
3. Vznikne-li potřeba zajistit další činnosti a dodávky, které budou mít přímou souvislost s potápěčskými pracemi a požadavky zadavatele, a které nejsou zahrnuty v Ceníku potápěčských prací pro roky 2025 a 2026, budou tyto specifikovány v příslušné Prováděcí smlouvě.
4. Podkladem pro uzavření této Dohody je nabídka zhotovitele, která byla v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na uzavření této Dohody vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
5. PŘEDMĚT DOHODY
6. Předmětem plnění jsou potápěčské práce (průzkum a opravy) prováděné na vodních dílech (dále „VD“) ve správě Povodí Ohře, s. p., jejichž součástí je také provedení stavebních prací a případně dodávek, jež jsou nezbytné ke splnění předmětu díla. Přesné specifikace požadovaných potápěčských prací budou uvedeny v dílčích Prováděcích smlouvách.
7. Rámcový předmět plnění veřejných zakázek, které mají být zadány na základě Dohody je vymezen následovně:
* Potápěčské práce prováděné nad hladinou – servisní
* Potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m
* Potápěčské práce prováděné pod hladinou 13-40 m
* Potápěčské práce prováděné pod hladinou nad 40 m
* Zajištění speciální potápěčské techniky používané pod hladinou
* Další práce, služby a dodávky nezbytné pro provedení díla

Součástí předmětu plnění jsou vždy nezbytně nutné přepravy materiálu, hmot, osob a podobně spojené přímo s výkonem prací. Součástí prací je také vypracování nálezové zprávy (vč. fotodokumentace, příp. videodokumentace).

1. Za součást díla dle každé Smlouvy o dílo je považováno rovněž:
2. vypracování nálezové zprávy, která bude vždy vypracována a předána postupně do 10 pracovních dnů po ukončení jednotlivých prací. Koncept nálezové zprávy je dodavatel povinen zaslat určenému zástupci zadavatele do 10 pracovních dnů od ukončení jednotlivých potápěčských prací na určeném vodním díle. Ke konceptu nálezové zprávy zašle zástupce objednatele stanovisko do 14 dní od jeho obdržení. V případě, že zástupce objednatele nebude mít k zaslanému konceptu připomínky, lze považovat zaslanou zprávu za finální. V případě připomínek objednatele na úpravu závěrečné zprávy je povinen zhotovitel požadované úpravy do zprávy zapracovat a do 10 pracovních dnů a zaslat zpět zadavateli k finálnímu odsouhlasení,
3. zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření skutečného provedení, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy (2 paré v listinné

podobě, 3 v digitální podobě ve formátu.pdf a 1 v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, .dwg apod.),

1. likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (2 paré v listinné podobě), jako součást dokladové části stavby,
2. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí,
3. zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy,
4. odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
5. provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (2 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
6. plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem,
7. zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
8. nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech poddodavatelů s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v případě, že bude určen objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb.,
9. zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
10. čerpání vody a další práce (např. hrázkování, jímkování, převádění, zajištění pracovní plošiny) nutné pro realizaci stavby na vodním díle i v korytě toku.
11. Dodavatel je povinen při realizaci zakázky dle každé Prováděcí smlouvy respektovat veškeré závazné a platné české právní a technické normy a platné bezpečnostní předpisy.
12. Uzavřením této Dohody přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek dle každé Prováděcí smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen vždy pro každé dílčí plnění obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského Stránka **3** z **17**

rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo (potápěčské práce) dále specifikované v Prováděcí smlouvě. Objednatel se zavazuje provedené, zcela dokončené dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu Díla specifikovanou v příslušné Prováděcí smlouvě.
2. Zhotovitel garantuje, že po dobu účinnosti této Dohody bude mít k dispozici odborně a zdravotně způsobilé fyzické osoby pro provádění potápěčských prací takto:
3. minimálně 5 osob s osvědčením o získání profesní kvalifikace „Potápěč pracovní – kód 69-014-H“ (v Národním registru kvalifikací) podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění
4. minimálně 1 osobu s osvědčením o získání profesní kvalifikace „Potápěč operátor – kód 69-015-H“ (v Národním registru kvalifikací) podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a
5. minimálně 2 osoby s platným osvědčením svářeče – potápěče pro hyperbarické svařování za mokra dle ČSN EN ISO 15618-1.
6. Zhotovitel garantuje, že po dobu účinnosti této Dohody bude mít k dispozici klíčové osoby, za podmínek níže:

Min. 1 osoba uvedená v seznamu techniků splňuje tyto požadavky:

1. VŠ popř. odborné SŠ vzdělání v oboru vodohospodářské stavby nebo srovnatelné,
2. autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
3. praxe v oboru vodohospodářské stavby min. 5 let. Splnění této technické kvalifikace dodavatel prokazuje předložením čestného prohlášení, ve kterém je uvedeno:
4. jméno a příjmení osoby, která bude působit na pozici vedoucího realizačního týmu,
5. informace o délce praxe v oboru vodohospodářské stavby,
6. dosažené vzdělání,
7. autorizace pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
8. profesní zkušenost s řízením alespoň 3 staveb jejímž předmětem byly potápěčské práce prováděné na vodním díle – dle § 55 odst. 1 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ve výši min. 500 tis. Kč bez DPH každá.
9. informace o tom, že se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (externí spolupráce).
10. Zhotovitel garantuje, že po dobu účinnosti této Dohody bude mít k dispozici lékaře pro hyperbarickou medicínu.
11. Zhotovitel dále garantuje, že po dobu účinnosti této Dohody bude mít zajištěné technické zařízení:

a) pro práce v hloubce větší než 13 m a při sestupech, které jsou spojeny s více než jednou dekompresní zastávkou, zajištění vybavení pracoviště vícemístnou dekompresní komorou v pohotovostním stavu, jejíž obsluha je vyškolena pro její používání, umístěnou s ohledem na technickou proveditelnost co nejblíže místu sestupu; pro tyto práce a práce s vysokou fyzickou námahou potápěče je nutné zajistit dodávku dýchacích plynů hadicovým systémem vedeným z místa nad hladinou s výjimkou průzkumných činností.

1. UZAVÍRÁNÍ SMLUV O DÍLO PRO PLNĚNÍ DLE DOHODY
2. V období platnosti Dohody bude zadavatel zasílat dodavateli elektronickou formou (e­mailem na kontaktní adresu uvedenou v Dohodě) písemné výzvy k výkonu potápěčských prací. Závazné obchodní podmínky pro každé dílčí plnění realizované na základě této smlouvy jsou definovány touto Dohodou a přílohou č. 2 této Dohody – závazný návrh smlouvy na každé dílčí plnění.
3. Každá výzva bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis obsahu dílčího plnění (předmět plnění), termín dílčího plnění, cenu za dílčí plnění (pokud to charakter dílčího plnění umožní) a lhůtu pro akceptaci objednávky. Dodavatel bude povinen každou výzvu obratem nejpozději do 3 pracovních dnů elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Na základě tohoto potvrzení bude uzavřena dílčí Prováděcí smlouva, která se řídí podmínkami Dohody. Závazný návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Dohody.
4. Zaměstnanci oprávněni sjednávat dílčí Prováděcí smlouvy dle této Dohody jsou stanoveni takto:

a) Objednatel pověřuje k jednání (vystavování objednávek či uzavírání smluv) se zhotovitelem tyto své zaměstnance:

b) Zhotovitel pověřuje k jednání s objednatelem tyto své zaměstnance:

Každá strana Dohody je oprávněna jednostranně změnit osoby, které pověřila jednáním svým jménem. Takovouto změnu je povinna oznámit druhé straně písemně.

1. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí svá práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této Dohody a dílčích Prováděcích smluv uzavřených na základě této Dohody třetím osobám.
2. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA DLE PROVÁDĚCÍCH SMLUV
3. Při provádění díla dle Prováděcích smluv bude zhotovitel postupovat samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto Dohodou.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat Havarijní plán schválený příslušným úřadem, který zhotovitel vypracoval. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování jeho podmínek.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
6. Jakoukoli změnu rozsahu díla sjednaného Prováděcí smlouvou je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného souhlasu objednatele formou číslovaného dodatku k dílčí Prováděcí smlouvě. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele formou číslovaného dodatku k dílčí Prováděcí smlouvě, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla dle každé Prováděcí smlouvy uzavřené na podkladě této Dohody i tehdy, pokud by mu tato Dohoda jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.
7. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla dle každé Prováděcí smlouvy zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla a i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem Dohody. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
8. Zhotovitel bude vést po celou dobu stavby dle každé Prováděcí smlouvy stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku dle Dohody. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím řízení dle každé Smlouvy o dílo.
9. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
10. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, bude toto jednání považováno za podstatné porušení Dohody s právem objednatele odstoupit od Dohody.
11. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Dále je povinen identifikovat poddodavatele v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
12. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z každé Prováděcí smlouvy uzavřené na podkladě této Dohody. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:

|  |  |
| --- | --- |
| název | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| sídlo | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| IČO | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| DIČ | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| zápis v obchodním rejstříku | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| rozsah vykonávanýchstavebních prací nebo služeb | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |

1. Nedohodnou-li se smluvní strany této Dohody jinak, je zhotovitel povinen každý návrh soupisu prací dle skutečně provedených prací a každý návrh změny soupisu prací související s případnou změnou rozsahu díla každé Prováděcí smlouvy uzavřené na podkladě této Dohody povinen předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických k odsouhlasení.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“). Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato Dohoda, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.
5. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
6. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.
7. STAVENIŠTĚ
8. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit práce nejpozději do 14 kalendářních dní od nabytí účinnosti příslušné Prováděcí smlouvy, pokud se smluvní strany v příslušné Prováděcí smlouvě nedohodnou jinak.
9. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
10. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí dílčího plnění na základě dílčí Prováděcí smlouvy vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
11. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.
12. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.
13. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA
14. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu s Dohodou a Prováděcí smlouvou, případně projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví Dohody jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
16. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
17. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se strany Dohody nedohodnou jinak.
18. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
19. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.
20. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného harmonogramu postupu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen od této výzvy předat objednateli vypracovaný harmonogram do 7 kalendářních dnů. Obdobně je technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této Dohody a dílčí Prováděcí smlouvy.
21. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena jakýmikoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního deníku. Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej zhotovitel vložil na samostatný list stavebního deníku.
22. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA
23. Předmět plnění – dílo specifikované dílčí Prováděcí smlouvou je po dokončení stavebních prací předmětem technické přejímky. Technická přejímka je proces technické kontroly díla nebo jeho částí po dokončení stavebních prací na díle nebo jeho části ve lhůtě dle dílčí Prováděcí smlouvy. Při technické přejímce bude zejména provedena kontrola stavebních a montážních prací se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, zda takové práce odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaných v této Dohodě a dílčí Prováděcí smlouvě. V zápisu o technické přejímce dle odst. 9. tohoto článku bude potvrzena úplnost a kvalita dokončených stavebních a montážních prací.
24. Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho části ve lhůtě dle dílčí Prováděcí smlouvy.
25. V době mezi technickou přejímkou a přejímacím řízením je zhotovitel povinen předat objednateli dokumenty dle čl. II. odst. 5. této Dohody a dokumenty uvedené v příslušné dílčí Prováděcí smlouvě. Objednatel v uvedené době provede kontrolu správnosti a úplnosti dokumentů předaných při technické přejímce. Strany Dohody jsou dále v uvedené době oprávněny uzavřít dodatek k příslušné dílčí Prováděcí smlouvě na základě přehledu dodatečných prací předaného a odsouhlaseného dle pravidel uvedených v čl. X. této Dohody.
26. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle odst. [3.](#bookmark108). tohoto článku, informuje o tom bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dní od předání dokumentů dle odst. 3. tohoto článku. Zhotovitel je povinen vytýkané nedostatky odstranit do předání a převzetí dílčího plnění. Takovou výzvu je možné provést i zápisem ve stavebním deníku, za doručenou se výzva považuje provedením takového zápisu. Přejímací řízení dle odst. [2.](#bookmark107). tohoto článku nelze provést do odstranění vytýkaných nedostatků nebo zjištění, že objednatelem vytýkané nedostatky byly neoprávněné.
27. K provedení technické přejímky a přejímacího řízení každého dílčího plnění vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem.
28. V případě, že po zahájení technické přejímky nebo přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily jejich dokončení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín stanovit objednatel. Prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla dle Prováděcí smlouvy dle tohoto odstavce může být provedeno jen v souladu s čl. XIX. odst. 8. této Dohody.
29. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době přejímacího řízení zjistitelné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení přejímacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. [9.](#bookmark116). tohoto článku.
30. Objednatel však může po zvážení okolností při přejímacím řízení převzít dílčí plnění vykazující vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla dle odst. [9.](#bookmark116). tohoto článku s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku XI. odst. 1. písm. e) této Dohody.
31. Technická přejímka a přejímací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol může být označen též jako zápis o technické přejímce nebo zápis o předání a převzetí díla. Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele a oprávněnými osobami zhotovitele.
32. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to od samého počátku provádění díla.
33. PLATNOST DOHODY
34. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stranami Dohody a uzavírá se na dobu 2 let od uveřejnění této Dohody v registru smluv.
35. Na základě této Dohody lze poskytnout plnění v maximální výši 30 000 000 Kč bez DPH.
36. Dohoda může být ukončena:
37. písemnou dohodou,
38. odstoupením od Dohody při podstatném porušení Dohody dle čl. XV. odst. 3 Dohody.
39. DOBA A MÍSTO DÍLČÍHO PLNĚNÍ
40. Doba, termíny a místo jednotlivých dílčích plnění budou upraveny v jednotlivých Prováděcích smlouvách. Pro tyto účely se strany této Dohody zavazují písemně sjednat časový harmonogram plnění a v této souvislosti poskytnout navzájem potřebnou součinnost.
41. Termíny dokončení díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran Dohody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, a to o dobu trvání takových překážek.
42. CENA
43. Smluvní cena za každé dílčí plnění podle požadavků stanovených jednotlivými dílčími Prováděcími smlouvami bude vždy stanovena na základě ceníku potápěčských prací, který tvoří přílohu č. 1 (Ceník potápěčských prací) této Dohody.
44. Závazný ceník tvoří přílohu č. 1 (Ceník potápěčských prací). Sjednaná cena jednotlivých potápěčských prací je platná po celou dobu trvání této Dohody a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této Dohody spojené s provedením díla v dohodnutém termínu a kvalitě. Jakékoliv změny rozsahu nebo objemu každého dílčího plnění mohou být provedeny jen a pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb
45. Výše ceny dílčího plnění může být změněna jen dohodou objednatele a zhotovitele formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
46. Strany Dohody výslovně prohlašují, že sjednaná cena za provedení prací na základě této Dohody není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.
47. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE
48. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Dohodě případně v dílčí Prováděcí smlouvě uzavřené na základě této Dohody povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
49. při nesplnění termínu předání a převzetí dílčího plnění sjednaného v příslušné dílčí Prováděcí smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění uvedené v příslušné Prováděcí smlouvě za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla;
50. při nesplnění termínu pro převzetí staveniště a zahájení prací na realizaci dílčího plnění sjednaného dle čl. V. odst. 1. této Dohody se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne splnění této povinnosti.
51. při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti ujednanému termínu ve stavu předepsaného projektem, resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
52. každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí dílčího plnění v dohodnutém termínu, podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu;
53. smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;
54. smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý případ;
55. smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, činí 5.000,- Kč za každý případ;
56. smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí 1.000,- Kč za každý případ.
57. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
58. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
59. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.
60. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU
61. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této Dohody, příp. Prováděcí smlouvy.
62. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.
63. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dílčího plnění, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.
64. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců na práce a výrobky technologického charakteru a 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
65. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
66. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Dohodě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této Dohody a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
67. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

1. ZRUŠENÍ DOHODY A ODSTOUPENÍ OD DOHODY
2. Dohodu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
3. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od dohody v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od Dohody bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Za podstatné porušení Dohody se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od Dohody zejména:

a) prodlení zhotovitele o více než 30 kalendářních dnů oproti lhůtám a termínům ujednaných v jednotlivé dílčí Prováděcí smlouvě,

1. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
2. zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla,
3. neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku.
4. Pro případ odstoupení od Dohody je objednatel oprávněn převzít všechna nedokončená dílčí plnění do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této Dohody. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončená dílčí plnění ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončených děl sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této Dohody. Odpovědnost za vady dohodnutá v této Dohodě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této Dohodě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této Dohody nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení Dohody.
6. ŘEŠENÍ SPORŮ
7. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této Dohody především vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této Dohody.
8. Všechny spory vznikající z této Dohody a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.
9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění nebo mohly mít vliv na cenu díla.
2. Zhotovitel podpisem této Dohody přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Čestné prohlášení tvoří přílohu č. 3 této Dohody.
3. COMPLIANCE DOLOŽKA

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Dohody a veškerých činností s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz [http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d- 1346/p1=1458](http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1%3D1458)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Dohody zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVIII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto Dohodou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na internetových stránkách státního podniku Povodí Ohře, konkrétně na [http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459](http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1%3D1459).

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy vzniklé z této Dohody nebo s touto Dohodou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

1. Splnění Dohody ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 o. z. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu Dohody, nebo se dohodnou na změně Dohody.
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 o. z., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto Dohodu, dílčí Prováděcí smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této Dohodě či na základě této Dohody, ani postoupit či zastavit pohledávky z této Dohody.
4. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah Dohody a Prováděcích smluv nebo jejich části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění Dohody a Prováděcích smluv v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této Dohody, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
7. Případné změny nebo doplnění této Dohody mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této Dohody, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
8. Práva a povinnosti smluvních stran z této Dohody přecházejí na jejich právní nástupce.
9. Tato Dohody spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
10. V případě, že se některé ustanovení Dohody stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.
11. Tato Dohody nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dohody nenabude později. Plnění předmětu této Dohody před účinností této Dohody se považuje za plnění podle této Dohody a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Dohodou.
12. Smluvní strany prohlašují, že Dohodu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
13. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Dohody zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Dohody, jakož i okolností, které mohou po uzavření této Dohody nastat. Tuto Dohodu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
14. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy. Pokud tato Dohoda a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:

Priorita 1) Tato Rámcová dohoda

Priorita 2) Příloha č. 1: Ceník potápěčských prací

Priorita 3) Příloha č. 2: Návrh Prováděcí smlouvy

Priorita 1) Příloha č. 3: Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky.

Priorita 1) Příloha č. 4: Čestné prohlášení k finančním sankcím

Priorita 1) Příloha č. 5: Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

elektronicky podepsal

elektronicky podepsal