DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

| OBJEDNATEL | Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Plzeň 4, Doubravka, Lazaretní 1290/25 |
| IČO: | 49778200 |
| DIČ: | neplátce DPH |
| zastoupený: | Mgr. Věra Krňoulová |
| bankovní spojení: | 5003201660/5500 |

dále jen „objednatel“

| ZHOTOVITEL | SILBA – Elstav s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Plzeňská 155, 326 00 Letkov |
| IČO: | 64358844 |
| DIČ: | CZ64358844 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti |
| bankovní spojení: | KB Plzeň, č.ú.: 2463450277/0100 |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Václav Šroubek – obor pozemní stavby - č. autorizace: 26464 |

dále jen „zhotovitel“

# ÚČEL DODATKU SMLOUVY

  - Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Přístavba pavilonu č. 3 v areálu ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči – změna stavby před dokončením“ je:

  - 1. rozšíření a snížení objemu následujících prací:

  - - ZL1	Elektroinstalace			79 271,73		95 918,79

  - ZL1a		Odečty SOD		-38 825,30		-46 978,61

  - ZL1b		Přípočty		118 097,03		142 897,41

  - - ZL2	Stavební prvky			147 301,14		178 234,38

  - ZL2a		Odečty SOD		-62 158,05		-75 211,24

  - ZL2b		Přípočty		209 459,19		253 445,62

Tyto práce jsou specifikované v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

2. změna termínu dokončení stavby:

- termín dokončení stavby se posouvá na 31.1.2025 z důvodu částečné změny předmětu veřejné zakázky.

# CENA DÍLA

  - Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku:

Cena za dílo dle původní SOD bez DPH činí	3 773 040,48 Kč

(slovy: třimilionysedmsetsedmdesáttřitisícečtyřicetkorunčeských a 48haléřů)

Cena za dílo dle Dodatku č.1 bez DPH činí	226 572,87 Kč

(slovy: dvěstědvacetšesttisícpětsetsedmdesátdvěkorunyčeské a 87haléřů)

Celkem cena za dílo bez DPH činí	3 999 613,35 Kč

(slovy: třimilionydevětsetdevadesátdevěttisícšestsettřináctkorunčeských a 35 haléřů)

Celkem za DPH 21%	839 918,81 Kč

(slovy: osmsettřicetdevěttisícdevětsetosmnáctčtyřikorunčeských a 81haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	4 839 532,16 Kč

(slovy: čtyřimilionyosmsettřicetdevěttisícpětsettřicetdvěkorunyčeské a 16 haléřů)

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

  - Tento dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

  - Smluvní strany tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy k dodatku smlouvy:

Příloha č.1 – rozpočet rozšíření objemu prací

V Plzni dne						V Letkově dne

Mgr. Věra Krňoulová					Ing. Jan Jirka

ředitelka školy					jednatel společnosti

Základní škola a Mateřská škola 			SILBA - Elstav s.r.o.

pro zrakově postižené a vady řeči,

Plzeň, Lazaretní 25