dodatek č. 3 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/010/P/SoD/2022			(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 	…………………………..			(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Koncepce Splavnění Labe do Pardubic dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností včetně podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

uzavřené mezi:

objednatelem	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:											nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:			Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:													67981801

Peněžní ústav:						xxxx, xxxx

Číslo účtu:								xxx

ID datové schránky:			ndn5skh

Adresa el. podatelny:		xxxx

a

zhotovitelem	Interga Consulting s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114701

Sídlo:	                      	Sudoměřská 1243/25, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	        	Ing. Michael Hošek

IČ:	                      	27566617

DIČ:	                       				CZ27566617

Peněžní ústav:	                	xxxx

Číslo účtu:	                    	xxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/010/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 06. 04. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06.10.2023 a DODATKU č. 2 ze dne 26. 11. 2024, a z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 3 upravuje takto:

V kapitole VII. TERMÍN PLNĚNÍ, se ruší celý text oddílu 1 a je nahrazen novým textem v tomto znění:

- Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtách jednotlivých etap díla, nejpozději však do 30.04.2025.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), ze dne 06. 04. 2023 a DODATKU č. 1 ze dne 06. 10. 2023 a DODATKU č. 2 ze dne 26. 11. 2024 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne ..........................											             V ……………… dne ...................

Za objednatele             											                    Za zhotovitele

...................................................														...................................................

Ing. Lubomír Fojtů			Ing. Michael Hošek

ředitel																													jednatel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR						Integra Consulting s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….