# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.8.2024

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na výměnu datových rozvodů v budově Fričova 298, Ondřejov

# čl. I Smluvní strany

Objednatel:	Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo:	Fričova 298, 251 65 Ondřejov

IČO:	67985815

Zastoupen:	Michalem Bursou, ředitelem (dále jen „objednatel“)

# Zhotovitel:	VanCo.cz s.r.o.

Sídlo:	Vojtěšská 231/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:	25762702

DIČ:	CZ25762702

Bank. spojení: XXXXXXXXX

Zastoupen:	Ing. Tomášem Vaníčkem (dále jen „zhotovitel“)

# čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna datových rozvodů v budově Fričova 298, Ondřejov, spočívající v odstranění stávající strukturované kabeláže (vedené v podhledech a lištách nad omítkou), umístění nové strukturované kabeláže dle schématu a její zakončení v patch panelech a připojovacích zásuvkách (dále jen Smlouva).

- Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě, v němž nad rámec plnění, které je speciﬁkováno původní Smlouvou sjednávají na základě zjištěného rozsahu víceprací nutných pro dokončení díla a na základě dodatečné objednávky objednatele na úpravu vedení některých tras dodatečné plnění následovně:

  - Na základě vzájemně odsouhlasených víceprací nutných pro dokončení díla, které jsou speciﬁkovány soupisem prací a materiálu uvedeným v nabídce Zhotovitele č. OFR240663, které tvoří Přílohu 1 tohoto dodatku, se Objednavatel zavazuje uhradit na základě vystavené faktury částku 29.716.00 Kč bez DPH.

  - Na základě dodatečné objednávky Objednatele na úpravu vedení některých tras datových rozvodů, která je speciﬁkována soupisem prací a materiálu v nabídkách Zhotovitele č. OFR240662 a OFR240687 tvořících Přílohu 2 a Přílohy 3 tohoto dodatku, se Objednavatel zavazuje uhradit na základě vystavené faktury souhrnnou částku 130.785,60 Kč bez DPH.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

# čl. III Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.

Dodatek byl vyhotoven v jedné elektronické verzi s platnosti originálu a podepsán oběma smluvními stranami uznávaným elektronickým podpisem.

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., se zavazuje zajistit uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Účinnost dodatku je datem zveřejnění v registru smluv dle zák. 340/2015 Sb.

Smluvní strany si text přečetly a prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že nebyl sjednán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Ondřejově dne 4.12.2024	V Praze dne 3.12.2024

objednatel	zhotovitel

Digitálně podepsali