Dodatek č.1 smlouvy o dílo

číslo: 0940/2024

číslo dodavatele: S25-018-0024

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:		Ing. Karel Hron

koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.

Divize silničního a inženýrského stavitelství

Závod DS JIH – oblast VHS

zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, ředitelem závodu

Martinem Hondlíkem, ředitelem oblasti

sídlo:		Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ:			480 35 599

DIČ: 		CZ48035599

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 994404-0147137001/0800

e-mail:		vhs@swietelsky.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Ivan Šot, ředitel závodu

Martin Hondlík, ředitel oblasti

ve věcech technických:			Josef Medek, stavbyvedoucí

ve věcech realizace a předání díla: 	Josef Medek, stavbyvedoucí

stavbyvedoucí:	Josef Medek 		ČKAIT: 0101971

Článek I.

- Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. 0940/2024 uzavřená dne 16.10. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Splašková kanalizace Horní Žďár – Políkno v tomto rozsahu:.

- Smluvní strany se dohodly na změně technického dozoru objednatele (TDO), kdy nově bude technický dozor objednatele vykonávat Ing. Petr Jerhot namísto Ing. Evy Tůmové a Davida Peroutky.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy uvedené v článku XIV. Závěrečná ustanovení, odst.6., písm. a. Nově bude touto přílohou Položkový rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady dotace, který je přílohou tohoto dodatku.

Po provedené změně bude článek XIV. odst. 6 znít v plném znění takto:

Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady dotace.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

Článek II.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Článek III.

- Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

- Přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo je Položkový rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění tohoto Dodatku č.1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 962/35R/2024 ze dne 27. 1. 2024.

V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2024		V Jindřichově Hradci dne 2. 12. 2024

...........................................................		    ................................................................

za zhotovitele:						         za objednatele:

Ing. Ivan Šot, ředitel závodu			Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

Martin Hondlík, ředitel oblasti

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | N25-018-0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Horní Žďár, Políkno - Splašková kanalizace - SOD (rozdělení UZ+NEUZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Políkno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindříchův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRV a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 804 935,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 804 935,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 919 036,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 723 972,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | N25-018-0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Horní Žďár, Políkno - Splašková kanalizace - SOD (rozdělení UZ+NEUZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Políkno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Jindříchův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | VRV a.s. |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | SWIETELSKY stavební s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 804 935,80 |  |  |  |  |  |  | 91 723 972,32 |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  |  |  | Náklady UZNATELNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 459 474,82 |  |  |  |  |  |  | 82 835 964,53 |  |  |  |
|  |  |  | 000 |  |  |  |  |  | Soupis vedlejších a ostatních nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 053 141,51 |  |  |  |  |  |  | 2 484 301,23 |  |  |  |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  | IO 01 - Gravitační kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 589 031,99 |  |  |  |  |  |  | 43 062 728,71 |  |  |  |
|  |  |  | 002 |  |  |  |  |  | IO 02 - Tlaková kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 198 789,18 |  |  |  |  |  |  | 5 080 534,91 |  |  |  |
|  |  |  | 003 |  |  |  |  |  | IO 03 - Výtlaky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 115 747,57 |  |  |  |  |  |  | 15 870 054,56 |  |  |  |
|  |  |  | 004 |  |  |  |  |  | IO 04 - Čerpací stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 908 413,16 |  |  |  |  |  |  | 9 569 179,92 |  |  |  |
|  |  |  | 005 |  |  |  |  |  | IO 05 - Přípojky nn pro ČS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 747 771,00 |  |  |  |  |  |  | 2 114 802,91 |  |  |  |
|  |  |  | 008 |  |  |  |  |  | PS 01.1 - Provozní soubor ČS 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 148,11 |  |  |  |  |  |  | 1 234 379,21 |  |  |  |
|  |  |  | 009 |  |  |  |  |  | PS 02.1 - Provozní soubor ČS 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948 203,85 |  |  |  |  |  |  | 1 147 326,66 |  |  |  |
|  |  |  | 010 |  |  |  |  |  | PS 03.1 - Provozní soubor ČS 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951 715,80 |  |  |  |  |  |  | 1 151 576,12 |  |  |  |
|  |  |  | 011 |  |  |  |  |  | PS 04.1 - Provozní soubor ČS 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926 512,65 |  |  |  |  |  |  | 1 121 080,31 |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  |  |  |  | Náklady NEUZNATELNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 345 460,98 |  |  |  |  |  |  | 8 888 007,79 |  |  |  |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  | IO 01 - Gravitační kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 574 803,12 |  |  |  |  |  |  | 1 905 511,78 |  |  |  |
|  |  |  | 004 |  |  |  |  |  | IO 04 - Čerpací stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 821,15 |  |  |  |  |  |  | 1 077 893,59 |  |  |  |
|  |  |  | 005 |  |  |  |  |  | IO 05 - Přípojky nn pro ČS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 212,00 |  |  |  |  |  |  | 360 836,52 |  |  |  |
|  |  |  | 006 |  |  |  |  |  | IO 06.1 - Přípojky na gravitační kanalizaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 978 719,80 |  |  |  |  |  |  | 3 604 250,96 |  |  |  |
|  |  |  | 007 |  |  |  |  |  | IO 06.2 - Přípojky na tlakové kanalizaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163 429,51 |  |  |  |  |  |  | 1 407 749,71 |  |  |  |
|  |  |  | 012 |  |  |  |  |  | PS 05.1 - Provozní soubor ČS 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 475,40 |  |  |  |  |  |  | 531 765,23 |  |  |  |