Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle Občanského zákoníku v platném znění dne 12.4.2016

na akci:

„Svitavy – Dopravní napojení průmyslové zóny z přeložky silnice I/43“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel :		Město Svitavy

T.G. Masaryka 5/35

568 02 Svitavy

zastoupené:			Mgr. Davidem Šimkem - starostou

IČ:				00277444

DIČ:				CZ 00277444

bankovní spojení:		Komerční banka a.s., Svitavy

č. účtu: 			……………………..

1.2 Zhotovitel	: 		OPTIMA s.r.o.

Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupená			……………, jednatelem společnosti

IČ	:			15030709

DIČ	: 			CZ15030709

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

č. účtu:			………………………

Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 9.4. Smlouvy o dílo ze dne  12.4.2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. Účel dodatku č.1

Účelem dodatku č. 1 je úprava a změna článku 3. – Čas a místo plnění díla.

III. Doba plnění

Článek 3. Čas a místo plnění díla se mění takto:

3.1. Termín plnění díla je odevzdání odsouhlasené dokumentace do 30. 9.2016.

IV. Ostatní

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti

2. Tento dodatek č. 1 o dvou listech je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a

zhotovitel 1 výtisk.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.7.2016

O B J E D N A T E L :					Z H O T O V I T E L :

Ve Svitavách dne					Ve Vysoké Mýtě dne:

……………………………………………		.........................…......................…

Mgr. David Šimek			 		OPTIMA, spol. s r.o.

starosta města