Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Výchovný ústav a středisko výchovné péče

Sídlo:			Hloušecká 279, 284 01 Kutná Hora

Statutární zástupce:	Mgr. Bc. Vít Šnajdr, ředitel

IČ:			49543261

DIČ:

Tel.:

Banka a č.ú.:		ČSOB Praha, 1232161/0710

(dále jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel:		STAVONEL s.r.o.

Sídlo:			Benešova 256/70, Kutná Hora 284 01

Statutární zástupce:	Ing. Martin Nepraš, jednatel

Zastoupen

ve věcech technických	Ing. Martin Nepraš

IČ:			25737082

DIČ:			CZ25737082

Banka a č.ú.:	            	FIO Banka a.s., 2100400908/2010

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.   Dílo

- Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí v souladu s touto smlouvou, výzvou Objednatele, nabídkou zhotovitele a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.

- Dílem je zakázka na provedení zpevněných ploch v areálu výchovného ústavu v Kutné Hoře na adrese Hloušecká 279. Přesný rozsah zakázky je uveden v cenové nabídce, ve výkazu výměr, kterou jsou přílohou této Smlouvy.

Článek III. Předmět díla

- Detailní popis částí díla vč. výstupů je popsán takto: kompletní provedení zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby.

- Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy v době provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje k dodání všech potřebných dokumentů potřebných ke zdárnému předání díla a zajistí na svůj náklad projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, revize, prohlášení o shodě a stavební deník.

- Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce nebo změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr nabídkového rozpočtu nebo v projektové dokumentaci, pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo prosté vad a nedodělků a převést vlastnické právo k němu na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této Smlouvě.

Článek IV.   Čas plnění a místo předávání

- Dílo nebo jeho dílčí části budou předávány Objednateli osobně. O předání a převzetí díla či jeho části bude vždy sepsán písemný předávací protokol. Oprávněnou osobou pro převzetí díla ze strany Objednatele jsou osoby uvedené v článku I. smlouvy. Dojde-li ke změně oprávněné osoby, je povinností Objednatele oznámit tuto změnu Zhotoviteli písemně do třech pracovních dnů.

- Zhotovitel provede předmět díla definovaný v článku II, odst. 2. v následujících lhůtách:

Předání řádně provedeného díla nejpozději do 15.12.2024

- Místo provádění díla (staveniště) bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy a dílo bude zahájeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  V případě prodlení Objednavatel s předáním staveniště Zhotoviteli se doba zahájení díla, jakož i doba dokončení díla bez dalšího prodlužuje o takovou dobu prodlení.

- Pro případ prodlení Zhotovitele s plněním dílčích termínů uvedených v čl. III, odst. 2 dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zdržené fáze nebo její části za každý den prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení lhůt, pokud prokáže, že nesplnění termínu vzniklo na základě:

a) významných změn v projektu, požadovaných Objednatelem či vynucených povahou díla

b)závažných příčin, za něž je odpovědný objednatel,

c)skutečnosti, že úřady nebo organizace nevydaly přes veškerou vynaloženou snahu ze strany Objednatele v přiměřené době potřebná povolení,

d)jiných událostí, které nemohl Zhotovitel ovlivnit ani předvídat (vyšší moc).

e)nepříznivých klimatických podmínek, které brání řádnému provádění díla.

- Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném rozsahu a schopné běžného provozu ve standardní kvalitě.

- Místo plnění díla je sídlo Objednatele: Hloušecká 279, Kutná Hora 284 01

Článek V. Cena díla

- Cena díla této Smlouvy byla stanovena na základě nabídky jako cena maximální a nepřekročitelná, a to ve výši 91 861,32,- Kč bez DPH (dále jen „Cena díla“), plus 12% DPH ve výši 11 023,36,- Kč, tj. celkem ve výši 102 884,68 Kč s DPH

- Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu ve smyslu § 2621 občanského zákoníku. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí Zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 občanského zákoníku.

- Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

- Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, může o spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek VI. Platební podmínky

- Cena Díla bude Objednatelem zaplacena po předání a převzetí Díla.

- Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu – faktury, obsahující zákonné náležitosti daňového dokladu, jejíž přílohou bude protokol o předání díla. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení do sídla Objednatele.

- Objednatel je oprávněn vrátit fakturu v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné vyúčtování dohodnuté ceny. V případě oprávněně vrácené faktury vystaví Zhotovitel řádnou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

- Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktury, dohodly smluvní strany, že Objednavatel je povinen uhradit zákonný úrok z prodlení za dobu prodlení s úhradou dlužné částky.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

Článek VII. Součinnost smluvních stran

- Předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol, podepsaný zástupci obou Smluvních stran.

- Objednatel vytvoří Zhotoviteli, popř. jeho subdodavatelům podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům, vstup do objektu, kde se dílo provádí v rozsahu potřebném pro provedení díla.

- Zhotovitel na stavbě zajistí dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů.

Článek VIII. Přechod vlastnického práva a rizik

- Vlastnické právo k dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí a došlo k řádné úhradě ceny za dílo.

- Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese Zhotovitel do okamžiku písemného předání a převzetí díla. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které Objednatel nepřevzal.

Článek IX. Odpovědnost za škody

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou Objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.

- Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 15 pracovních dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním nebo že ke škodě došlo i jinak. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady Objednatele.

Článek X. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním Objednateli po odstranění případných vad a nedodělků a dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, dokumentace skutečného provedení apod. Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla podle § 2628 občanského zákoníku, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za předpokladu, že byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.

- Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

- účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná,

- doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

- atesty, pasporty, kopie záručních listů,

- dokumentace skutečného provedení,

- stavební deník,

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,

  - doklady o provedených revizích a zkouškách.

- Náklady spojené s vyhotovením nezbytných dokladů pro provedení přejímacího řízení jsou součástí ceny díla.

- V protokolu o předání a převzetí obě smluvní strany uvedou zejména:

- zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,

- prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění a kdo nese náklady na odstranění. V případě, že nebude v protokolu o předání a převzetí uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel,

- dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě,

- určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal.

- K podepsání protokolu o předání a převzetí je oprávněna za Zhotovitele osoba uvedená jako zástupce v článku I. a za Objednatele osoba uvedená v článku I.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 kalendářní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Zhotovil i objednavatel se musí zúčastnit předání a převzetí díla.

- Záruční doba na provedené dílo činí 36 měsíců od data převzetí hotového díla.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy. Takové odstoupení je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli.

- V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny. O výše uvedeném vyrovnání bude Smluvními stranami proveden písemný zápis.

- Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy pouze v případě trvání objednatelova závažného porušení povinností plynoucích z této smlouvy, na které zhotovitel objednatele předem písemně upozornil a poskytnul mu nejméně 30 denní lhůtu k nápravě a objednatel v této lhůtě závažné porušení svých povinností nenapravil. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno objednateli.

Článek XII.   Závěrečná ustanovení

- V případě změny údajů uvedených v článku I., týkající se Smluvních stran, je povinna ta Smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

- Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává a či předkládá dodavatel objednavateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

- Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 
a podepsanými statutárními zástupci obou Smluvních stran.

- Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede Objednavatel.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž Objednavatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

- Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.

- Zhotovitel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednavatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejné zakázky včetně všech jejich změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy Objednavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne    				V Kutné Hoře dne

Za objednatele:                                                    Za dodavatele:

…………………………..	…………………………..

Mgr. Bc. Vít Šnajdr	 Ing. Martin Nepraš

ředitel VÚ	    jednatel firmy