Změna ceny stavby

ZBV 08

stavba:

1/36 Pardubice,
rekonstrukce kříž, s ul. Dašická
opatření ke zvýšení BESIP

ISPROFIN: 500 111 0007.55684

SO 102.3 + 103.1 - Komunikace

- INVESTOR MĚSTO PARDUBICE

Pardubice

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1, 530 01 Pardubice

Zhotovitel:

Ml Roads a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Příloha č. 5

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:

SO 102.3+103.1 12

Číslo ZBV:

08.1

Evidenční číslo a název stavby:

1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP - 500 111 0007.55684

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102.3+103.1 - KOMUNIKACE- INVESTOR MĚSTO PARDUBICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

102.3+103.1 - Křižovatka II/355 a plochy pro pěší

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel:	Staturátní město Pardubice, se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 01 Pardubice

Zhotovitel:	Ml Roads, a.s„ se stídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Popis změny:

Po dokončení prací došlo k zaměření skutečně provedeného stavu měřených položek uvedených v soupisu prací, čímž došlo ke změně Vyhrazené objednatelem dle §7, odst. (2) b) SGŘ č. 18/2017 ver. 1.5, upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Na základě realizace stavebních prací došlo k upřesnění jednotlivých výměr smluvních položek, které jsou doloženy geodetickým zaměřením silničních vrstev. Tato změna se dále eviduje v Evidenčním listu vyhrazené změny.

Týká se pol. č.: 19, 20, 21,24, 25, 26

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) zák. č. 134/2016 Sb. o Zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“).

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednatele, při nichž by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -12 489,25 | 2 981,07 | -9 508,18 |

Údaje v Kč bez DPH:

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervize | jméno | datum podpis | / |
| Zástupce Objednatele | Ing. Pavel Bureš | datum ~09- 2024podpís// |  |

který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

a

se

i, ze u výše

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle „	,	,

„ ‘	_ .	-a.	Bc. Jan Nadrchal

§ 24 Směrnice GR c. 18/2017)

Zhotovitel

Ing. Richard Rakous

datum

podpis

Příloha č. 9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 08.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: 500 111 0007.55684 -1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP Číslo a název SO/PS: SO 102.3+103.1 - KOMUNIKACE- INVESTOR MĚSTO PARDUBICE Číslo a název rozpočtu: 102.3+103.1 - Křižovatka II/355 a plochy pro pěší |  |  |  |  |  |  |  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Skupina Zmén: 1 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI | M3 | 42,863 | 44,220 | 1,357 | 1 317,89 | 56 488,72 | ... | 1 788,38 | 58 277,10 | 1 788,38 | 3,17 |
| 20 | 56340 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU | M3 | 28,575 | 29,480 | 0,905 | 1 317,89 | 37 658,71 | --- | 1 192,69 | 38 851,40 | 1 192,69 | 3,17 |
| 21 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 330,500 | 330,300 | -0,200 | 17,82 | 5 889,51 | -3,56 | --- | 5 885,95 | -3,56 | -0.06 |
| 24 | 574J54 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 330,500 | 330,300 | -0,200 | 303,64 | 100 353,02 | -60,73 | ... | 100 292,29 | -60,73 | -0,06 |
| 25 | 582621 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC | M2 | 277,560 | 257,700 | -19.860 | 597,01 | 165 706,10 | -11 856,62 | ... | 153 849,48 | -11 856,62 | -7,16 |
| 26 | 58262A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE ž MC | M2 | 37,950 | 37,100 | -0,850 | 668,64 | 25 374,89 | -568,34 | ... | 24 806,55 | -568,34 | -2,24 |
|  |  | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Zménou |  |  |  |  |  | 391 470,95 | -12 489,25 | 2 981,07 | 381 962,77 | -9 508,18 | -2,43 |

Za Objednatele:

Datum:

| NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY: | 1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP - 500 111 0007.55684 |
| --- | --- |
| NÁZEV SO: | SO 102.3+103.1 - KOMUNIKACE- INVESTOR MĚSTO PARDUBICE |
| CENA SO (ZE SMLOUVY): | 907 559,82 Kč |
| CENA VŠECH ZBV: | -9 508,19 Kč |
| CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: | 898 051,63 Kč |

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

|  |  | SO 102.3+103.1 - | KOMUNIKACE- INVESTOR MĚSTO PARDUBICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. Kód | Var. | Název | MJ | Množství MJ | JOC | Cena [Kč] |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| P.č. Kód | Var. | Název | MJ | Množství MJ | JOC | Cena [Kč] |
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| P.č. Kód | Var. | Název | MJ | Množství MJ | JOC | Cena [Kč] |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| P.č. Kód | Var. | Název | MJ | Množství MJ | JOC | Cena[Kč] |
| 5 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |
| 19 56330 doplňující popis |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150 MM | M3 | 42,863 | 1 317,89 Kč | 56 488,72 Kč |
| výkaz výměr |  | CHODNÍKY, SO 103.1: 285,75*0,15 = 42,863 => A |  |  |  |  |
| IZBV: 08 |  |  |  | 1,357 |  | 1 788,38 Kč |
| výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| technická specifikace |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti |  |  |  |  |

| P.č. Kód | Var. Název | MJ | Množství MJ | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tprhnirká ^nprifikACP | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  | 44,220 |  | 58 277,10 Kč |
| 20 56340 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU | M3 | 28,575 | 1 317,89 Kč | 37 658,71 Kč |
| doplňující popis | TL.100 MM |  |  |  |  |
| výkaz výměr | CHODNÍKY, SO 103.1: 285,75*0,10 = 28,575 => A |  |  |  |  |
| ZBV: 08 |  |  | 0,905 |  | 1 192,69 Kč |
| výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| technická specifikace | - dodaní kameniva predepsane kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  | 29,480 |  | 38 851,40 Kč |
| 21 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 330,500 | 17,82 Kč | 5 889,51 Kč |
| doplňující popis | PS/I-CP, 0,3 kg/m2 |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Vozovka rekonstrukce (SO 102.3): 330,50 = 330,500 => A |  |  |  |  |
| ZBV: 08 |  |  | -0,200 |  | -3,56 Kč |
| výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| technická specifikace | - dodaní všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  | 330,300 |  | 5 885,95 Kč |
| 24 574J54 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 330,500 | 303,64 Kč | 100 353,02 Kč |

| doplňující popis | SMA 11S, PMB, 45/80-65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| výkaz výměr | Vozovka rekonstrukce (SO 102.3): (10,3+320,2) = 330,500 => A |  |  |
| ¦ZBV: 08 |  | -0,200 | -60,73 Kč |

výkaz výměr

| P.č. Kód | Var. Název | MJ | Množství MJ | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| technická specifikace | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  | 330,300 |  | 100 292,29 Kč |
| 25 582621 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC | M2 | 277,560 | 597,01 Kč | 165 706,10 Kč |
| doplňující popis | 200/100/60, ŠEDÁ |  |  |  |  |
| výkaz výměr | REKONSTRUKCE CHODNÍKU, SO 103.1: 7,7+(42,9)+( 124,3)+(75,9-3) = 247,800 => A ŘÁDEK Z DLAŽDIC PODÉL OBRUBY: 148,80*0,20 = 29,760 => B Celkem: A+B = 277,560 => C |  |  |  |  |
| ZBV: 08 |  |  | -19,860 |  | -11 856,62 Kčl |
| výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| technická specifikace | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  | 257,700 |  | 153 849,48 Kč |
| 26 58262A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC | M2 | 37,950 | 668,64 Kč | 25 374,89 Kč |
| doplňující popis | 200/100/60, ČERVENÁ, PRO NEVIDOMÉ |  |  |  |  |
| výkaz výměr | CHODNÍKY, SO 103.1: 37,95 = 37,950 => A |  |  |  |  |
| ZBV: 08 |  |  | -0,850 |  | -568,34 Kčl |
| výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| technická specifikace | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |  |  |  |

| P.č. Kód | Var. Název | MJ | Množství MJ | JOC | Cena[Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELKEM: |  |  | 37,100 |  | 24 806,55 Kč |
| 5 - Komunikace |  |  |  |  | 381 962,76 Kč |
| P.č. Kód | Var. Název | MJ | Množství MJ | JOC | Cena [Kč] |
| 8 - Potrubí |  |  |  |  |  |
| 8 - Potrubí |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| P.č. Kód | Var. Název | MJ | Množství MJ | JOC | Cena [Kč] |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0,00 Kč |

Název akce:

1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická,
opatření ke zvýšení BESIP

Zaměření silničních vrstev

| Souřadnicový systém: | S-JTSK |
| --- | --- |
| Výškový systém: | Bpv |
| Zakázkové číslo: | 34/2023 |
| Objednatel: | Ml Roads a.s. |
| Zpracovatel geodetických prací: | A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legii 851 530 02 Pardubice |
| Geodetické práce provedli: | Ing. Miloš Mékota Pavel Doležal |

SOlOO(SOlOlt SO102.1, S 0102.2)

| Vrstva | Plocha [m2! |
| --- | --- |
| SC &40 | 582.8 |
| AGP 22 | 582,8 |
| ACL16 | 835 |
| ACL22 | 2385.4 |
| SMA 11 | 3245.2 |

SO1Ď2.3

| Vrstva | Plocha ím2] |
| --- | --- |
| SC8H0 | 320.2 |
| ACP22 | 320,2 |
| ACL22 | 320,2 |
| SMA 11 | 330.3 |

S 0102.4

| Vrstva | Plocha fm2] |
| --- | --- |
| ACL16 | 676 |
| SMA 11 | 685 |

A G E fi ErigďiiJůTtfKj C7 ž r a , gatjdsyjcka a	v ůtsďiXU'^ Uáiáskžhsi asxsdi v Praze.. ůdifl C. \4oifas 105332

Anglická 218,252 25 Dobřfahsvfcs ÍCO 27375'£1 CšC qz 27375í £1	35-<£21SíU0227:01CG

V Pardubicích dne 15.11.2023

Technickou zprávu vyhotovil: Pavel Doležal

Ověřil: lng. Miloš Mékota

A.G.E S rfígsnetMiířjj Cz a t a	a	rttpsztet v	ísxsdi v Pt37íJ. cís&H C. vhůfkzí ÍG532?

Anglická 21S. 2S-2 29 DobrĚhQvfce řČO 273751 S3 OČ CZ 2737=161 Ssiksyří SS-^SZJJiOSZTmC-Q

engineering (83

Název akce:

1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická,
opatření ke zvýšení BESIP

Zaměření plochy frézování

| Souřadnicový systém: | S-JTSK |
| --- | --- |
| Výškový systém: | Bpv |
| Zakázkové číslo: | 34/2023 |
| Objednatel: | Ml Roads a.s. |
| Zpracovatel geodetických prací: | A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legií 851 530 02 Pardubice |
| Geodetické práce provedli: | Ing. Miloš Měkota Pavel Doležal |

| Objekt | Plocha [m2] | Pr. tloušťka fmm] | Kubatura w |
| --- | --- | --- | --- |
| SO100 | 2391.7 | 12Ó | 287 |
| SO100 | 835 | 90 | 75 |
| SO102.3 | 330.3 | 120 | 40 |
| SO102.4 | 685 | 90 | 82 |
|  |  | Celkem | 463 |

V Pardubicích dne 21.11.2023

Technickou zprávu vyhotovil: Pavel Doležal

Ověřil: Ing. Miloš Měkota

AGES FfsgmecftfK) C7 s 1 o . geodetici a	řajiiiná * ebehxžňiffi yásíak-iho

Anglická 21Š. 252 23 Dobrčtovioe EO 27373*61 DE CZ 27373í St Earte-.rj	35-49SS4322; *v í w

Název akce:

1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická,
opatření ke zvýšení BESIP

|  | Zaměření ploch dlažby |
| --- | --- |
| Souřadnicový systém: | S-JTSK |
| Výškový systém: | BpV |
| Zakázkové číslo: | 34,2023 |
| Objednatel: | Ml Roads a.s. |
| Datum měření: | 3.11.2023 |

Zpracovatel geodetických prací:

Geodetické práce provedli:

A.G.E-S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legii 851 530 02 Pardubice

Ing. Miloš Měkota

Pavel Doležal

| SOI 03.1 | Plocha [m3] |
| --- | --- |
| šedá | 257,/ |
| slepecká | 37,1 |

| SO103.2 | Plocha fnvl |
| --- | --- |
| šedá | 147,5 |
| slepecká | 55.9 |
| žltftá | 170.6 |

V Pardubicích dne 15.11.2023

Technickou zprávu vyhotovil: Pavel Doležal

Ověřil: Ing. Miloš Měkota

A G£ S Engineering 07 & t a . gcodeaekA a procáiíni	v	Uásteiíéhci sc«Sá v Praze. odtSI O, iiteífai 108332

Ar^Hdiá 213. 252 25 Dobřichovice FČQ273751S5 DIČ CZ 27375151 Sariícvra sfc^ara.

MI Roads a. s .

Koželužská 2450/4 130 02 Praha 8 — Libeň.

V Pardubicích 8. 12. 2023

Vyjádřeni TDI k ZBV č. 08 na stavbu „í/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP"

upřesněni objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace na základě zaměřeni skutečně provedeného stavu měřených položek

Zrána byla popsána v dokumentu ZBV č. D3, se kterým byl TDI seznámen.