SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na dodávku stavby:

- „SÚS Zlín – modernizace garáží a dílen“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu       			            v Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			KKS, spol. s r.o.

Adresa: 			Příluky 386, 760 01 Zlín

IČO:		42340802

DIČ :		CZ42340802

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Brně, oddíl C, vložka 3965

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.

Zastoupená:			XXXXXXXXX, jednatel, tel. +XXXXXX

e-mail: XXXXXXX

/dále jen zhotovitel/

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Název akce: „SÚS Zlín – modernizace garáží a dílen“

  - Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, parc. č. 7405 k.ú. Zlín

  - Stavební povolení: Rozhodnutí – společné povolení stavby s.z. MMZL-SÚ-171699/2023 ze dne 23.10.2023.

  - Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín

  - Uživatel: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín

Libor Lukáš – jednatel společnosti, mob. XXXXX

XXXXXXX – odborný referent správy majetku, mob. 7XXXXXXXX

XXXXXXXX – hlavní účetní, mob. XXXXXXXX

  - Technický dozor TDS: :  INVESTA UH, s.r.o. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště (XXXXXXXXXXXX autorizace v oboru pozemní stavby, ČKAIT: XXXXXXX, tel. XXXXXXX, XXXXXXXX

  - Projektant (Autorský dozor): LP PROJEKCE s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, Ing. Lukáš Peniaško (mob. XXXX, mail. XXXXXX)

  - Koordinátor BOZP: Stanislav Houdek Seifertova 1389, 686 03 Staré Město (Ing. Pavel Bařina, certifikát BOZP – XXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX).

  - Stavbyvedoucí: XXXXXXXXX

- ÚPRAVA ROZSAHU DÍLA DLE DODATKU č.1

  - V průběhu realizace díla jsou prováděny práce a dodávky, které nebyly obsaženy v Zadávací dokumentaci zakázky (Výkaz výměr PD). Tyto práce jsou realizovány v souladu s Odst. č. 4 Smlouvy o dílo jako vícepráce a méněpráce. Změny jsou vyvolány zejména nepředvídatelným stavem skrytých stavebních konstrukcí, novými požadavky objednatele na efektivnější a racionálnější provedení některých konstrukcí a dříve nezjištěnými nedostatky v PD. Podrobný popis a zdůvodnění Změn jsou uvedeny ve Změnovém listu č.1 (Příloha č.1). Změnový list byl projednán a doporučen ke schválení na 14. KD dne 28.11.2024.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Realizace Změn dle dod.č.1 SOD nemá vliv na původní termín dokončení díla dle SOD tj. 28.02. 2025.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Změn díla (víceprací a méněprací) je stanovena v souladu s odst.č.4 SOD s použitím cen dle rozpočtu SOD, položky v rozpočtu neobsažené byly použity dle aktuální cenové soustavy RTS.

Navýšení celkové ceny díla dle ZL č.1:   + 1,218.172,84,-Kč bez DPH

Celková cena díla dle dod.č.1 SOD: 31,633.360,93- Kč bez DPH

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (vč.DPH) |
| --- | --- | --- |
| VÍCEPRÁCE | 2 262 656,8 Kč |  |
| MÉNĚPRÁCE | -1 044 483,96 Kč |  |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 30 415 188,09 Kč |  |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 31 633 360,93 Kč |  |

  - Položkový rozpočet víceprací a méněprací (Příloha Změnového listu č.1) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

  - K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

  - Všechny Faktury a daňové doklady musí být výrazně označeny textem:

“ZÁPŮJČKA ZK“.

  - Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši XX% z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše XX % bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo č. D 12/2024.

  - Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č.1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

PŘÍLOHY:

XXXXXXXXXXXXXX

Ve Zlíně,  dne: 26.11.2024       	       Ve Zlíně,  dne 26.11.2024

Objednatel:	                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti