DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č.: MAR-S-003-24

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A-004137-00

- Smluvní strany

  - Objednatel: Město Sušice

Sídlo: Náměstí Svobody 138, Sušice I, , PSČ 342 01

IČ: 00256129	DIČ: CZ00256129

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

- ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, investiční technik odboru majetku a rozvoje města Sušice

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX	číslo účtu:  XXXXXXXXXXX

Tel. / E-mail:   XXXXXXXXXXX/  XXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“ na straně jedné

  - Zhotovitel:	TRASKO, a.s.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

IČ: 25549464	DIČ: CZ25549464

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva

- ve věcech technických: Jan Honek

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX	číslo účtu: XXXXXXXXXXX

Tel. / E-mail: 517 343 999 / trasko@trasko.cz

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

- Základní ustanovení a předmět dodatku č. 1

  - Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele MAR-S-003-24/ č. objednatele  A-004137-00, ze dne 6.8.2024 (dále jen „dodatek“), se prodlužuje termín dokončení díla, oproti termínu, sjednanému ve výše uvedené smlouvě o dílo. Původně sjednaný termín byl 12/2024, nově sjednávaný formou dodatku č. 1 je únor 2025.

  - Tento dodatek mění pouze jediné ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele MAR-S-003-24/ č. objednatele  A-004137-00, ze dne 6.8.2024:

3. Termín provedení díla

3.2. Zhotovitel dílo provede do konce února 2025.

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zhotovitele MAR-S-003-24/ č. objednatele  A-004137-00, ze dne 6.8.2024 zůstávají v platnosti.

- Závěrečná ujednání

  - Tento dodatek č. 1 bude uzavřen v elektronické podobě.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek podepisují.

  - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele MAR-S-003-24/ č. objednatele  A-004137-00, ze dne 6.8.2024, bylo schváleno radou města Sušice dne 2.12.2024, usnesením č. 725.

V Sušici	Ve Vyškově

______________________		_______________________________

za objednatele Město Sušice	za zhotovitele TRASKO, a.s.

Bc. Petr Mottl, starosta	Petr Kapounek, předseda představenstva