DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 30.8.2024 (dále jen „smlouva“)

uzavřený podle ustanovení § 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „dodatek“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

sídlo: 				tř. Bří Čapků 3273/1, 695 01 Hodonín

IČ: 				46937081

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u KS Brno, Pr 1242

bankovní spojení, č.účtu:	Komerční banka, a.s., Hodonín,

e-mail: 			reditelka@ds-hodonin.cz

zastoupený: 			Vladimírou Křížkovou, ředitelkou

osoba oprávněná za objednatele ke kontrole a převzetí díla: Vladimíra Křížková, ředitelka

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:  			Jiří Antoš

zapsaný v

sídlo/ místo podnikání:	696 06 Vacenovice, Dolní Konec 3

IČ:				65748964

DIČ: 				CZ7604274260

bankovní spojení, č. účtu:

e- mail: 			tonet.antos@seznam.cz

zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

# uzavřeli níže uvedeného dne a roku dodatek ke smlouvě takto:

Čl. I.

Smlouva se mění takto:

- V čl. II Předmět smlouvy, vymezení díla se předmět díla mění na základě zjištěných víceprací takto:

- Demontáž a montáž skříní:  pokoj 201,202,517,401,601………….7800,- Kč bez  DPH

- Montáž skříně pokoj 116: 					       ………….. 680,- Kč bez DPH

- Výroba a montáž zástěny + těsnící lišta kancelář 114	………1600,- Kč bez DPH

- Výroba a montáž zástěny kancelář 113 	………………………  890,- Kč bez DPH

- Výroba a montáž skříňky kancelář 115	……………………..  1350,- Kč bez DPH

- Výroba a montáž regálu, materiál javor kancelář 501	………2900,- Kč bez DPH

- Výroba a montáž vestavné skříně ,materiál javor, kancelář 501, 200x242x60……………………………………………………… 19600,-Kč bez DPH

- V čl. IV Doba plnění se mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16. 12. 2024.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovené a objednatelem převzaté dílo podle tohoto článku, odst. 1 činí :

bez DPH  34.820,- Kč

(slovy: třicettisíc osmset dvacet korun českých) bez DPH

s DPH 21% činí celkem 42.132,20 Kč

( slovy:  čtyřicetdvaticís jednosstotřicetdva korun českých dvacet haléřů)

Čl.II

V ostatních ustanoveních se smlouva nemění.

V Hodoníně dne 29.11.2024

--------------------------------------				------------------------------------------

Objednatel								Zhotovitel