Smlouva o dílo

Objednatel: 	 	 Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Sídlem: 		 Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II

Zastoupený: 		 Ing. Mgr. Radkou Vegrichtovou, ředitelkou

IČO:			 750 11 191

(dále objednatel)

a

Zhotovitel: 		Ladislav Štefl

Sídlem:			Václavská 883

IČO:			12901466

DIČ:			CZ6209210392

(dále zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

1)	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele opravu rozvodů vody na objektu 01 – dílny

III.

Doba splnění

1)	Dílo bude zahájeno dne 01.12.2024 a bude dokončeno včetně zařizovacích předmětů, úklidu a likvidace odpadů a předáno dne 20.12.2024 .

2)	Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění stavby skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení stavby a podmínkách jejího provedení.

3)	Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

IV.

Splatnost a platební místo

Cena díla
1)	Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši  326 115,- Kč bez DPH (slovy: tři sta dvacet šest tisíc jedno sto patnáct korun českých). Objednatel je plátce DPH.

2)	Cena za dílo pokrývá všechny náklady a rizika plynoucí z nejistot charakteru zakázky. Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, tuto cenu je možno překročit pouze v případě změny DPH. Smluvní cena zahrnuje veškeré práce a materiály potřebné k řádnému provedení díla v souladu s ČSN tak, aby dílo bylo řádně dokončeno. Žádné vícepráce nebudou investorem hrazeny.

3)	Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele
č 2001911761/2010, vedený u Fio banka

V.

Povinnosti zhotovitele

1)	Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle prohlídky místa a rozpočtu a předat dílo bez vad a nedodělků.

2)	Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem.

3)	Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých materiálů.

7)	Zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu na dílo v trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí díla.

8) Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení do 5 kalendářních dnů.

VI.

Povinnosti objednatele

1)	Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději den před datem zahájení stavby uvedeným v čl. III bod 1).

2)	Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli stavební odběr el. energie na staveništi.

3)	Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.

4)	Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního dozoru.

VII.

Sankce

1)	Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dílčího nebo konečného daňového dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z účtované částky za každý započatý den prodlení.

2)	Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

3)	Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

VIII.

Předání a převzetí díla

1)	Zhotovitel je povinen oznámit objednavateli nejpozději 3 dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí díla. Dílo se bude předávat po skončení prací.

2)	Zhotovitel je povinen při konečném předání připravit veškeré protokoly, revize, atesty a vše tak, aby bylo možno provést úspěšně řízení o užívání díla.

3)	Objednatel pořizuje zápis o převzetí díla.

IX.

Závěrečná ustanovení

1)	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2)	Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

3)	Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně případných příloh bude zveřejněna v Registru smluv https://smlouvy.gov.cz/, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

4)	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, (popřípadě 1x pdf při elektronickém podpisu) z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Jindřichově Hradci      				                        V Jindřichově Hradci

__________________                                                        	           __________________

objednatel 							                  zhotovitel