Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele: 061 30/24

SMLOUVA O DÍLO

Tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

Objednatel :				Lesy města Náchoda, spol. s r.o.

Sídlo :					Dobrošovská 1443, 547 01 Náchod

Daňové registrační číslo:		CZ60109866

Zastoupené statutárním orgánem : 	Bc. Veverka Luboš, jednatel

V technických záležitostech :        	dtto

Bankovní spojení :                         	MONETA Money Bank a.s. Náchod

Číslo účtu:   				177706594/0600

IČO :					60109866

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5359

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:                                    	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Sídlo :                                         	Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Oprávnění k podnik.činnosti :       	ŽÚ/3/95/P-450

Daňové registrační číslo:               	CZ64255611

K smluvnímu jednání oprávněn :  	Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel

V technických záležitostech :        	xxxxxx, odpovědný projektant

Bankovní spojení :                         	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:                                      	341 302 664/0600

IČO :                                                	64255611

ID DS: gv6y8j4

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající

ve vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby na akci „Bezpečnostní přeliv

nádrže Montace-voj. bunkr a odbahnění“. Objednatel zhotovitele výslovně upozorňuje, že má v plánu na danou stavbu požádat o dotaci na základě Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023-2027 v rámci intervence 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích, a to do nejbližšího kola příjmu žádostí pro danou intervenci (předpoklad jarní kolo 2025). Zhotovitel je povinen Dílo provádět tak, aby splnilo podmínky pro poskytování předmětné dotace.

1.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu

(jak je definována níže).

2. Dílo a provedení díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě

podle této Smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně

2.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

2.4 Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

2.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli

prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.

3. Cena za dílo

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou

cenu v celkové výši 155 000,- Kč (slovy: Jednostopadesátpěttisíc korun českých) (dále jen

„Cena“).

Výše DPH bude vyčíslena podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Při DPH 21 % je celková cena 187 550,- Kč

Kalkulace ceny:

1. Výškopisné a polohopisné zaměření lokality pro účely zpracování PD 		19 000,- Kč

2. Projektová dokumentace pro povolení stavby 					83 000,- Kč

3. Statický výpočet 									19 000,- Kč

4. Rozpočet 										18 000,- Kč

5. Inženýrská činnost 									16 000,- Kč

--------------------------------------------

Celkem           	155 000,- Kč

DPH 21%    	32 550,- Kč

Celkem včetně DPH 	187 550,- Kč

4. Čas a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do :

1. Výškopisné a polohopisné zaměření lokality pro účely zpracování PD 	         prosinec 2024

2. Projektová dokumentace pro povolení stavby 					březen 2025

3. Statický výpočet 									  leden 2025

4. Rozpočet 										 duben 2025

5. Inženýrská činnost 									březen 2025

5. Podklady :

Objednatel předá zhotoviteli tyto podklady:

Údaje ČHMÚ 									byly již předány

Geologický průzkum pro založení objektu					    prosinec 2024

Rozbor nánosů v nádrži							    prosinec 2024

Místo ukládání vytěžených nánosů						    prosinec 2024

Pro geodetické měření bude zhotoviteli poskytnuta jedna osoba		    prosinec 2024

6. Vlastnické právo

6.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

6.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy.

Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je

předmětem Díla.

7. Předání a převzetí díla

7.1 Dokumentace bude předána v počtu  6 paré + 1x elektronicky.

7.2 Svůj závazek k dodávce zhotovitel splní předáním hotového díla poště, popřípadě jinému veřejnému dopravci na adresu objednavatele (popřípadě na adresu objednavatelem uvedenou).

7.3 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.

7.4 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

8. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

8.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

9. Povinnosti objednatele

9.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

9.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

10. Změna smlouvy

10.1 Objednatel je povinen přistoupit na odpovídající změnu či zrušení závazku zejména v těchto případech :

- změna výchozích podkladů

- nových požadavků objednatele

11. Smluvní pokuty

11.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za

každý, byť i započatý, den prodlení. Za prodlení s dokončením a předáním díla se pro účely smluvních pokut považuje i případ, kdy dílo je předáno a převzato s výhradou Objednatele, kterou objednatel neodstraní v dohodnuté lhůtě.

11.2 V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně smluvní pokuta ve výši 0,1 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečné přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc.

12.3 Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

12.4 Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, náleží zhotoviteli právo na část ceny za dílo odpovídající části díla, jež byla provedena řádně a bez vad, a to v rozsahu, jež je pro objednatele upotřebitelný.

13. Závěrečné ustanovení

13.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.

13.2 Tato smlouva se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která ji podepsala jako první. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

13.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

13.4 Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

13.5	Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

13.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

13.7 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

13.8 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel 						Zhotovitel

V Náchodě    dne 11.11.2024	          	 		Ve Vysokém Mýtě

Lesy města Náchoda, spol. s r.o.		"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Bc. Luboš Veverka					Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel						jednatel