Smlouva o dílo

na stavbu „Zabezpečovací práce na vodních tocích VHP Jeseník, PŠ 2024“ (č. stavby 8561)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 			Ing. Jiří Tkáč, generální  ředitel

Zástupce pro věci technické: 		xxx

xxx

Bankovní spojení: 			Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1320871002/5500

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Obchodní firma:			V&J DOPRAVA ZEMNÍ PRÁCE s.r.o.

Sídlo: 			Bednářská 150/10, Janovice, 793 42 Rýmařov

Statutární zástupce:			xxx

Zástupce pro věci technické: 			xxx

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., č.ú. 123-4953320247

IČO/DIČ: 			11773286 / CZ11773286

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 86825

1.  Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí realizovat a ve sjednané době předat objednateli stavební dílo (stavební práce). Stavebním dílem se rozumí:

Zabezpečovací práce na vodních tocích VHP Jeseník, PŠ 2024  (č. stavby 8561)

- Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodních dílech VHP Jeseník zasažených povodní v 09/2024 v souladu s Rozhodnutím hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí 1/2024 a navazujícími rozhodnutími. Práce budou prováděny dle aktuálního vyhodnocení situace objednatelem a dle pokynů zástupce objednatele ve věcech technických.

Práce budou účtovány dle nabídky zhotovitele ze dne 27.11. 2024 (Ceník mechanizace), která je nedílnou součástí této smlouvy.

3.       Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele stavby.  Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

2.  Doba plnění

1.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Zahájení:                                                                 	prosinec 2024

- Ukončení a předání objednateli: 	do 30.9. 2025

3.   Cena díla

- Cena je platná po celou dobu realizace na základě nabídky zhotovitele a činí:

## Celková cena díla bez DPH nepřesáhne                               20 000 000,- Kč bez DPH

Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona o DPH.

- Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty náklady na:

- zajištění skládkování (meziskládky), uložení a likvidace odpadů vč. terénních úprav

- uvedení užívaných pozemků do původního stavu

4.   Platební podmínky a smluvní pokuty

- Platby budou probíhat na základě měsíčních daňových dokladů, vystavených na základě  měsíčních daňových dokladů, vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací ve sledovaném měsíci a odsouhlasených písemně objednatelem.

- Zhotovitel je povinen objednateli doručit daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

- Lhůta splatnosti daňových dokladů je dohodou stanovena do 30 dnů od doručení faktury.

- Smluvní pokuty:

- V případě, že zhotovitel nesplní lhůtu plnění dle čl. 2. bod 1. této smlouvy (tj. lhůta pro ukončení díla a předání objednateli), je oprávněn objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

- V případě nedodržení lhůty stanovené v čl. 5. bod 4. této smlouvy k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení

5.   Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků a ve sjednané době.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům a pokynům zástupce objednatele ve věcech technických.

- Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli řádně předá.

6.   Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou při provádění prací způsobí třetím osobám nebo objednateli a zavazuje se takovou škodu na své náklady odstranit nebo vypořádat.

- Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.

- Zhotovitel je povinen zajistit:

- dodržování veškerých zákonů, předpisů a nařízení vztahující se k provedení díla

- souhlasy vlastníků pozemků stavbou dotčených

- respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a údajů jejich majetkových správců, včetně splnění jejich podmínek

4.	Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na stavbě. Tento seznam je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv na vyzvání předložit.

7.   Ostatní podmínky plnění

- Přejímání dokončeného díla.

S ohledem na charakter prací nahrazují jednotlivé odsouhlasené zjišťovací protokoly závěrečný předávací protokol.

8.   Závěrečná ustanovení

# Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

# Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě písemných dodatků.

# Smlouvu je možné podepsat elektronicky. V případě podpisu v listinné podobě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

# Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy, v platném znění. Objednatel může tuto smlouvu kdykoliv ukončit také výpovědí s účinností ke dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

# Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

- Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

za objednatele:							za zhotovitele:

v  Ostravě dne 	6.12.2024					v  Rýmařově dne  27.11.2024

xxx								xxx

Ing. Jiří Tkáč                                                                                xxx

generální ředitel                                                                              xxx