# Č. j. NPU-450/109949/2024

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo NPU- 450/59774/2024 ze dne 23. 7. 2024

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

# Smluvní strany

Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

kterou zastupuje:

Územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxx– pověřený vedením Státního zámku Buchlovice se sídlem: nám. Svobody 13, 687 08 Buchlovice

zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		H & B delta, s.r.o.

IČO: 25835661 DIČ:CZ25835661

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

Zastoupena: xxxxxxxxxxx

Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku ke smlouvě

1.	Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Buchlovice –  objekt koníren – lokální oprava střechy “ (dále jen „Smlouva“).

2.  	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu prováděných prací spočívajících v lokálních opravách střechy bylo zjištěno, že musí být provedeno rozšíření prací, a to o opravu havarijního stavu ještě jednoho vikýře. U tohoto vikýře došlo vlivem zatékání do narušené střešní krytiny k degradaci dřevěného rámu vikýře a při neprovedení opravy by hrozila destrukce celého vikýře, oprava je tedy nezbytně nutná.

3.	Cena předmětu díla za opravu je sjednaná na základě cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 a činí:

Cena bez DPH:	 		  54.089,68 Kč

DPH 21%:            			  11.358,83 Kč

Cena celkem s DPH:		  65.448, 51 Kč.

4.	Smluvní strany se dále dohodly, že článek II. odst. 1b. Smlouvy o dílo, které zní „ Dokončení prací a předání díla nejpozději do 15. 11. 2024 se nahrazuje novým zněním „ Dokončení prací nejpozději do 15. 12. 2024.

5.	Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Buchlovicích dne 11. 11. 2024                                                    ve Vsetíně dne 11. 11. 2024

Za zhotovitele ……………………………..                                               Za  objednatele……………………………….

xxxxxxxxxx	                                                             xxxxxxxxxx