DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

- Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

se sídlem: Dělnická 21, 434 01 Most - Velebudice

zastoupeno: PaedDr. Karlem Vokáčem, ředitelem školy

IČO: 00125423

DIČ: CZ00125423

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- READYSAN s.r.o.

se sídlem: Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov

zastoupeno: Lenkou Olejkovou (jednatelkou společnosti)

IČO: 03831116

DIČ: CZ03831116

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek

II.

Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku smlouvy k zakázce s názvem „Rekonstrukce střešních teras v budově TV SŠT Most“ je prodloužení doby dokončení díla do 16. 12. 2024.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto dodatku.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Mostě dne 28. 11. 2024

………………………………			……………………………………...

PaedDr. Karel Vokáč, ředitel				Lenka Olejková, jednatelka