# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

ze dne 21.12.2012

- Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

se sídlem Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž

IČ 00567914

DIČ CZ00567914

zastoupená prim. MUDr. Petrem Možným, ředitelem

(dále jen „Klient“)

AB Facility a.s.

se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ 24172413

DIČ CZ 24172413

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17593

zastoupená Radkem Fálem, členem představenstva a Guillaumem Bertierem, členem představenstva

(dále jen „ESCO“)

jednotlivě „Smluvní strana“, společně „Smluvní strany“

- Předmět Dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2012 Smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále jen „Smlouva“).

- S ohledem na skutečnost, že se vyskytly dodatečné práce, služby a dodávky (dále jen „Dodatečné práce“), které nebyly zahrnuty v původním závazku se Smlouvy, které jsou nezbytné a v případě kterých je změna v osobě dodavatele (ESCO) není možná z ekonomických a technických důvodů, způsobila by Klientovi značné obtíže a zvýšení nákladů a současně hodnota těchto Dodatečných prací nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku, využívají Smluvní strany možnost danou jim ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek a uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě.

- Předmětem Dodatku je je doplnění stávajícího projektu na úsporu nákladů a energií o dodatečná opatření ve smyslu článku 18 Smlouvy a tím i změna dotčených příloh Smlouvy.

- Změny Smlouvy

- Smluvní strany mění Smlouvu takto:

- Článek 21. (Cena za provedená opatření), odst. 1 se v plném rozsahu nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí celkem 73.566.917 Kč (slovy: sedmdesáttřimilonůpětsetšedesátšestisícdevětsetsedmnáct korun českých). Cena je uvedena bez DPH.

- Do článku 22 (Finanční náklady) se doplňuje nový odst. 3 v tomto znění:

Dnem, kdy bude Klientovi předáno dílo provedené na základě dodatku č. 2 ke smlouvě, mu bude vystavena faktura za finanční náklady, jež jsou sjednány ve výši 1.807.643 Kč (slovy: (jedenmilionosmsetsedmtisícšestsetčtyřicettři koruny české).

- Tímto Dodatkem se doplňují následující přílohy:

- Příloha č. 2 Výše garantované úspory  se doplňuje přílohou č.2a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č.  3 Specifikace základních opatření, včetně investičních opatření  se doplňuje přílohou č.3a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č. 4 Provozní náklady - výčet  se doplňuje přílohou č.4a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č. 5 Úspora energií – výše a způsob určení referenčních hodnot spotřeby energií, způsob měření energie, způsob úpravy skutečných hodnot spotřeby energie za zúčtovací období a způsob výpočtu úspory energií za zúčtovací období  se doplňuje přílohou č.5a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č. 6 Úspora nákladů – výše a způsob určení referenčních hodnot provozních nákladů, způsob určení provozních nákladů, způsob úpravy hodnot provozních nákladů za zúčtovací období a způsob výpočtu úspory nákladů  se doplňuje přílohou č.6a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č.  7 Standardní provozní podmínky  se doplňuje přílohou č.7a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č. 8 Provádění základních investičních opatření – základní harmonogram poskytování služeb a ostatní smluvní podmínky se doplňuje přílohou č.8a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č. 9 Energettický management – ostaní povinnosti klienta se doplňuje přílohou č.9a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č. 10 Energettický management – činnosti ESCO se doplňuje přílohou č. 10a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č. 11 Cena za provedení základních opatření – rozpočet se doplňuje přílohou č.11a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č. 12 Splátkový kalendář – termíny a výše splátek ceny za provedení základních opatření a finančních nákladů  se doplňuje přílohou č.12a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Příloha č. 13 Oprávněné osoby se v části oprávněných osob za ESCO nahrazuje přílohou č.13a, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti téhož dne.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle vážně a srozumitelně nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: texty doplňované do příloh č.3-11 Smlouvy.

Příloha č. 2: Splátkový kalendář k tomuto Dodatku Smlouvy na částku 10 374 560,- Kč

V Kroměříži, dne 25.6.2017					V Praze, dne 28.6.2017

Za Psychiatrickou nemocnici v Kroměříži:		Za AB Facility a.s.:

…………………………………………			……………………………………………..

prim. MUDr. Petr Možný			                     Radek Fál

ředitel						 člen představenstva

………………………………………………

Guillaume Bertier

člen představenstva