Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2024

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

- SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Arridere s.r.o.

Sídlo:	Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5

IČO/DIČ: 	04374525/CZ04374525

Statutární zástupce: 	XXXXX, jednatel

XXXXX, jednatel

E-mail: 	XXXXX

Tel.: 	XXXXX

Bankovní spojení: 	XXXXX

(dále „Zhotovitel“)

a

Objednatel

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace

Sídlo:	Skořická 314, Mirošov, 338 43

IČO/DIČ:	48379808/CZ48379808

Statutární zástupce: 	XXXXX, ředitelka

E-mail: 	XXXXX

Tel.: 	XXXXX

Bankovní spojení: 	XXXXX

(dále „Objednatel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2024 Smlouvu o dílo, č. j. 473/24/CN, na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „EPS a Evakuační rozhlas v pavilonu H“ (dále jen „Smlouva“).

  - Předmětem Smlouvy je realizace Elektrické požární signalizace a Nouzového zvukového systému (Evakuační rozhlas) v prostorách Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov, příspěvkové organizace. Celková cena za dílo činila 9 071 971,50 Kč bez DPH.

  - V průběhu plnění předmětu Smlouvy došlo ke změnám realizovaných prací (vícepráce, méněpráce), proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), ve smyslu § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 1. ZZVZ. Přílohou tohoto Dodatku je změnový list a aktualizovaný oceněný soupis prací a výkaz výměr (soupis víceprací a méněprací).

  - Provedené změny dle čl. 2.3. Dodatku:

- Méněpráce celkem: 66 632,30 Kč bez DPH.

- Vícepráce celkem: 154 636,10 Kč bez DPH.

- Hodnota změn celkem: 221 268,40 Kč bez DPH.

- Celková cena za dílo se navyšuje o 88 003,80 Kč bez DPH.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se domluvily na změně článku 4.1. Smlouvy, který nově zní takto:

- „Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla bez vad a nedodělků cenu za dílo ve výši 9 159 975,30 Kč bez DPH (devět milionů sto padesát devět tisíc devět set sedmdesát pět korun českých a třicet haléřů bez DPH). Výše kupní ceny včetně DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. činí 11 083 570,11 Kč.“.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

##### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek bude uveřejněn v registru smluv do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku. Dodatek byl sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy Dodatku:

- Změnový list, aktualizovaný oceněný výkaz výměr a soupis víceprací a méněprací.

V Praze							V Mirošově

………………………………………...                                         	……………………………………………

XXXXX						XXXXX

jednatel						ředitelka

Arridere s.r.o.		Domov Harmonie, Centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace

………………………………………...

XXXXX

jednatel

Arridere s.r.o.

za Zhotovitele		                                   		za Objednatele