DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 26/2016/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

- Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení: 	ČS, a.s.,

Č.účtu : 		1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)

- A.I. Company, s.r.o.

Adresa: 		Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupeno:		Janem Valentou, jednatelem společnosti

IČ: 			01995014

DIČ: 			CZ01995014

Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 		759656001/5500

Zapsán v OR  vedeným u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 56985

(dále jen „zhotovitel“)

Akce :

„Kamerový systém ZŠ E. Zátopka“

### Smluvní strany se dohodly  na Dodatku č.1 ke SOD č. 26/2016/OMM uzavřené dne 16.08.2016.  Tímto dodatkem se upravuje čl. 3. Předmět díla odst.1. a  čl.4. Cena díla odst.1.

3. Předmět díla

- Předmětem dodatku je doplnění materiálu a výkonu v kapitole RACK, kde je v rámci díla MKDS Kopřivnice, nutno zakončit a okonektorovat optický kabel. Optický kabel slouží pro datové propojení rozvaděčů DR1 a DR2. Výkaz výměr v kapitole RACK neobsahuje žádné položky pro výše popsaný úkon. Předmětné dílo by nemohlo býti za původních podmínek smlouvy plně funkční.

Chybějící položky uvedené v příloze č. 1 slouží pro zakončení optického kabelu v datovém rozvaděči DR1 – vana optického kabelu, optické konektory a příslušenství vč. nutných úkonu.

Položkový rozpočet je přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Cena díla

Znění odstavce 1. se mění na :

Cena díla :  1. část  - venkovní kamerový systém

- RACK-DR1						17. 805, 00 Kč

- Vstup							21. 363, 00 Kč

- Hřiště							77. 466,00  Kč

- VO – zadní stěna 					66. 238,00  Kč

- Práce mimo cenovou nabídku                                   2 308,10   Kč

Cena díla bez DPH celkem 1. část 			         185. 180,10  Kč

Cena díla : 2. část – venkovní kamerový systém

- Propoj na VO 						  9. 139,00  Kč

Cena díla bez DPH celkem 2. část 				  9. 139,00  Kč

Cena  díla celkem bez DPH  				         194. 319,10  Kč

21% DPH 							 40. 807,01 Kč

Cena celkem včetně DPH 				          235. 126,11 Kč

Cena prací je specifikována rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1  tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

Příloha:

1. položkový rozpočet  více a  méně prací

Za objednatele dne  :				     Za zhotovitele dne :

…..…….………………………         		    …….……………………………..

Ing. Kamil Žák  		Jan Valenta

vedoucí  OMM                                        	      jednatel společnosti