# Smlouva o Dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

- Pražské služby, a.s.

se sídlem:	Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9

IČO: 	60194120

DIČ:	CZ60194120

zastoupena:	JUDr. Patrikem Romanem, předsedou představenstva; a

Dr. Ing. Alešem Bláhou, členem představenstva

číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxx

vedený u:	xxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2432

(dále jen „Objednatel“)

a

- ENVEC, s.r.o.

se sídlem:	Praha 8, Sokolovská 445/212, PSČ 180 00, Česká republika

IČO: 	28511450

DIČ:	CZ28511450

zastoupena:	Dipl. Ing. Aloisem Studenicem, jednatelem

číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxx

vedený u:	xxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146931

(dále jen „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

# Úvodní ustanovení

Objednatel zahájil dne 18. 7. 2024 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Nové popílkové hospodářství ZEVO - technické zadání vč. TDI “ (dále jen „Veřejná zakázka“) v souvislosti s projektem, který má zajistit čištění radiačních teplosměnných ploch ve 2. a 3. tahu kotlů a zajistit zlepšení kvality škváry a nahradit stávající systém takovým, který odvádí popílek z kotle do nově postavených sil na popílek (dále jen „Projekt“), a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Projektu v areálu Objednatele na adrese Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10 – Malešice (dále jen „ZEVO“)

Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější. Smluvní strany tak na základě výsledku řízení na Veřejnou zakázku a nabídky Zhotovitele za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu.

Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek pro vypracování technického zadání a provádění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností ve vztahu k Projektu. Zhotovitel odpovídá za realizovatelnost Projektu realizovaného na základě jím připraveného technického zadání a za řádné provedení technického dozoru v rámci realizace Projektu vybraným dodavatelem.

# Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo (dále jen „Dílo“) zahrnující vyhotovení technického zadání k Projektu, součinnost při výběru zhotovitele Projektu a provádění technického dozoru investora v rámci realizace Projektu, to vše v souvislosti s novým systémem dopravy popílku.

Předmětem Díla je provedení následujících činností Zhotovitelem:

### vypracování komplexního dokumentu – technického zadání (dále jen „Technické zadání“), které bude sloužit jako podklad pro realizaci Projektu instalace čištění radiačních teplosměnných ploch ve 2. a 3. tahu kotlů a instalací systému odvodu popílku do nově postavených sil na popílek v areálu ZEVO (dále jen „Zařízení“);

### závazek Zhotovitele poskytovat Objednateli veškerou potřebnou podporu Objednateli při výběru dodavatele Projektu, spočívající především ve vypracování požadavků technické kvalifikace poskytování konzultací nebo přípravě odpovědí na dotazy dodavatelů, a to zejména v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude realizace Projektu vybraným dodavatelem, tj. vybudování Zařízení v ZEVO (dále jen „Technická podpora“);

### závazek Zhotovitele provést technický dozor a kontrolní inženýrskou činnost v rámci realizace Projektu vybraným dodavatelem včetně kontroly a schvalování dokumentace skutečného provedení a dalších dokumentů souvisejících s dokončením a předáním Projektu (dále jen „Technický dozor“);

### to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Předmětem Díla dále je povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo Cenu uvedenou v čl. 4.1 této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Projekt musí být v Technickém zadání navržen a popsán tak, aby splňoval požadavky uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a zároveň aby byl na základě Technického zadání plně realizovatelný, tj. aby bylo možné na základě Technického zadání vybudovat v areálu ZEVO plně funkční Zařízení. Technická podpora a Technický dozor zahrnují provedení veškerých činností uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, jakož i provedení dalších činností představujících obvyklou náplň činnosti odborně způsobilé osoby postupující s odbornou péčí.

Rozsah Díla dále zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, níže uvedené položky:

### analýza a vyhodnocení stávajících a zajištění veškerých nutných průzkumů, podkladů, informací a dat potřebných pro provedení Díla;

### vypracování a dodání Technického zadání v českém a anglickém jazyce v souladu s podmínkami této Smlouvy;

### poskytnutí záruk a garancí na Dílo v rozsahu stanoveném ve Smlouvě;

### odstranění případných vad vzniklých v průběhu Záruční doby (jak je definována v čl. 11.1 této Smlouvy);

### provedení Technického dozoru po dobu realizace Projektu, tj. do data odevzdání dokumentace skutečného provedení díla Objednateli.

Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 (Technické zadání), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je Dílo prováděno a který je specifikován v této Smlouvě, v Příloze č. 1 (Technické zadání) a v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na Veřejnou zakázku. Dílo musí odpovídat nabídce Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a dále obecně závazným právním předpisům, které jsou platné v České republice včetně aplikovatelných technických norem, přičemž pro tyto účely jsou doporučující ustanovení technických norem závazná. Dílo musí odpovídat technickým a oborovým standardům vztahujících se k Projektu a nesmí být zatíženo právními ani faktickými vadami.

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem, povahou a účelem provedení Díla a místem realizace Projektu, a že jsou mu známy veškeré ekonomické, ekologické, technické, technologické, kvalitativní a jiné podmínky kladené na Projekt. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné plnění této Smlouvy nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré informace, podklady a příkazy (dále jen „Vstupní data“), které obdržel od Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Vstupní data shledal plně vhodnými a že sjednané podmínky pro zhotovení Díla, včetně sjednané Ceny a termínů provádění Díla zohledňují všechny Smlouvou stanovené podmínky a okolnosti, a to včetně těch, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla, měl nebo mohl předvídat, přestože nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přestože nebyly obsaženy ve Vstupních datech nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel dále prohlašuje, že prozkoumal všechny podmínky, právní požadavky, nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a získal na vlastní odpovědnost všechny dodatečné informace a detaily, které potřebuje pro řádné a včasné plnění této Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se konstatuje, že Objednatel nenese odpovědnost za náklady spojené s chybami nebo za ztráty způsobené tím, že si Zhotovitel jakékoli informace, dokumenty či jiné nutné podklady nezjistil a/nebo nezajistil.

Dílo podle této Smlouvy zahrnuje rovněž provedení veškerých dalších prací a/nebo poskytnutí služeb, které obvykle s provedením Díla souvisí, a jejichž provedení je nutné za účelem řádného provedení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě výslovně uvedeny či nikoliv. Cena za takové práce a/nebo služby je zahrnuta v ceně Díla uvedené v čl. 4.1 této Smlouvy.

# Termín a místo plnění

Termín předání řádně dokončeného Technického zadání Objednateli je nejpozději do 70 dní od účinnosti této Smlouvy.

Technická podpora bude poskytována v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku vypsanou Objednatelem, jejímž předmětem bude realizace Projektu.

Technický dozor bude prováděn v průběhu skutečné realizace Projektu jeho vybraným dodavatelem, až do okamžiku převzetí dokončeného Projektu Objednatelem včetně převzetí finální dokumentace k Projektu.

Místem plnění je sídlo Objednatele, areál ZEVO a případně další místa plnění dle potřeby.

# Cena

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené Dílo dle této Smlouvy činí 
27.003.550,- Kč (dále jen „Cena“), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K Ceně bude připočteno DPH dle platných a účinných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena se skládá z následujících částí:

### ceny za provedení Technického zadání ve výši 3.936.910,- Kč; a

### ceny za poskytování Technické podpory ve výši 7.141.900,- Kč; a

### ceny za provedení Technického dozoru a poskytování dalšího plnění dle této Smlouvy souvisejícího s realizací Projektu ve výši 15.924.740,- Kč.

Cena je cenou nejvýše přípustnou, úplnou a závaznou a Zhotovitel prohlašuje, že plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s provedením Díla podle této Smlouvy. Cena uvedená v čl. 4.1 dle této Smlouvy zahrnuje rovněž cenu za Licenci k Dílu dle čl. 9 této Smlouvy.

V případě, že jakákoliv část Díla nebude realizována, bude celková Cena za Dílo ponížena o příslušnou část odpovídající příslušné části Díla, jak byla oceněna v nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku. Zhotoviteli v této souvislosti nevzniká nárok na jakékoliv související plnění, včetně případného nároku na náhradu nákladů nebo ušlý zisk.

Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy vyjma plateb uvedených v této Smlouvě. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku (placení zálohy).

# Platební podmínky

Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za Technické zadání dle čl. 4.1.1 této Smlouvy poté, co Objednatel Technické zadání od Zhotovitele převezme a obě Smluvní strany podepíší protokol o předání a převzetí Technického zadání dle čl. 8.6 této Smlouvy.

Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za poskytování Technické podpory dle čl. 4.1.2 této Smlouvy následovně:

### část ceny v částce 3.570.950,- Kč bude uhrazena po uplynutí lhůty pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude zhotovení a dodání Zařízení dle Technického zadání;

### část ceny v částce 3.570.950,- Kč bude uhrazena po uzavření smlouvy na zhotovení a dodání Zařízení dle Technického zadání mezi Objednatelem a vybraným dodavatelem.

Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za provedení Technického dozoru dle čl. 4.1.3 této Smlouvy v celkem třinácti měsíčních splátkách, odpovídajících předpokládané době realizace Projektu (v kalendářních měsících), ve výši 1.224.980,- Kč, přičemž nárok na úhradu první splátky vznikne Zhotoviteli za kalendářní měsíc, ve kterém vybraný dodavatel zahájí realizaci Projektu dle smlouvy na zhotovení a dodání Projektu uzavřené s Objednatelem. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby za první tři měsíce nad rámec původně předpokládané doby realizace Projektu. Pro odstranění pochybností platí, že úplata za první tři měsíce nad rámec původně předpokládané doby realizace Projektu je zahrnuta v ceně za provedení Technického dozoru dle čl. 5.3 této Smlouvy. Při překročení předpokládané době realizace Projektu o více než tři měsíce má Zhotovitel nárok na dodatečnou úplatu, jejíž výše a platební podmínky budou sjednány dodatkem k této Smlouvě. Dodatečná odměna (vznikne-li na ni Zhotoviteli nárok) bude hrazena měsíčně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc, po který výkon Technického dozoru bude přesahovat z důvodu nikoli na straně Zhotovitele předpokládanou dobu realizace Projektu o více než tři měsíce.

Objednatel uhradí Cenu za Dílo na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Každá faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).

Přílohou faktury vystavené dle čl. 5.1 této Smlouvy bude protokol o předání a převzetí Technického zadání dle čl. 8.6 této Smlouvy, podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu protokolu o předání a převzetí Technického zadání.

Datem uskutečnění zdanitelného plnění faktury vystavené dle čl. 5.2 této Smlouvy bude datum příslušné události, na jejímž základě dojde k vystavení odpovídající faktury Zhotovitelem.

Každá faktura bude dále obsahovat zejména následující údaje:

### identifikaci Smluvních stran;

### číslo Smlouvy Objednatele, číslo Objednávky Objednatele;

### identifikaci fakturovaného plnění dle této Smlouvy;

### číslo faktury, datum vystavení faktury, splatnost faktury;

### datum uskutečnění zdanitelného plnění;

### předmět zdanitelného plnění;

### výši fakturované částky bez DPH;

### výši fakturované částky celkem;

### bankovní spojení Smluvních stran.

Každý daňový doklad (fakturu) vystavený Zhotovitelem podle této Smlouvy bude Zhotovitel zasílat Objednateli elektronicky ve formátu .PDF na e-mailovou adresu faktury@psas.cz a jeho splatnost bude činit minimálně třicet (30) kalendářních dní ode dne jeho doručení Objednateli. Za den úhrady faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen příslušným potvrzením či jiným dokladem vyžadovaným touto Smlouvou. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

Objednatel je výslovně oprávněn zadržet částku DPH z daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem dle této Smlouvy a uhradit příslušnou platbu Zhotoviteli bez takto zadržené částky DPH v následujících případech:

### uhradí za Zhotovitele přímo na příslušný depozitní účet správce daně ve smyslu § 109a Zákona o DPH; nebo

### Zhotovitel požaduje po Objednateli úhradu jakékoli platby dle této Smlouvy na jiný účet, než má Zhotovitel uveden v registru bankovních účtů plátců DPH.

Částku zadrženého DPH dle čl. 5.10 této Smlouvy Objednatel dle své volby:

### uhradí za Zhotovitele přímo na příslušný depozitní účet správce daně ve smyslu § 109a Zákona o DPH; nebo

### uhradí přímo Zhotoviteli, pokud Zhotovitel Objednateli jednoznačně prokáže, že povinnost odvést příslušnou částku DPH byla ze strany Zhotovitele splněna řádně a včas.

Pro vyloučení pochybností platí, že Objednatel se postupem dle čl. 5.10 a 5.11 této Smlouvy nedostane do prodlení s placením příslušné části Ceny.

# Obecné podmínky provádění Díla

Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen provést Dílo osobně, vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost prostřednictvím osob, které splňují veškeré odborné a profesní předpoklady. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré odborné či jiné předpoklady a disponuje povoleními, oprávněními, licencemi a autorizacemi platnými v České republice, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Zhotovitel, který je zahraniční subjekt, zároveň prohlašuje, že je trvale usazen v České republice anebo že disponuje oprávněním dočasně poskytovat služby v České republice.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody.

V případě, že bude Dílo zatíženo právem třetí osoby, je Zhotovitel povinen neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto zatížené části Díla nezatíženými. V případě, že tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené Smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato chybějící práva získat nebo zatížené části Díla nahradit sám, a to na náklady Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Poddodavatelé“). Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 3 této Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat Poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené Poddodavateli. Výměna kteréhokoli z Poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat.

Realizace Díla bude na straně Zhotovitel provádět realizační tým ve složení stanoveném v Příloze č. 4 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň po předchozím písemném schválení Objednatele. Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při poskytování plnění podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a jejich nosiče Objednateli předat.

Zhotovitel není oprávněn použít podklady, Vstupní data ani hmotné nosiče předané mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely, než je poskytnutí plnění podle této Smlouvy. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré písemné podklady, Vstupní data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho závazků podle této Smlouvy.

V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména:

### prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;

### mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku apod.,

- která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů provádění Díla podle této Smlouvy, má Zhotovitel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů pro poskytování plnění podle této Smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli k provedení Díla součinnost, která je výslovně sjednána v této Smlouvě a/nebo kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům a/nebo Poddodavatelům Zhotovitele zajišťujícím provedení Díla vstup do objektu ZEVO. Pracovníci a/nebo Poddodavatelé budou při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných pracovníků Objednatele. Zhotovitel je povinen seznámit své pracovníky a Poddodavatele s těmito povinnostmi.

Zhotovitel se zavazuje, že při poskytování plnění dle této Smlouvy budou dodržovány veškeré relevantní pracovněprávní předpisy a z nich vyplývajících povinnosti, zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této Smlouvy podílet. Zhotovitel se dále zavazuje k řádnému a včasnému plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění této Smlouvy.

# Zvláštní podmínky provádění Technického dozoru

V rámci Technického dozoru bude Zhotovitel provádět vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a v souladu se zájmy, pokyny a požadavky Objednatele a dle platných předpisů činnosti technického dozoru investora včetně kontrolních inženýrských činností při realizaci Projektu, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Projektu.

Podrobná specifikace činností v rámci Technického dozoru je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Při vykonávání Technického dozoru bude Zhotovitel postupovat s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, aplikovatelnými technickými standardy, regulacemi a normami a pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele v souvislosti s prováděním Technického dozoru jsou nevhodné či neúčelné, nebo odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto Objednatele upozornit. Bude-li v tomto případě Objednatel na splnění svých pokynů trvat, má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli, aby setrvání na svých pokynech potvrdil Zhotoviteli písemně.

Zhotovitel je v rámci Technického dozoru povinen kontrolovat realizaci Projektu a zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle Technického zadání, smluvených podmínek, Objednatelem odsouhlasených technologických postupů, technických norem a závazných právních předpisů.

Zhotovitel bude udržovat průběžnou komunikaci s Objednatelem, včetně pravidelného měsíčního reportu o Technickém dozoru v souvislosti s realizací Projektu dodavatelem. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o všech skutečnostech, které zjistí, pokud by mohly mít vliv na řádné a včasné provádění Projektu.

Zhotovitel je povinen předat po splnění celého rozsahu činností poskytovaných v rámci Technického dozoru bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré věci a dokumenty, včetně datových nosičů, které za něho převzal při výkonu činností Technického dozoru.

Závažné problémy týkající se realizace Projektu, zejména pokud by jejich řešení znamenalo zvýšení ceny nebo prodlení s dokončením Projektu, je Zhotovitel povinen předem projednat s Objednatelem za účasti dodavatele Projektu. Zhotovitel není oprávněn samostatně zastupovat Objednatele při jednání o uzavření či podpisu dodatku ke smlouvě o dílo, jež bude uzavřena mezi Objednatelem a dodavatelem Projektu, ledaže se Smluvní strany výslovně dohodnou jinak.

# Předání a převzetí Technického zadání

Zhotovitel je povinen Technické zadání zpracovat nejprve v elektronické podobě v plně editovatelném formátu a předat jej Objednateli k připomínkám nejpozději čtyřicet (40) dnů před termínem pro předání a převzetí Technického zadání. Objednatel v termínu deseti (10) pracovních dnů ode dne obdržení příslušných dokumentů sdělí Zhotoviteli své připomínky formou revizí nebo jinou vhodnou formou.

Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů, nedohodnou-li se oprávněné osoby na jiném termínu, a předá upravené Technické zadání Objednateli, opět v plně editovatelném formátu. Objednatel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů potvrdí, že upravené Technické zadání nemá žádné vady ani nedodělky, nebo ve stejné lhůtě zapracuje formou revizí své připomínky.

V případě, že Objednatel potvrdil, že upravené Technické zadání nemá žádné vady ani nedodělky, zpracuje Zhotovitel Technické zadání ve formátu a v počtu vyhotovení dle čl. 8.8 této Smlouvy a předá jej Objednateli, Smluvní strany poté sepíší protokol o předání a převzetí dle čl. 8.6 této Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří k upravenému Technickému zadání opět své připomínky, budou Smluvní strany postupovat v souladu s čl. 8.2 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude Technické zadání připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

Místem předání a převzetí písemných výstupů Technického zadání je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

O předání Technického zadání sepíší Smluvní strany protokol o předání a převzetí Technického zadání.

V případě, že Objednatel odmítne Technické zadání převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá toto převzetí.

Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli při provádění Technického zadání:

### trojí (3) vyhotovení kompletního Technického zadání v listinné podobě;

### jedno (1) vyhotovení Technického zadání v elektronické podobě, a to ve formátu PDF a jedno (1) vyhotovení Technického zadání v editovatelné podobě ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX nebo DWG;

### další listiny specifikované v této Smlouvě nebo vyžádané Objednatele v souladu s touto Smlouvou.

# Práva k užití Technického zadání

Zhotovitel poskytuje Objednateli právo užít Technické zadání všemi způsoby dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k Technickému zadání, resp. po dobu autorskoprávní ochrany (dále jen „Licence“).

Licence se poskytuje jako výhradní.

Licence je teritoriálně omezená na území České republiky.

Objednatel není povinen Licenci využít.

Odměna za Licenci je plně zahrnuta v Ceně Díla.

Objednatel může udělit sublicenci třetím osobám pro účely realizace Projektu.

Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas k provedení jakýchkoli změn či modifikací Technického zadání.

Zhotovitel není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Technického zadání ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

Technické zadání bude sloužit jako technický podklad pro zadávací řízení na výběr dodavatele Zařízení (tj. dodavatele pro realizaci Projektu). Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při zadávacím řízení na dodavatele pro realizace Projektu včetně součinnosti při řešení žádostí o dodatečné informace týkající se předmětu Díla nebo vyhodnocení jednotlivých nabídek. Součinnost ze strany Zhotovitele je zahrnuta v rámci ceny za splnění předmětu Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel v této souvislosti není oprávněn požadovat dodatečnou úhradu.

# Pojištění

Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění vyplývajícího z takového pojištění o minimální hodnotě 3.000.000 Kč.

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

### způsobené provozní činností Zhotovitele;

### způsobené vadným Technickým zadáním;

### prováděním Technického dozoru;

### vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami podle této Smlouvy; a/nebo

### vzniklé na věcech zaměstnanců.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva. Kopii platné a účinné pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 15 dnů od podpisu této Smlouvy.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně Díla.

# Odpovědnost za vady Díla a záruční doba

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně v souladu s touto Smlouvou a bude prosté jakýchkoli věcných či právních vad. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Technického zadání po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od předání a převzetí Díla (dále jen „Záruční doba“). Zhotovitel výslovně prohlašuje, že Technické zadání nebude mít žádné věcné nebo právní vady.

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Technického zadání, které budou mít vliv na realizovatelnost Projektu, tj, zhotovení funkčního Zařízení, na úplnost Technického zadání a jeho plnou použitelnost pro realizaci Projektu ve všech částech dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého řešení a parametrů a jejich soulad s podmínkami této Smlouvy a veškerými pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem. Zhotovitel výslovně odpovídá za to, že na základě Technického zadání bude možné realizovat Projekt za podmínek této Smlouvy.

Za podstatnou vadu Díla se mimo jiné považuje, pokud Projekt nebude na základě Technického zadání a dle podmínek uváděných v Technickém zadání možné beze zbytku realizovat (dále jen „Podstatná vada“), tj. zejména pokud

### Zařízení nebude na základě Technického zadání vůbec možné zkonstruovat nebo provozovat v rámci ZEVO;

### Zařízení zkonstruované na základě Technického zadání nebude mít vlastnosti nebo funkční parametry požadované v Technickém zadání nebo v této Smlouvě z důvodu porušení povinností Technického dozoru dle této Smlouvy;

### sytém dopravy popílku v Zařízení zkonstruované v souladu s Technickým zadání nebude splňovat požadavky stanovené v této Smlouvě nebo v Technickém zadání z důvodu porušení povinností Technického dozoru dle této Smlouvy.

Za Podstatnou vadu se též považuje skutečnost, kdy některý z důsledků uvedených v čl. 11.3 této Smlouvy nastane z důvodu na straně dodavatele Projektu, které Zhotovitel v průběhu realizace Projektu nezjistil z důvodu porušení svých povinností při výkonu Technického dozoru.

V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost Technického zadání, odpovídá Zhotovitel za jakoukoliv újmu vzniklou v průběhu Záruční doby vadou Technického zadání. Za újmu vzniklou Objednateli se považují i marně vynaložené náklady Objednatelem na realizaci Projektu, pakliže Projekt nebude možné realizovat v souladu s touto Smlouvou nebo Technickým zadáním nebo realizovaný Projekt nebude splňovat zadání dle této Smlouvy z důvodu výskytu Podstatné vady.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel není povinen při převzetí ani co nejdříve po převzetí Technického zadání od Zhotovitele uskutečnit prohlídku Technického zadání za účelem zjištění vad Technického zadání. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností Objednatele podle ustanovení § 2103, § 2104, § 2112 a § 2618 Občanského zákoníku nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za vady Technického zadání, které budou uplatněny Objednatelem vůči Zhotoviteli kdykoli v průběhu Záruční doby a na povinnost Zhotovitele tyto vady odstranit dle čl. 11.8 této Smlouvy.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na Technickém zadání vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. V případě, kdy v důsledku vad Technického zadání dojde k provedení nového Technického zadání či jeho části, začne běžet nová záruční doba Technického zadání či jeho příslušné části.

Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy z důvodu vadného plnění je Objednatel oprávněn volit jakýkoli z následujících nároků z práv z vadného plnění (případně jejich kombinaci):

### požadovat odstranění vady, včetně právních vad;

### požadovat přiměřenou slevu z Ceny;

### odstoupit od Smlouvy;

### sám nebo prostřednictvím třetí osoby Technické zadání zkontrolovat a odstranit příslušnou vadu, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli řádně zdokumentované vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů, po výzvě Objednatele, aniž by tím bylo jakkoli dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany sjednávají, že volba nároku z práv z vadného plnění náleží výhradně Objednateli. Objednatel je oprávněn měnit nároky z práv z vadného plnění dle čl. 11.8 této Smlouvy kdykoli před odstraněním příslušné vady Díla.

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady způsobem určeným Objednatelem bezodkladně od nahlášení vady, nejpozději však ve lhůtě sedmdesáti dvou (72) hodin od nahlášení vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a možnostem Zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost Díla podle této Smlouvy jak vlastními zaměstnanci, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

# Sankce

V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost splnit řádně a včas termín dokončení Technického zadání podle čl. 3.1 této Smlouvy, bude Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost zahájit odstraňování jakékoli vady Díla ve lhůtě uvedené ve čl. 11.10 této Smlouvy, bude Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny bez DPH za každý započatý týden prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní Podstatnou vadu Díla bez zbytečného odkladu nebo pokud podstatnou vadu zjištěnou v průběhu realizace Projektu nebude možné odstranit jinak než vynaložením dodatečných nákladů na Projekt ve výši minimálně 25 % z Ceny za Projekt ( bez DPH), vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z Ceny za Dílo (bez DPH).

V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost týkající se ochrany Důvěrných informací dle čl. 15 této Smlouvy, bude Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost týkající se provádění Technického dozoru dle čl. 7 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

V případě, že Zhotovitel poruší jinou povinnost dle této Smlouvy, zejména řádně a za podmínek této Smlouvy poskytovat Technickou podporu bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. 12 Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.

Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle čl. 12 Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, nejvýše však do částky odpovídající 10 % z Ceny Díla.

# Ukončení Smlouvy

Tato Smlouva může být před řádným provedením Díla v úplném rozsahu ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran nebo odstoupením v souladu s tímto článkem 13 Smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:

### Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla po dobu delší než třicet (30) dní oproti termínu sjednanému v čl. 3.1 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Objednatele;

### Zhotovitel porušuje některou ze svých smluvních nebo zákonných povinností, které se vztahují k provádění Díla, a Zhotovitel nezajistí nápravu a nezačne provádět Dílo řádným způsobem ani v přiměřené době určené Objednatelem;

### by postup Zhotovitele vedl k podstatnému porušení Smlouvy;

### se prokáže, že Dílo je zatíženo právy třetí osoby, a Zhotovitel nezíská tato chybějící práva nebo nenahradí zatížené dílčí části Díla nezatíženými ani do patnácti (15) dní od doručení písemné výzvy Objednatele;

### Zhotovitel je v úpadku;

### Zhotovitel vstoupí do likvidace či obdobného řízení;

### pokud výše smluvní pokuty čl. 12.2 této Smlouvy dosáhne výše deseti procenty (10 %) Ceny bez DPH; a

### v dalších případech dle Občanského zákoníku.

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:

### Objednatel je v prodlení s platbou Ceny za Dílo po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.

Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku (ex tunc).

Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany Důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

# Oprávněné osoby

Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:

### Oprávněnými osobami Objednatele s oprávněním jednat ve věcech technických a přebírat Dílo jsou:

xxxxxxxxxxxx ;

xxxxxxxxxxxx .

### Oprávněnými osobami Zhotovitele s oprávněním jednat ve věcech technických a předávat Dílo jsou:

xxxxxxxxxxxx;

### Člen realizačního týmu Zhotovitele komunikující v češtině a angličtině:

xxxxxxxxxxxx.

Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

# Ochrana důvěrných informací

Obě Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace (dále jen „Důvěrné informace“), kterými jsou pro účely této Smlouvy následující informace:

### veškeré informace, podklady a data (včetně hmotných nosičů) poskytnuté Zhotoviteli ze strany Objednatele v souvislosti s touto Smlouvou; a

### veškeré další informace, které budou Smluvní stranou označeny při předání druhé Smluvní straně jako neveřejné.

Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoli třetí osobě Důvěrné informace druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoli formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení Důvěrných informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré Důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

Zhotovitel je povinen všechny své Poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele týkajících se Důvěrných informací nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám Zhotovitel.

Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 15 trvá po dobu pěti (5) let od ukončení Záruční doby dle čl. 11.1 této Smlouvy.

# Závěrečná ujednání

Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny Všeobecnými nákupními podmínkami Objednatele, které tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy se Všeobecnými nákupními podmínkami Objednatele seznámil a souhlasí s nimi. Smluvní strany si ujednaly, že Objednatel je oprávněn po uzavření této Smlouvy měnit Všeobecné nákupní podmínky Objednatele postupem stanoveným ve Všeobecných nákupních podmínkách Objednatele. V případě rozporu mezi ustanovením této Smlouvy a ustanovením uvedeným ve Všeobecných nákupních podmínkách Objednatele má přednost ustanovení této Smlouvy.

Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 14.2 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat obě Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání veškerých náležitostí dle § 1726 Občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku.

Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.

Smluvní strany tímto s odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku výslovně konstatují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Obchodní podmínky Zhotovitele jsou pro smluvní vztahy založené touto Smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy Objednatel vyjádří písemně svůj předchozí souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek Zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu.

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zadržet (tj. vykonat retenční právo) žádnou dokumentaci dle Smlouvy ani žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním Smlouvy.

Jakýkoli spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní bude souviset, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou do třiceti (30) dnů ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana písemně uvědomí druhou Smluvní stranu. Pokud v dané třiceti (30) denní lhůtě Smluvní strany nedosáhnou smírného vyřešení sporu, bude příslušný spor řešen českým soudem, a to:

### u Městského soudu v Praze v případě sporů, které jsou oprávněny rozhodovat krajské soudy jako soudy prvního stupně; a

### u Obvodního soudu pro Prahu 9 v případě sporů, které jsou oprávněny rozhodovat okresní soudy jako soudy prvního stupně.

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technické zadání

Příloha č. 2 – Specifikace Technického dozoru

Příloha č. 3 – Poddodavatelé Zhotovitele

Příloha č. 4 – Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 5 – Všeobecné nákupní podmínky Objednatele

Přílohy uvedené v čl. 16.12 této Smlouvy je nutné považovat za soubor dokumentů, které se vzájemně doplňují a vysvětlují společně se Smlouvou. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků Smlouvy před ustanoveními výše uvedených Příloh. Ustanovení Příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí (tzn., že ustanovení příloh s nižším číslem mají přednost před ustanoveními příloh s vyšším číslem).

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

| V Praze dne ______________ Pražské služby, a.s. _____________________________ JUDr. Patrik Roman předseda představenstva _____________________________ Dr. Ing. Aleš Bláha člen představenstva | V Praze dne ______________ ENVEC, s.r.o. _____________________________ Dipl. Ing. Alois Studenic jednatel |
| --- | --- |

Příloha č. 1 – Technické zadání

- Popis projektu

  - Současný stav

ZEVO Malešice provozuje celkem 4 shodné kotle na spalování komunálního odpadu.

Pětitahový kotel se skládá ze spalovací komory (1.tah), dvou radiačních tahů (2. a 3. tah) a 2 konvekčních tahů (4. a 5. tah). Konvekční teplosměnné plochy jsou v pravidelných intervalech čištěny pomocí parních ofukovačů a pneumatických oklepů a popílek padá do výsypky pod 4. a 5. tahem. Radiační teplosměnné plochy nejsou během provozu čištěny. Tento stav je hraniční z pohledu garantované roční disponibility.

Popílek se usazuje na teplosměnných plochách a padá nepravidelně/nekontrolovaně do výsypky pod 2. a 3. tahem. V případě, když se většina nálepu na stěnách najednou uvolní, dochází k nadměrnému nahromadění popela, což sebou přináší často problémy s vynášením popela z výsypky.

Pod každou výsypkou je vždy umístěno jedno deskové šoupátko a na něj navazuje rotační rozrušovací podavač. Z obou rotačních podavačů se předává popílek do společného šnekového dopravníku, pomocí kterého se popílek dopravuje do vynašeče škváry. Tím dochází k mísení škváry a popílku z celého systému kotle. Přepnutím směru otáčení šnekového dopravníku lze v případě potřeby popel z kotle odvádět prostřednictvím nouzového odpopílkování.

  - Požadovaný stav

K navýšení disponibility kotle nad 1 rok je nutné instalovat stabilní čistící zařízení  ve 2. a 3. tahu, které bude v pravidelných intervalech provozováno, čímž se zabrání nadměrnému hromadění popela ve výsypce.

Pro zlepšení kvality škváry je nutné odklonit popílek z kotle do nově postavených sil (cca 2 x 80 m3). Nový systém dopravy popílku bude kombinace existujících šnekových dopravníků a nové pnemumatické dopravy do nových venkovních sil.  viz Příloha č. 1 technického zadání), Nový systém bude pomocí opačného směru otáčení stávajícího šnekového dopravníku dopravovat popílek  do dalších nových systémů dopravy popílku pomocí kombinací např. šnekových dopravníků a pneumatické dopravy, respektující stávající dispozice plošin a koridorů pro obsluhu a údržbu veškerého zařízení. Na trase budou instalovány další potřebná zařízení, jako je například drtič, který rozdrtí hrubé frakce obsažené v popílku. Pro možnost odvozu popílku bude konstrukce sil na popílek uzpůsobená tak, aby šel popílek následně volně sypat do autocisteren. Pro zachování správné konzistence popílku (popílek je vysoce hygroskopický) musí být v potřebném rozsahu řešeno otápění celého sytému. Celý systém musí pracovat zcela v automatickém režimu s možností dohledu a ovládání z velínu spalovny.

Předpokládané množství dopravovaného popílku: 200 kg/h/kotel.

  - Základní parametry parního kotle

Parní kotel je proveden jako kotel s přirozeným oběhem s příčně uloženým horním kotlovým bubnem, třemi svislými sálavými tahy a dvěma svislými konvekčními tahy se zavěšenými výhřevnými plochami přehřívače ve 4. tahu kotle a výhřevnými plochami výparníku a ekonomizérem v 5. tahu kotle.

Tepelný výkon kotle (100% jmenovité zatížení)	126	GJ/h

Množství ostré páry (neznečištěný kotel)	 	39,5	t/h

Teplota ostré páry (za přehřívačem)			320	°C

Tlak ostré páry (za přehřívačem)			15	barů

Teplota ostré páry (po vstřikování 2)			250	°C

Tlak ostré páry (po vstřikování 2)			14	barů

Povolovací tlak					24,0	barů (přetlak)

Zkušební tlak						59,6	barů (přetlak)

Přípustná změna tlaku				1	bar/min

Přípustná změna výkonu páry			3	t/h/min

Max. přípustný přetlak nebo podtlak na straně spalin    25	mbarů

Průměr bubnu						1 800	mm

Délka kotlového bubnu (včet. dna)			8 962 	mm

Objem bubnu (brutto)					20,8 	m³

- Předmět zadávacího řízení: Podrobný popis jednotlivých fází činností

  - Přípravná fáze

    - Analýza stávajícího stavu systému.

    - Vypracování návrhu nového systému popílkového hospodářství (dále jen „Technické zadání“) v souladu s tímto technickým zadáním.

  - Zadávací fáze

    - Součinnost při přípravě zadávací dokumentace („ZD“) veřejné zakázky na výběr dodavatele zařízení dle Technického zadání, tzn. vypracování technické části ZD, vypracování požadavků technické kvalifikace, vypracování návrhu hodnocení a spoluúčast na přípravě obchodní smluvní části (zadávací dokumentace bude připravena v českém a anglickém jazyce);

    - Vypořádání případných dotazů v rámci přípravy vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky;

    - Součinnost při posouzení a hodnocení nabídek a technicko-obchodní projednání předložených nabídek;

    - Součinnost při finalizaci a podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

  - Realizační fáze (Technický dozor investora, kontrolní inženýrská činnost)

    - Kontrola a koordinace činností se zadavatelem (zabránění kolizí s provozem);

    - Kontrola, schvalování a ukládání dokumentace vč. BD, DD;

    - Kontrola harmonogramu realizace;

    - Kontrola během montáže;

    - Kontrola a koordinace během uvedení do provozu.

  - Fáze ukončení a finalizace dokumentace k projektu (kontrolní inženýrská činnost)

    - Zajištění procesu předběžného převzetí (PAC);

    - Kontrola, schvalování a ukládání dokumentace skutečného provedení včetně dokumentace kvality;

- Protiplnění objednatele

  - Předání dostupných dokumentů od stávajícího stavu;

  - Konzultace odpovědných pracovníků objednatele;

  - Zajištění vstupu do závodu pro příslušné pracovníky.

Přílohy: Příloha č. 1 – Půdorysný výkres kotelny + 11,4 m

# Příloha č. 2 – Specifikace Technického dozoru

- Provádění Technického dozoru zahrnuje především níže uvedené činnosti:

- Činnosti při přípravě realizace Projektu

  - seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace Projektu, zejména s obsahem dokumentace Basic Design, Detail Design a Projekt pro SP (stavební povolení) vč. kontroly, schválení a připomínkování této dokumentace a smlouvy o dílo;

  - Datová správa projektové dokumentace na sdíleném úložišti

  - účast při odevzdání a převzetí staveniště dodavatelem Projektu a zabezpečení zápisů o těchto skutečnostech do montážního deníku.

- Činnosti při realizaci (montáži) Projektu

  - kontrola dodržení podmínek Technického zadání po dobu realizace Projektu, posuzování dopadu změn Projektu v průběhu jeho montáže;

  - kontrola průběhu prací na Projektu v rozsahu min. 3 návštěv týdně, vždy v případě potřeby kontroly či převzetí prací;

  - účast na kontrolních dnech vyhlášených stavebním úřadem;

  - účast na projektových schůzkách včetně vedení zápisů z jednání a jejich evidence;

  - prevence kolizních situací s provozem v rámci ZEVO, řešení případných kolizních situací v součinnosti s Objednatelem;

  - přítomnost na staveništi technického dozoru nebo jeho zástupce je požadována minimálně 40 hodin měsíčně;

  - kontrola souladu Projektu s projektovou a prováděcí dokumentací;

  - dozor a kontrola kvality realizace Projektu, dohled nad správností realizace a technologických postupů;

  - Součinnost s koordinátorem BOZP a PO;

  - kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavatelem Projektu a jejich výsledků, sledováni kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

  - kontrola vedení a zápisy do montážního deníku, přičemž ke všem zápisům vztahujícím se k výkonu služeb Technického dozoru je oprávněn připojit své stanovisko;

  - kontrola souladu prováděných prací s právními předpisy, platnými normami ČSN;

  - organizace a vedení kontrolních dnů v potřebných intervalech, včetně zpracování zápisu z kontrolních dní a jeho distribuce zúčastněných subjektům;

  - kontrola postupu prací dle harmonogramu Projektu a smlouvy o dílo včetně přípravy podkladů pro uplatnění případných majetkových sankcí;

  - projednání s dodavatelem Projektu případné dodatky či změny dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu realizace Projektu a nezhoršují parametry Projektu; ostatní, dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením Objednateli;

  - projednání s dodavatelem Projektu a odsouhlasení dodatků a změn v případě víceprací a méněprací;

  - bezodkladné informování Objednatele o všech závažných okolnostech, majících vliv na dokončení a/nebo funkčnost Projektu;

  - spolupráce se zhotovitelem dokumentace a dodavatelem Projektu při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad dokumentace;

  - spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení Projektu živelnými událostmi;

  - Účast na uvádění zařízení do provozu

  - příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Projektu nebo jeho částí, účast na přejímkách;

  - zajištění procesu předběžného převzetí (PAC)

  - kontrola dokladů předaných dodavatelem Projektu k odevzdání a převzetí Projektu nebo jeho částí,

- Činnosti po dokončení Projektu

  - kontrola a schválení dokumentace skutečného provedení Projektu (As Built) a dalších dokumentů souvisejících s dokončením a předáním Projektu;

  - Součinnost při kolaudačním řízení včetně přípravy podkladů a vyjádření;

  - kontrola vyklizení staveniště dodavatelem Projektu;

  - dohled nad zkušebním provozem, kontrola a schválení výsledků zkušebního provozu;

  - kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu realizace Projektu nebo v rámci předávacího řízení.

- Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení technického dozoru investora. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem. Činnost Technického dozoru bude přizpůsobena povaze a charakteru projektu a podmínkám realizace ze strany Objednatele i dodavatele Projektu.

# Příloha č. 3 – Poddodavatelé Zhotovitele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

| Identifikační údaje poddodavatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obchodní firma | Alexpa, s.r.o. |
|  | Sídlo | Javorová ul. 3104/26, 934 01 Levice, Slovenská republika |
|  | IČO | 51 286 084 |
|  | Kontaktní osoba | xxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail | xxxxxxxxxxxx |
|  | Popis činnosti | Spolupráce při stanovení technologie a techniky, spolupráce při vypracování technického zadání, spolupráce při ZŘ, kontrola BD, DD, As Built dokumentace, kontrola při montáži a uvádění do provozu vč. výkonových zkoušek. |
| Identifikační údaje poddodavatele |  |  |
| 2. | Obchodní firma | Ing. Monika Přibylová |
|  | Sídlo | U měšťanského pivovaru 12, 170 00 Praha 7 |
|  | IČO | 44804300 |
|  | Kontaktní osoba | xxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail | xxxxxxxxxxxx |
|  | Popis činnosti | Zavedení systému ukládání technické dokumentace (zejména BD, DD, As built dokumentace atd.). Kontrola postupu schvalování dokumentace, spolupráce při vypracování technického zadání, součinnost při jednáních s PS i zhotovitelem NPH, jazyková podpora, organizace interních jednání v rámci projektového týmu. |
| Identifikační údaje poddodavatele |  |  |
| 3. | Obchodní firma | EUROTRADE IMPORT - EXPORT s.r.o. |
|  | Sídlo | Škrobálkova 158/21, PSČ 718 00 Ostrava |
|  | IČO | 49609637 |
|  | Kontaktní osoba | xxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail | xxxxxxxxxxxx |
|  | Popis činnosti | Spolupráce při stanovení technického zadání, vypracování podkladů pro nosné OK a stavební část, kontrola BD, DD, As Built dokumentace, kontrola montáže nosné OK a stavební části, podpora v oblasti stavebního povolení. |

| Identifikační údaje poddodavatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Obchodní firma | EFW s.r.o. |
|  | Sídlo | Svätej Anny 475/23; 935 23 Rybník, Slovenská republika |
|  | IČO | 51 279 754 |
|  | Kontaktní osoba | xxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail | xxxxxxxxxxxx |
|  | Popis činnosti | Spolupráce při stanovení technologie a techniky, spolupráce při vypracování technického zadání, spolupráce při ZŘ, kontrola BD, DD, As Built dokumentace, kontrola při montáži a uvádění do provozu vč. výkonových zkoušek. |
| Identifikační údaje poddodavatele |  |  |
| 5. | Obchodní firma | Ing. Jiří Kohout |
|  | Sídlo | Křivenická 445, 181 00 Praha 8 |
|  | IČO | 625 73 616 |
|  | Kontaktní osoba | xxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail | xxxxxxxxxxxx |
|  | Popis činnosti | Spolupráce při vypracování technického zadání v oblasti elektro a SKŘ, spolupráce při ZŘ, kontrole BD, DD, As Built dokumentace, kontrola při uvádění do provozu vč. výkonových zkoušek. |
| Identifikační údaje poddodavatele |  |  |
| 6. | Obchodní firma | ## Intertek s.r.o. |
|  | Sídlo | Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha |
|  | IČO | 25762982 |
|  | Kontaktní osoba | xxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail | xxxxxxxxxxxx |
|  | Popis činnosti | Spolupráce při vypracování technického zadání (zejména v oblasti legislativy a kvality). Spolupráce při ZŘ, kontrole BD, DD, As Built dokumentace a kontrola při uvádění do provozu vč. výkonových zkoušek. |
| Identifikační údaje poddodavatele |  |  |
| 7. | Obchodní firma | M-ex Production s.r.o. |
|  | Sídlo | Sĺňavská 22, 821 06 Bratislava, Slovensko |
|  | IČO | 31677029 |
|  | Kontaktní osoba | xxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail | xxxxxxxxxxxx |
|  | Popis činnosti | Spolupráce při vypracování technického zadání, kontrola BD a DD, kontrola mechanického dopravníku, kontrola montáže, kontrola uvádění do provozu. |
| Identifikační údaje poddodavatele |  |  |
| 8. | Obchodní firma | CZ – AUDIT, s.r.o. |
|  | Sídlo | Ostružinová 11, 106 00 Praha 10 |
|  | IČO | 61060640 |
|  | Kontaktní osoba | xxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail | xxxxxxxxxxxx |
|  | Popis činnosti | Obchodní a smluvní záležitosti, koordinace technické a obchodní části ZD. |

# Příloha č. 4 – Seznam členů realizačního týmu

Realizační tým Zhotovitele

A. Manažer projektu

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

B. Člen týmu – technik

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

C. Člen týmu

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

D. Člen týmu – technik

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

E. Člen týmu – technik

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

F. Člen týmu – technik

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

G. Člen týmu – technik

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

H. Člen týmu – technik

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

CH. Člen týmu – technik

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

I. Člen týmu – technik

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

J. Člen týmu – technik

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

K. Člen týmu -technik

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

L. Člen týmu

| Jméno, příjmení a příp. titul: | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail: | xxxxxxxxxxxx |

# Příloha č. 5 – VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.