Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. KT/9151/17

na realizaci stavby

„B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově“

____________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

( dále jen Občanský zákoník v platném znění )

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s.Litvínov

č.ú.         	           	:  0000921491 / 0100

datová schránka	:  8TYBQZK

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:  H – FLOOR s.r.o.

Sídlo			:  Svitavská 500, 678 01 Blansko

IČ			:  26948494

DIČ			:  CZ26948494

bankovní spojení	:  KB, a.s.

č. účtu			:  xx-xxxxxxxxxxx/xxxx

osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jiří Holík

kontaktní osoba		:  Jiří Holík

datová schránka	:  8p899bk

kontaktní tel		:  xxx xxx xxx

kontaktní e-mail	:  xxxxxxx@email.cz

(dále jen zhotovitel)

II.

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9151/17 na realizaci díla „B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění:

- Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

| Cena předmětu díla dle SoD KT/9151/17 |  |  |  |  |  | 777 128,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena předmětu díla dle Dodatku č.1 SoD KT/9151/17 |  |  |  |  |  | 916 277,43 |
| Vícepráce - ZL č. 3 |  |  |  |  |  | 15 682,85 |
| Méně práce – ZL č. 4 |  |  |  |  |  | -4 157,24 |
| Cena díla dle Dodatku č.2 SoD celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 927 803,04 |

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Ostatní ujednání

3.1	Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3 	Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.4     Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.4 	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................     	              	V  Blansku dne ....................

Za objednatele:				                      Za zhotovitele:

........................................................              	              .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová				              Jiří Holík

starostka města					  jednatel