DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

O SPOLUPRÁCI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU OP TAK „UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM KOLABORATIVNÍCH ROBOTŮ“ (II. FÁZE) MEZI ČLENY KONSORCIA

## Smluvní strany

Eurosecur s. r. o.

se sídlem:		Prvního pluku 320/17, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO:			250 81 144

Zastoupený:		Bc. Pavlem Černým, jednatelem

(dále jako „žadatel“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

se sídlem:	Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6

zastoupená:	Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

IČO:	60460709

DIČ:	CZ60460709

(dále jako „partner č.1)

a

Fly4Future s.r.o.

se sídlem: 		Přemyslovců 992/52, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO:			06632581,

Zastoupená:		Věrou Saskovou, jednatelkou

(dále jen „partner č. 2“)

(žadatel, partner č. 1 a partner č. 2 společně dále jednotlivě také jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o spolupráci na řešení projektu OP TAK „Univerzální systém kolaborativních robotů“ (II. fáze) mezi členy konsorcia, ze dne 14.8.2024 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění článek Společné prohlášení partnerů Smlouvy, a kterým se mění odst. 1 článku Závěrečná ustanovení Smlouvy tak, jak následuje:

Článek 1
Změna Smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly na změně článku Společné prohlášení partnerů Smlouvy tak, že článek Společné prohlášení partnerů Smlouvy nově zní:

Partneři prohlašují a činí za nesporné, že

- dne 16.7.2021 uzavřeli smlouvu – „Univerzální systém kolaborativních dronů“ (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024436), tzv. Koldro I, smlouva č. PO 740/2021 (dále jen „Původní smlouva“), jejíž předmět plnění projektu byl rozdělen na tři etapy ve dvou fázích;

- řešení prvních dvou etap první fáze projektu z Původní smlouvy bylo partnery řádně ukončeno dne 31.5. 2023 podle plánu projektu;

- druhou fázi, tedy třetí etapu projektu Ministerstvo průmyslu a obchodu pozastavilo (z důvodu převedení projektu z OP PIK do programu OP TAK) s tím, že následně bylo nezbytné podat na druhou fázi, tedy třetí etapu projektu Původní smlouvy podat novou projektovou žádost o podporu do OP TAK (původně OP PIK);

- partnerům je znám obsah žádosti o dotaci a dokumentace spojené s projektem „Univerzální systém kolaborativních robotů“ (II. fáze), (dále jen „Projekt“);

- v návaznosti na kladné posouzení žádosti týkající se třetí etapy, tedy II. fáze Projektu, uzavírají partneři tuto smlouvu o spolupráci na řešení projektu OP TAK „Univerzální systém kolaborativních robotů“ (II. fáze) mezi členy konsorcia, která ode dne účinnosti této smlouvy v části plnění třetí etapy Projektu plně nahrazuje Původní smlouvu;

- třetí etapa projektu z Původní smlouvy je tak předmětem plnění této smlouvy a práva a povinnosti partnerů z Původní smlouvy v této části zanikají a jsou nahrazeny novými ve znění této smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly na změně znění odst. 1 článku Závěrečná ustanovení Smlouvy tak, že odst. 1 článku Závěrečná ustanovení Smlouvy nově zní:

- Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu pěti let počítaných ode dne skončení Projektu, nejdéle však do 31.8.2030

Článek 2
Závěrečná ustanovení

2.1	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tento případ vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění Dodatku č. 1 včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

2.2	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2.3	Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek č. 1 je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze dne						V Praze dne

Eurosecur s. r. o.					Česká zemědělská univerzita v Praze

Bc. Pavel Černý, jednatel 				Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

V Ostravě dne

Fly4Future s.r.o.

Věra Sasková, jednatelka