DODATEK č.1

k č. SPA-2024-800-000169/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Oprava vodovodního řadu Cheb ul. Dyleňská uzavřené dne 3.7.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva …………………..

místopředseda představenstva ………………..

Bankovní spojení: KB ………………..

ČS  …………….

(dále jen „Objednatel“)

a

STREICHER, spol. s r. o. Plzeň, se sídlem Plzeňská 565, Štěnovice, PSČ 332 09, IČ 14706768, DIČ CZ14706768, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 301

zastoupen  …………………..jednatel společnosti

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Číslo účtu: ……………….

Zástupce při jednání ve věcech technických: ………………

Zástupce při jednání ve věcech provozních: …………………

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu dokončení stavby z důvodů na straně Objednatele – změny napojení na stávající vodovod po zjištění skutečnosti odlišné od projektu, vynucená změna způsobu realizace části díla, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000169.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000169 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

- Článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. b) ukončení stavby, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 30.11.2024

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000169 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne                                                                                                      V Chebu dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

……………………………	……………………………

…………………	………………

předseda představenstva	jednatel

……………………………

………………

místopředseda představenstva