**Zadávací list služby postimplementační podpory č. 8**

V souladu se Smlouvou o dílo č. o dílo č. S/ŘVC/128/OSE/SoD/2021 „SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI HARDWARU A SOFTWARU PRO PROVOZ INFRASTRUKTURY RIS“ ze dne 7.11.2022 a její přílohou č. 1 Základní informace a přílohou č. 14 Podpora jako Objednatel zadáváme dle bodu 7 poskytnutí služeb postimplementační podpory:

Důvodem zadání je

Vybudování clusteru pro zvýšení stability provozu WSO2API

1. Vybudování 2 vzájemně se zastupujících serveru, vč. integrace do stávající infrastruktury – 8 hod.
2. Instalace MariaDB – 8 hod.
3. Vytvoření MariaDB clusteru – 4 hod.
4. Integrace nově vytvořeného řešení do ekosystému RIS – 4 hod.
5. Migrace existujících dat a provozní zkouška – 8 hod.

**Maximální cena** v Kč stanovená dle Přílohy č. 5 výše uvedené Smlouvy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJ | počet MJ | cena MJ | cena celková | DPH | cena celková s DPH |
| Hod. | 32 | 1950 | 62400,- | 13104,- | 75504,- |

Možnost částečné fakturace.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou Objednatele odsouhlaseného přijetí plnění. Oprávněnou osobou Objednatele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je xxxx, ORI.

Fakturu spolu s potvrzeným akceptačním protokolem zašle Zhotovitel do datové schránky Objednatele. **ID Datové schránky**: ndn5skh

Termín realizace: do 13.12.2024

|  |
| --- |
| V Praze dne 22.11.2024 |
| Za objednatele  |
|  |
|  |
| xxxx |