DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo, sp. zn. 55 Spr 1667/2024

a uzavřené dne 22. 11. 2024 mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Název:

Sídlo:

Zastoupena:

IČO:

Bankovní spojení:

Telefonické spojení:

E-mailová adresa:

Datová schránka:

Česká republika – Okresní soud v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

Mgr. Petrem Hočkem, předsedou okresního soudu

00024864

Česká národní banka – číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

485 238 111

podatelna@osoud.lbc.justice.cz

579abps

(dále jen „objednatel“)

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Telefonické spojení:

E-mailová adresa:

Petr Dušánek

Národní 369/25, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov

12029408

CZ5907080135

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo smlouvu o dílo (dále jen „dodatek“).

I.

- Mezi smluvními stranami byla dne 22. 11. 2024 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku „OS Liberec – výměna podlahových krytin“, přičemž smluvní strany se s ohledem na postup prací při realizaci díla tímto dodatkem dohodly na změně termínu plnění.

- První věta v odstavci 3 v článku II smlouvy o dílo po vzájemné dohodě obou stran zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 1. 2025.“

II.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření (jeho podpisu smluvními stranami) a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo sp. zn. 55 Spr 1667/2024 uzavřené dne 22. 11. 2024 tímto dodatkem nejsou dotčena.

V Liberci dne 9. 12. 2024					V Liberci dne 9. 12. 2024

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Česká republika – Okresní soud v Liberci		firma: Petr Dušánek

Mgr. Petr Hoček

předseda okresního soudu