Číslo smlouvy objednatele:	1871/2024-SML        		     Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku objednatele:  	1871/2024-SML-D1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: 		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: 		v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 	Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje

IČO: 		708 90 013

DIČ: 		CZ 70890013

Bankovní spojení: 	XXXX

Číslo účtu: 		XXXX

Zástupce ve věcech technických: XXXX

Tel: 		XXXX

Email: 		XXXX

- Zhotovitel:

Václav Kycelt

Sídlo: 		Kladruby 83, 503 51, Chlumec nad Cidlinou

Zapsán: 		v Živnostenském rejstříku vedeném na magistrátu města Hradec Králové

Zastoupen: 		Václavem Kyceltem

IČO: 		867 03 692

DIČ: 		CZXXXX

Bankovní spojení: 	XXXX

Číslo účtu: 		XXXX

Zástupce ve věcech technických: XXXX

Tel: 		XXXX

Email: 		XXXX

- Předmět dodatku

      - Mezi smluvními stranami byla dne 30. 8. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (zajištění sečení zátopy vodního díla Letovice, pokos, výhrab a přemístění posečené hmoty) s názvem „Sečení zátopy VD Letovice“, číslo smlouvy objednatele 1871/2024-SML (dále jen „smlouva o dílo”).

- Před začátkem provádění prací došlo na vodním toku Křetínka (přítok do VD Letovice) vlivem silných srážek k druhému stupni povodňové aktivity. I následné období byl oproti normálu zvýšen průtok vodního toku a tím došlo k silnému zamokření plochy určené k sečení.

- Na základě výše uvedeného se mění článek III. odstavec 1., konkrétně doba plnění díla, termín dokončení prací, a nově zní takto:

termín dokončení prací	do 15. 12. 2024

III. Závěrečná ustanovení

- Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, 
a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

- Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepisován uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Náměšti nad Oslavou dne: 4.10.2024	V Kladrubech dne: 5.10.2024

Za objednatele:		Za zhotovitele:

...................................................... 	     ......................................................

Povodí Moravy, s.p.	Václav Kycelt

Ing. Marie Kutílková

ředitelka závodu Dyje