DODATEK Č. 9

SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:	xxx

Číslo smlouvy zhotovitele:	6422/2023

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I

Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace

se sídlem:			Lípová 796/13, 415 01 Teplice

zapsaný:	v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl PR, vložka 392

IČO:				00361216

telefon:				+420 417 532 510,

bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:			102 32 999 86 / 5500

zastoupený:	na základě vnitřních předpisů: Bc. Martina Doležalová, ředitelka

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:	Bc. Martina Doležalová

ve věcech technických:	Marcela Bukovjanová

techn. dozor staveb.:	Ing. Luděk Rudl

Z h o t o v i t e l :			MATURE TEPLICE s.r.o.

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24223 (je-li zapsán)

se sídlem:		Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

kontaktní adresa:  	Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

IČO:			60490420

DIČ:			CZ60490420 			    (je-li plátce)

telefon:			+420 417 531 704

bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:             	35-8913940247/0100

zastoupený:		Ing. Petr Jonáš, prokurista / ředitel společnosti

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:	Ing. Petr Jonáš

ve věcech technických:	Ing. Petr Jonáš

stavební dozor:		Ing. Michal Šupita

Článek II

Preambule

  - Mezi smluvními stranami došlo dne 1. 6. 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací, které nemají vliv i na termín dokončení realizace. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III

Cena víceprací a méněprací

  - Smluvní strany se dohodly na tom, že bilance veškerých víceprací a méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: - 3 194,30 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku se ponižuje cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.

Článek IV

Cena díla

  - Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 8..................................................... 28 256 285,20 Kč

Cena za vícepráce bez DPH ........................................................................   – 3 194,30 Kč

Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 9......................  28 253 090,90 Kč

DPH (21 %) dle dodatku č. 8.................................................................... 5 933 819,90 Kč

DPH (21 %) za vícepráce................................................................................ – 670,80 Kč

Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č. 9 ………………..….. 5 933 149,10 Kč

Celková cena včetně DPH dle dodatku č. 8................................................. 34 190 105,10 Kč

Cena za vícepráce včetně DPH ........................................................................- 3 865,10 Kč

Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 9..................   34 186 240,00 Kč

Článek V

Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.

  - Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti beze změny

  - Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

  - Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0983/24 ze dne 02.12.2024.

Přílohy:

- Změnový list č. 8

V Teplicích, dne						V Teplicích dne

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:

..................................................			..................................................

Bc. Martina Doležalová				Ing. Petr Jonáš

Ředitelka Regionální knihovna Teplice			Ředitel společnosti MATURE TEPLICE s.r.o.