Příkazní smlouva

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

- Smluvní strany

1.

Příkazník	S P I R A L spol. s r. o.

sídlo: Na Kuchyňce 1316, Třebechovice pod Orebem, PSČ 503 46

pobočka: Revoluční 823, Planá, PSČ 348 15

IČO 648 25 663

zastoupení: 	ING. pAVEL KODÝTEK - jednatel

### Revoluční 823, 348 15 Planá

(dále jen „příkazník“)

a

2.

Příkazce	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o.

Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart

IČ 711 75 237

zastoupení: 	ing. Lenka wohlrabová - ředitelka

(dále jen „příkazce“)

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce, spočívající v zajištění činností technického dozoru stavebníka a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, staveb:

Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů

24 jednotek

V. etapa – rok 2017

v plném rozsahu.

- Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností technického dozoru stavebníka ve vztahu k objektům a provozním souborům staveb:

Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů

24 jednotek

V. etapa – rok 2017

- Místo plnění:

Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart

  - Předpokládaná doba plnění předmětu smlouvy:

Předpokládaný termín zahájení plnění  	17. 7. 2017

Předpokládaný termín ukončení plnění	31. 5. 2018

  - Předpokládaná doba působení technického dozoru stavby po skončení výstavby: průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků až po zabezpečení kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí (včetně nabytí právní moci).

- Předmětem plnění této příkazní smlouvy je výkon funkce technického dozoru na stavbách (dále též TDS):

Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů

24 jednotek

V. etapa – rok 2017

a to zejména v níže uvedeném rozsahu:

  - Specifikace činnosti TDS ve fázi realizace stavby pracovník technického dozoru:

- je přítomen na stavbě v pracovní dny tak, aby bylo zajištěno bezproblémové plnění předmětu zakázky.

- sleduje časový postup výstavby ve vztahu ke schválenému harmonogramu stavby, podává pravidelné informace stavebníkovi

- dbá na dodržování dojednaných ustanovení uzavřené smlouvy všemi účastníky výstavby (dodavatelem či jeho subdodavateli);

- seznamuje se s projektem stavby, jeho dokladovou částí, s provedenými průzkumy, se stavem stávající infrastruktury v místě stavby

- spolupracuje při předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;

- zúčastňuje se základního zaměření a vytýčení stavby před zahájením prací

- kontroluje kvalitu dodávaných materiálů, jejich uložení stavbě, doklady a certifikáty

- kontroluje kvalitu stavebních, montážních a instalačních prací

- zúčastňuje se kontrolních dnů na stavbě, provádí zápis o jednání vč. jeho distribuce všem účastníkům výstavby (příkazce předpokládá četnost kontrolních dnů 1 krát za 7 dnů).

- spolupracuje s projektantem při výkonu jeho autorského dozoru

- eviduje změny projektu a jejich podchycení ve stavebním deníku, vede komplexní přehled o projektové dokumentaci a jejích změnách

- kontroluje rozpracovanost na stavbě v návaznosti na projektovou dokumentaci a rozpočet stavby

- vede evidenci víceprací a méněprací, jejich podchycení ve stavebním deníku, předkládá je se stanoviskem k odsouhlasení stavebníkovi (formou změnových listů)

- provádí průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizuje o provedené kontrole záznam do stavebního deníku

- kontroluje průběh prováděných prací a jejich soulad se schválenou a aktualizovanou projektovou dokumentací

- kontroluje dodržování technologických postupů při provádění jednotlivých prací

- kontroluje provádění prací a postup stavby ve vztahu k platné legislativě, vydaným povolením, dokladům a vyjádřením dotčených orgánů a organizací

- dbá na dodržování opatření vydaných státním stavebním dohledem

- kontroluje správnost předkládaných soupisů provedených prací a faktur a předkládá je

stavebníkovi k proplacení

- vede pravidelnou fotodokumentaci o stavbě a jejích částech

- zúčastňuje se kontrolních prohlídek stavby prováděných stavebním úřadem

- zajistí základní vytyčující údaje nutné pro předání stavby zhotoviteli (výškový bod, osa stavby – dle podkladů stanovených zpracovanou projektovou dokumentací)

- účastní se kontrolních geodetických měření v průběhu stavby

- pečuje o systematické doplňování projektové dokumentace zhotovitelem dle skutečného provedení stavby

- posuzuje návrhy smluvních dodatků vzniklých v průběhu stavby a předkládá je stavebníkovi k odsouhlasení se svým stanoviskem

- sleduje, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, vyžaduje od zhotovitele doklady o vykonaných zkouškách a měřeních

- bezodkladně informuje stavebníka o všech závažných okolnostech vztahujících se ke stavbě

- spolupracuje se zhotovitelem při přípravě řízení o odevzdání a převzetí dokončené stavby i jejích částí vč. účasti na těchto řízeních

- kontroluje odstraňování případných vad a nedodělků z přejímacích řízení

- připravuje doklady k závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem vč. účasti na prohlídce

- kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem

- vykonává a zajišťuje jinou odbornou pomoc, poradenství a činnosti vztahující se předmětné stavbě na základě požadavku stavebníka nebo potřeb stavby

- kontroluje postup prací podle uzavřené smlouvy a časového plánu stavby, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí;

- řídí jednání související z realizací díla (např. kontrolní dny);

- spolupracuje se zhotovitelem stavby k odvrácení nebo omezení případných škod při ohrožení stavby živelnou pohromou

- zabezpečuje kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí (včetně nabytí právní moci), případně povolení k předčasnému nebo dočasnému užívání stavby

- sleduje řádné vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách;

- kontroluje a eviduje čerpání nákladů po objektech případně po částech objektu, sledování finančního i věcného plnění stavby v souladu s platebními podmínkami a harmonogramem postupu prací;

- projednává dodatky a změny projektu a tyto pak předkládá se stanoviskem mandantu

- Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo jiných oprávněných orgánů státní správy.

- Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu této smlouvy, tj. projekt stavby pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby (v tištěné a digitální podobě) vč. kompletní dokladové části, vydaná stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, rozpočet stavby (v tištěné a digitální podobě) a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem.

III. Povinnosti smluvních stran

- Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje:

- postupovat při zařizování záležitostí dle této smlouvy osobně, pečlivě a poctivě dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy;

- přenechat příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti;

- upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů;

- plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

- předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem), vždy poslední pracovní den v týdnu příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí;

- provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního deníku

- nepořizovat kopie předaných podkladů nad rozsah odůvodněné potřeby;

- mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě s pojistným plněním v min. výši 2 mil. Kč.

- účastnit se kontrolních dnů ve fázi realizace stavby 1 krát za 7 dnů (podle čl. II. 4.1 této smlouvy)

- převést na příkazce užitek z prováděného příkazu; po provedení předložit příkazci vyúčtování

- Příkazce se na základě této smlouvy zavazuje:

- zúčastnit se na výzvu příkazníka důležitých jednání

- předat příkazníkovi případné další informace a doklady pořízené v průběhu zařizování záležitostí

- poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitostí

- poskytnout příkazníkovi ujednanou odměnu

IV. Odměna za plnění předmětu smlouvy

- Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu ve výši:

|  | Výkon TDS | 200 000,- Kč |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vč. 21% DPH | 242 000,- Kč |  |

- Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu této smlouvy, tj. včetně nákladů spojených s výkonem tohoto příkazu (včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času na cestě)).

- Příkazce neposkytuje zálohy.

- Příkazník je plátce DPH.

V. Platební podmínky

- Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude příkazníkovi hrazena na základě faktur vystavených příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce uvedeným v čl. VI odst. 1 této smlouvy takto:

  - Fakturace bude prováděna buď měsíčně, po dokončení měsíce prací.

- Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 ti dnů ode dne prokazatelného doručení faktury příkazci.

- Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkovi uhrazena do výše 100% celkové ceny.

- Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

- Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury příkazci.

- Každá faktura bude kromě jiného obsahovat text: Fakturujeme Vám za činnost technického dozoru stavebníka na stavbě/stavbách:

Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů

24 jednotek

V. etapa – rok 2017

VI. Smluvní pokuty

- Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. IV. odst. 2. této smlouvy, uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního deníku dle čl. III odst. 1 písm. f) této smlouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Poruší-li příkazník povinnost uvedenou v ustanovení čl. III. odst. 1 písm. i) této smlouvy, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě nebo pozastávku.

VII. Oprávněné osoby

- Za příkazce je oprávněn jednat ve věcech týkajících se této smlouvy:

Ing. Lenka Wohlrabová

Mobil:				+420 731 978 044

E-mail:				info@domovkynzvart.cz

- Za příkazníka je oprávněn jednat ve věcech týkajících se této smlouvy:

Ing. Pavel Kodýtek

Mobil:				+420 777 041 419

E-mail:				777041419@seznam.cz

Zastupovat příkazníka ve věcech technických

Ing. Jiří Ťupa

Mobil:				+420 777 605 259

E-mail:				tupiz@seznam.cz

VIII. Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po celou dobu výstavby staveb, tj. od zahájení činností uvedených v čl. 4.1, do doby předání a převzetí dokončené stavby nebo její poslední části a vydání kolaudačního souhlasu na stavbu jako celek, nebo její poslední část; nebo do termínu uvedení stavby do předběžného zkušebního provozu. Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu stavebních prací na stavbě.

- Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

- Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl a škodu, pokud jí utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

- Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit za podmínek upravených v této smlouvě nebo v zákoně. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní straně.

VIII. Odpovědnost příkazníka za škodu

- Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto osobám.

- Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

IX. Závěrečná ustanovení

- Smlouvu lze měnit pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky vydanými ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu té smluvní stranami, která ji podepíše jako poslední.

- Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů

V Lázních Kynžvart dne 17. července 2017

| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S P I R A L spol. s r. o. ing. Pavel Kodýtek - jednatel provozovna: Revoluční 823, Planá IČ 648 25 663 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domov pro seniory v L. Kynžvart, p. o. ing. Lenka Wohlrabová - ředitelka Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ 711 75 237 |
| --- | --- |