DODATEK č. 1 NPU-450/110601/2024

ke smlouvě o dílo č. NPU-450/65499/2024

Čl. I

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)

č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Foros

se sídlem: Široká Niva 203, 792 01, Bruntál

IČO: 49567578 DIČ: xxxxxxxxxx

Zastoupena: xxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Předmět dodatku

- Smluvní strany konstatují, že dne 5. 9. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. NPÚ- 450/65499/2024. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace zakázky s názvem: „SZ Janovice u Rýmařova – vstupní brána do areálu zámku“. V průběhu provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy – prodloužit termín dokončení díla.

- Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně čl. 3.2. Doba pro dokončení díla. Termín plnění do 16. 12. 2024 nebylo možno dodržet z objektivních příčin. Především z důvodu extrémní povětrnostní situace se rekordními srážkovými úhrny od 13. 9. 2024 a silným větrem, nastala v regionu Jesenicka povodňová situace. Povodně zasáhly i sídlo firmy zhotovitele, (kdy byl nucen nejprve odstraňovat vzniklé škody na strojích a zařízení), což lze definovat jako mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohoy být Zhotovitelem odvráceny.

- Odklad dokončení díla je odložen o 5 měsíců, kdy se některé práce posunuly do doby technologicky nevhodných klimatických podmínek.

- Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky a její hodnoty. Znění čl. 3.2 Doba pro dokončení Díla je 31. 5. 2025

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.

- Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčené a beze změn.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Kroměříži dne 10. 12. 2024				               V Široké Nivě dne 10. 12. 2024

-------------------------------------					-----------------------------------------

Ing. Petr Šubík, ředitel	     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx