

MZE-87349/2024-12122

dms_carovy_kod

mzedms028710082

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  DORUČEN DNE:  SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122  NAŠE Č. J.: MZE-87349/2024-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

DATUM: 10. 12. 2024

**Prodloužení termínu dodání 880\_PZ\_PRAIS\_III\_2024\_IZR\_DOTACNIVECI\_(Z39485-1)**

Dobrý den,

Žádáme tímto o prodloužení termínu dodání 880\_PZ\_PRAIS\_III\_2024\_IZR\_DOTACNIVECI\_(Z39485-1) nově **do 06.01.2025**

Zdůvodnění:

PZ 880 je hotové, implementované na testovacím prostředí a aktuálně probíhá testování s MZe. Z důvodu prioritizace testovacích a vývojových prací ze strany MZe napříč aktuálně otevřenými požadavky (např. testování PZ 854) je třeba prodloužit čas na testování.

S výše uvedeným souhlasí garant registru pan Němec.

S pozdravem

v z. Ing. Vladimír Velas

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**