Smlouva o dílo

uzavřená podle §2586 a násl. Nového občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Městský úřad Sušice

náměstí Svobody 138

342 01  Sušice

IČ: 	00256129

DIČ: 	CZ00256129

Zastoupen: 		Bc. Petr Mottl

Mobil:	 		376540101

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna

Číslo účtu:		5070382/0800

Zhotovitel:

RYNOSTAV s.r.o.

Pod Kalichem 385

342 01 Sušice

IČO: 26334615

DIČ: CZ26334615

zapsán v Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem

v Plzni oddíl C, vložka 13839

Zastoupen: 		Petrem Novým, jednatelem

Mobil: 			724 025 800

E-mail: 		info@rynostav.cz

Bankovní spojení: 	UniCredit Bank

Číslo účtu: 		2113742341/2700

II.

Místo plnění

Smuteční síň Sušice

III.

Předmět díla

Předmětem plnění této smlouvy je: Smuteční síň – zastřešení smuteční síně bez výměny 	zateplení, Pod Kalichem 344, 342 01 Sušice.

IV.

Termíny plnění

Zahájení prací:   Po podpisu smlouvy.

Dokončení díla: 30 dní od nástupu v závislosti na klimatických podmínkách.

V.

Cena díla

Cena díla je stanovena ve vztahu k nabídce a činí:

bez DPH       789.615,78 Kč,

s DPH 21% 955.435,09 Kč.

Položkový rozpočet je součástí smlouvy.

VI.

Záruka

Zhotovitel poskytuje záruku na práce v délce 60 měsíců od převzetí. Na materiál se vztahuje 	záruka daná výrobcem.

VII.

Platební podmínky

Obě strany se dohodly takto:

Konečná faktura bude vystavena po dokončení prací.

Splatnost faktur byla stanovena na dobu 14 dnů od jejich doručení na adresu objednatele.

VIII.

Zajištění závazku

Smluvní strana, která způsobí druhé straně škodu neplněním závazku z této smlouvy, je 	povinna uhradit škodu podle §373 a násl. obchodního zákoníku.

Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení díla má právo objednatel požadovat po 	zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%  z celkové ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve 	výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.

Ostatní ujednání

Objednatel zajistí před zahájením stavebních prací přípojku vody a elektrické energie.

V případě, že zhotovitel při realizaci předmětu díla způsobí škodu na objektu, je povinen 		 škody na své náklady odstranit.

X.

Závěrečná ustanovení

1. 	Tuto smlouvu lze měnit, zrušit nebo od ní odstoupit pouze výslovným, oboustranně 	potvrzeným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 	potvrzenou inventarizací stavu placení a stavu dodávek.

2. 	Za zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	p. Petr Nový, jednatel společnosti,

- ve věcech technických:	p. Petr Nový, jednatel společnosti,

Za objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Bc. Petr Mottl,	 starosta,

- ve věcech technických:	Ing. Dagmar Vichrová, investiční technik

3. 	Pokud není v této smlouvě o dílo ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, 	jakož i právní poměry z ní vyplývající, občanským zákoníkem.

4. 	Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá 	ze smluvních stran.

5. 	Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 sb., zákonem

o registru smluv.

6.         Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Položkový rozpočet ze dne 18.11.2024.

7.         Tato smlouva byla schválena radou města Sušice dne 2.12.2024 usnesením č. 714

Datum: 18.11.2024					Datum: 18.11.2024

Objednatel:						Zhotovitel:

Bc. Petr Mottl	                                                            	Petr Nový

starosta města Sušice	            jednatel společnosti

RYNOSTAV s.r.o.