# dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Prague City Tourism a.s.

se sídlem		 Žatecká 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23670

IČO			07312890

DIČ			CZ07312890

zastoupená		Mgr. Františkem Ciprem, předsedou představenstva

Mgr. Janou Adamcovou, místopředsedkyní představenstva

dále jen „Objednatel“

a

EKRO CZ s.r.o

se sídlem 	Jihozápadní IV 2363/5, 141 01 Praha 4

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném 		                 Městským soudem v Praze pod sp. značkou C 28519

IČ		61246344

DIČ		CZ61246344

zastoupená	Otakarem Klaškou, jednatelem

dále jen „Zhotovitel“

## preambule

Vzhledem ke skutečnosti, že (a) Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal zajistit dopravu, montáž a demontáž fasádního lešení, vč. montáže a demontáže mobilního oplocení pro objekt Prašné brány (dále jen „Smlouva“); (b) smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu sjednaného předmětu plnění; uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## 1.	předmět dodatku

1.1	Předmětem tohoto dodatku je úprava níže uvedených ustanovení Smlouvy.

## 2.	změna smlouvy

  - Smluvní strany sjednávají rozšíření sjednaného rozsahu plnění uvedeného v čl. 2.1 Smlouvy a to o montáž, demontáž a denní nájem fasádního lešení v průjezdu Prašné brány, dle instrukcí Objednatele.

  - Smluvní strany sjednávají navýšení odměny sjednané v čl. 3.1 Smlouvy a to o částku v celkové výši 95.550,- Kč bez DPH, kdy tato částka zahrnuje

montáž + demontáž lešení 200m2 x 80,-Kč/m2 ....................16.000,-Kč
montáž + demontáž podesta 162m2 x 100,-Kč/m2 ...............16.200,-Kč
montáž + demontáž vazníky 42bm x 320,-Kč/bm...................13.440,-Kč
denní nájem lešení na období 62 dnů - 805,-Kč/den................49.910,-Kč

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nadále v platnosti v nezměněném původně sjednaném znění.

## 3.	společná a závěrečná ustanovení

3.1	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany se zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednavatel. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.2	Smluvní strany si znění tohoto dodatku přečetly a s jeho zněním souhlasí.

za Objednatele

V Praze dne 2.12.2024

Mgr. František Cipro					Mgr. Jana Adamcová			
předseda představenstva				místopředsedkyně představenstva
Prague City Tourism a.s.				Prague City Tourism a.s.

za Zhotovitele

V Praze dne 2.12.2024

Otakar Klaška

jednatel EKRO CZ s.r.o.