Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 5211200190

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	40002-9025001/0710

(dále jen „Fond") a

# město Tovačov

kontaktní adresa:	Městský úřad Tovačov, Náměstí 12, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov IČO:	00302082

zastoupené:	Markem S v o b o d o u, starostou

(dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně smlouvy č. 5211200190 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 25. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV. bodu 1 písm. c) se termín dokončení akce prodlužuje do konce 4/2025.

- V článku IV. bodu 1 písm. d) se termín předložení podkladů k ZVA prodlužuje do konce 7/2025.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	……………………………………

zástupce příjemce podpory	zástupce Fondu