Dodatek č. 1 SML_OD_OT_24_11_7501 k Příkazní smlouvě č. SML_OD_OT_24_05_7092 ze dne 30.5.2024
který spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
Smluvní strany:
1) Nemocnice Tábor, a.s. 
se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 

IČ: 26095203

DIČ: CZ26095203

právní forma: akciová společnost 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463

zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva

                    Mgr. Petrem Studenovským, členem představenstva 

bankovní spojení: 199229020/0300

(dále jen „Příkazce“); 
2) PŠV Stavby s.r.o.   

se sídlem: Turovec 24, 391 21 Turovec
IČ: 07608659          DIČ: CZ07608659
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28155
zastoupená: Milanem Vanžurou, jednatelem
bankovní spojení: 286306434/0300
(dále jen  „Příkazník“)
Příkazce a Příkazník mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“ nebo též „Účastník dohody“)

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.5.2024 uzavřely na základě výsledku poptávkového řízení Příkazní smlouvu (SML_OD_OT_24_05_7092) (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je obstarat záležitost pro Příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti stavby „Infekce Nemocnice Tábor-II. Etapa. Vzhledem k tomu, že činnosti vyplývající z povinností dle Příkazní smlouvy jsou přímo závislé na plnění smlouvy o dílo SML OD DI 24 02 6908 Infekce Nemocnice Tábor-II. Etapa a tato byla dodatkem č.1 SML_OD_DI_24_11_7495 prodloužena o 61 dní, přičemž k prodloužení doby realizace díla dochází nikoli z důvodů na straně Příkazníka, Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
I.

Předmět Dodatku

A) Smluvní strany se dohodly na doplnění Čl. III odst. 3.1 o text, který zní:
Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi za služby a činnosti Příkazníka dle Čl.II.. a Přílohy č. 1 Smlouvy nad rámec předpokládané doby realizace dle čl. V Smlouvy odměnu ve výši 60 180,- Kč (slovy: šedesát tisíc stoosmdesát korun českých) bez DPH, což odpovídá době prodloužení realizace o 61 dnů. DPH činí 12 637,80 Kč (slovy: dvanáct tisíc šestsettřicetsedm  korun českých a osmdesát haléřů) a výše odměny s DPH činí 72 817,80 Kč (slovy: sedmdesátdva tisíce osmsetsedmnáct korun českých a osmdesát haléřů).
Odměna bude uhrazena na základě faktury, kterou je Příkazník oprávněn vystavit po uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Splatnost faktury činí 14 dnů. Platební podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a VOP, není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak.

B) V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
II.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud není v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku význam definovaný ve Smlouvě.

2. Tento Dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti od uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání odst. 10.2. Smlouvy a příslušná ustanovení VOP.
4. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto Dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými, účinnými, vymahatelnými a nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

5. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran  obdrží po jednom (1)stejnopise.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Příkazník prohlašuje, že při uzavírání tohoto Dodatku nejedná v postavení slabší strany ve smyslu § 433 Občanského zákoníku. Na důkaz toho připojují Smluvní strany vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
	Za Nemocnici Tábor, a.s.:
 V Táboře dne _______ 2024

	Za PŠV Stavby s.r.o.:

V Turovci dne _______ 2024


	.............................................

Ing. Ivo Houška, MBA

předseda představenstva


	.............................................

Milan Vanžura
Jednatel

	.............................................

Mgr. Petr Studenovský
člen představenstva


