Národní muzeum

IČO: 000 23 272 DIČ: CZ00023272

se sídlem: Václavské náměstí 1700/68, 11000, Praha, Nové Město

jehož jménem jedná Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek

na straně jedné (dále též jako „Objednatel“)

a

FortiFox Technologies, a.s.

IČO: 176 62 087 DIČ: CZ17662087

se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27684

zastoupena: Milošem Vrábelem, předsedou správní rady

Ing. Ondřejem Rolníkem, členem správní rady

na straně druhé (dále též jako „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 241205

i.

- Smluvní strany společně konstatují, že spolu dne 30. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále též jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v demontáži pokladny v NBNM vč. elektra a elektroinstalace pro nově zřízené pokladny.

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně Smlouvy, jak následuje níže v tomto článku tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly, že článek III odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 28. 2. 2025.

- V ostatním nežli výše uvedeném, zůstává Smlouva nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.

1

IL

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, jeho obsahu plně porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli prostou jakékoliv tísně či omylu, na důkaz čehož tento dodatek vlastnoručně podepisují.

V Praze dne

Národní muzeum

Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek

V Praze dne

FortiFox Technologies, a.s.

Miloš Vrábel, předseda správní rady

Ing. Ondřej Rolník, člen správní rady

2